地方标准

DB36/T XXX—XXXX

重大决策社会稳定风险评估工作规范

点击此处添加标准英文译名

(点击此处添加与国际标准一致性程度的标识)

| XXXX - XX - XX 发布 | XXXX - XX - XX 实施 |
| --- | --- |

发布

| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 36. |

前言

本标准按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本标准的某些内容可能涉及专利。本标准的发布机构不承担识别专利的责任。

本标准由中共江西省委政法委员会提出并归口。

本标准起草单位：江西财经大学、中共江西省委政法委员会。

本标准主要起草人：杨道田、黄文辉、彭霖、毛剑、张朝根、段奉刚、叶勇明、舒志雄、郭萍、张仲芳、肖飞、黄继军、张春发。

重大决策社会稳定风险评估工作规范

- 1　范围

本标准界定了重大决策社会稳定风险评估的定义，确立了重大决策社会稳定风险评估的总体原则，规定了重大决策评估范围、评估方式、评估程序、评估指标、评估方法、结果应用等内容。

- 2　规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

- 3　术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

  - 3.1

  - 重大决策

直接关系人民群众切身利益，且对社会稳定、公共安全等方面可能造成较大社会影响的重大事项，包括重大政策制定或调整、重大改革改制举措出台、重大项目建设和重大活动安排等。

  - 3.2

  - 重大决策社会稳定风险评估

重大决策事项在制定出台、审核审批前，对可能影响社会稳定和公共安全的风险因素开展系统调查，科学预测、分析和评判风险因素发生的概率、影响程度和风险等级，制定并落实风险防范化解措施，从源头上规避、预防和控制可能产生的社会稳定风险。

注：在不引起混淆的情况下，本标准中的“重大决策社会稳定风险评估”简称“稳评”。

  - 3.3

  - 决策主体

依法对重大决策事项是否实施进行审批、核准或者备案的党政机关、企事业单位和社会团体。

  - 3.4

  - 评估主体

按照“属地管理、分级负责，谁决策谁负责、谁主管谁负责”原则确定，承担重大决策事项社会稳定风险评估组织实施工作，并对评估过程和评估结果负责的党政机关、企事业单位和社会团体。

  - 3.5

  - 风险防控主体

负责重大决策事项社会稳定风险防控工作的组织、协调、实施的党政机关、企事业单位和社会团体。

  - 3.6

  - 第三方评估机构

独立承担民事责任，经市场监督管理部门或其他法定登记管理机关登记注册，经营或研究范围包含重大决策社会稳定风险评估，并在党委政法委备案的专业机构、社会组织或企事业单位。

  - 3.7

  - 评审专家

纳入“江西省重大决策社会稳定风险评估专家库成员名单”管理、以独立身份参加重大决策事项社会稳定风险评估分析论证、报告评审的人员。

  - 3.8

  - 利益相关者

影响重大决策事项顺利实施或其利益可能受到重大决策事项影响的自然人、法人和非法人组织，包括直接利益相关者和间接利益相关者。

- 4　总体原则

  - 4.1　坚持党的领导

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，把法治思维和法治方式贯穿到重大决策社会稳定风险评估工作的全过程，确保重大决策符合党的方针政策和国家法律法规，维护国家政治安全和社会稳定。

  - 4.2　坚持以人民为中心

把保障重大决策顺利实施、服务改革发展稳定大局、维护群众合法权益作为出发点、落脚点，畅通诉求表达渠道，倾听群众呼声，充分掌握和回应利益相关者的真实诉求，从源头上防范化解社会矛盾。

  - 4.3　坚持高质量发展

全面贯彻总体国家安全观，统筹发展和安全，实现高质量发展和高水平安全的良性互动。完整、准确、全面贯彻新发展理念，着力提升稳评工作科学化、专业化、法治化、社会化、智能化水平，不断提高稳评工作质效。

  - 4.4　坚持应评尽评

对于直接关系人民群众的切身利益，且对社会稳定、公共安全等方面可能造成较大影响的重大决策事项，在制定出台、审核审批前均应进行社会稳定风险评估。

  - 4.5　坚持全面客观

深入开展风险调查，全面收集、客观反映各方情况和意见，认真研究、系统分析重大决策事项的合法性、合理性、可行性、可控性，科学评判风险等级。

  - 4.6　坚持评用并重

评估结论应作为重大决策的重要依据，按照评估报告的意见和建议，切实落实风险防范和化解措施，及时做好应对处置工作。

  - 4.7　坚持全程管控

落实边评估边化解、边实施边化解的要求，把风险防范化解工作贯穿评估全过程，尤应注意跟踪了解、切实做好重大决策实施过程中新发现风险、次生风险的防范化解工作。引发重大不稳定事件或存在重大矛盾风险的，应及时组织开展决策后风险评估。

- 5　评估范围

评估范围主要包括但不限于如下重大决策事项。

  - 5.1　重大政策制定或调整

行政区划调整；

涉及教育考试招生、学区划分或调整、教师待遇、职称评聘，养老、社会救助、殡葬管理、不动产、公租房，水利工程移民、防灾救灾、畜禽养殖污染防治，网约车管理、货运汽车管理，重大招商引资、重大医疗保险等重大政策制定或调整；

涉及群众切身利益的就业方面重大政策制定或调整；

涉及国有企业改制中人员安置等重大举措出台；

与社会团体、基金会、民办非企业单位登记管理相关的政策制定或调整；

城镇燃气和瓶装液化石油气集中点设置等重大政策制定或调整；

涉及群众切身利益，可能对社会稳定产生影响的文化和旅游市场管理、综合执法、文物督察等重大行政决策；

重大公共卫生措施、落实生育政策的措施、医疗安全、血液安全、高风险和涉及重大伦理问题的临床研究和技术准入；

二级以上医院及相应卫生服务机构因医疗安全存在重大问题或较大隐患暂停执业与恢复运营（法律法规有明确规定的除外）；

涉及矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼行业领域的重大安全监管政策制定或调整；

涉及群众利益的水流、森林、草原（草地）、矿产、湿地等自然资源确权；

确定巡游出租车经营权限及运力投放规模、收购农村客运班线推进公交化改造等决策事项；

涉及到诸多利益群体和影响企业长远发展的重大战略调整、企业搬迁等政策制定或调整；

贯彻上级党委政府及主管部门涉及群众切身利益的相关政策的实施办法、意见、细则等；

其他涉及民生的重大政策制定或调整。

  - 5.2　重大改革改制举措出台

涉及群众切身利益的社会保险制度改革、医疗保险制度改革；

独立学院转设等学校改制事项；

企业改制重组、关闭破产等重大改革事项；

关系职工群众切身利益的企业劳动关系调整、薪酬分配改革等重大事项；

涉及产权转让、资产处置、人员安置和社会保障等国有、集体医疗卫生健康机构改革或重组；

其他涉及人员安置和重大利益调整的事业单位改革、国有企业改制等重大举措出台；

  - 5.3　重大项目建设

涉及群众利益的土地征收、国有土地上房屋征收拆迁、市政重大工程项目建设；

房地产项目、保障性住房项目、棚户区改造项目；

重大招商引资项目、重大交通工程项目、“低空类”重大项目、重大水利工程项目、河道采砂项目，文化旅游领域可能造成重大环境影响或者存在重大环境风险、可能造成重大安全事故隐患、重大自然灾害后恢复重建等重大工程项目；

涉及到诸多利益群体和影响企业长远发展的重大项目实施、房屋拆迁等重大事项；

涉及较大范围群众切身利益的卫生工程项目和特殊建设工程选址；

涉及矿产能源、石油化工、电网基站、油气管网、核能核电等资源开发与建设的重大项目建设；

涉及垃圾处置、生物制药、殡葬服务等涉及环境敏感性高的重大项目；

项目用地规划选址范围内房屋征收及被征收人100户以上或者需移民安置人口超过500人的重大项目；

按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》的规定应当单独编制环境影响报告书的重大项目；

在项目审批、核准前发生过大规模集体上访或群体性事件的重大项目；

其他容易引发大规模集体上访或者群体性事件的重大项目。

  - 5.4　重大活动安排

按照国家大型群众性活动安全管理法律法规的规定，每场次预计参加人数达到1000人以上的下列活动：

大型展览、大型展销等经贸活动；

大型人才招聘会、大型现场开奖的彩票销售等活动；

演唱会、音乐会、歌舞表演等大型文艺演出活动；

游园、灯会、庙会、花会、焰火晚会、花车巡游、舞龙灯等涉及人员多、敏感性强，可能对社会稳定产生影响的重大文化和旅游活动；

路跑类（包括马拉松、半程马拉松、10公里、5公里）、山地越野类以及其他参会人数众多、人身危险性较高或者专业技术性较强的体育赛事活动；

划龙舟、赛艇等水上群众体育赛事活动；

县级以上区域性综合运动会；

其他对群众生产生活秩序造成较大影响的重大活动。

  - 5.5　其他重大决策事项

其他事关群众利益且可能对社会稳定和公共安全有较大社会影响的重大决策事项；

重大决策社会稳定风险评估工作联席会议研判可能引发社会稳定风险的重大决策事项。

- 6　评估方式

评估主体可以自行组织评估，也可以委托有资质的第三方评估机构开展评估。

  - 6.1　自行评估

自行组织评估的，应当邀请相关党政机关、司法机关、群团组织、社会组织、专业机构、人大代表、政协委员、专家学者、决策所涉及的群众代表等组成评估小组开展评估。

涉及国家安全、国民经济命脉以及涉密、敏感的重大决策事项，必须自行组织评估，不得委托第三方评估机构开展评估。

  - 6.2　委托评估

委托第三方评估机构开展评估的，评估主体应依法依规确定受托方，并做好跟踪指导、监督检查、组织评审等工作，与受托方共同对评估过程、评估报告、评估质量负责。

    - 6.2.1　受托方条件

必须是已纳入“江西省重大决策社会稳定风险评估第三方机构名单”（详见“江西政法网”）的第三方评估机构。

    - 6.2.2　委托方式

评估主体作为委托方应依法依规择优选定第三方评估机构，并正式签订《委托合同书》。《委托合同书》内容主要包括：委托内容、评估费用、双方的权利和义务、争议解决和违约责任等。《委托合同书》样式参见附录A。

    - 6.2.3　评估费用构成

稳评收费实行市场调节价，应综合考虑公告公示、风险调查、报告编制等工作量、难易程度，以及受托方需投入的人力、物力、交通、管理成本及合理利润等因素确定。社会稳定风险评估费用构成要素、收费计算公式及调整系数参见附录B。

    - 6.2.4　资信管理

对第三方评估机构实行资信管理，包括正面资信评价、负面资信评价及不良记录。

正面资信评价：承接的重大决策社会稳定风险评估事项被设区市及以上党委政法委，或者被中国应急管理学会社会风险评估与治理工作委员会评为优秀案例的；因重大决策社会稳定风险评估工作被备案的党委政法委及以上机关表彰奖励的；因重大决策社会稳定风险评估工作被省级以上媒体宣传报道的；规范开展稳评，工作得到评估主体、备案机关、决策机关充分肯定认可的。

负面资信评价：采取不正当竞争方式扰乱市场秩序的；转卖、转包已中标重大决策社会稳定风险评估业务的；弄虚作假、虚构风险调查资料或数据；以虚假信息、诱导性表述等方式获取专家咨询、论证或评审会肯定性意见；隐瞒社会稳定风险因素，故意压低或者抬高风险等级的；不严格执行《江西省重大决策社会稳定风险评估实施办法》引发了涉稳事端的；违反保密规定造成负面影响的；稳评报告质量差，同一评估事项在党委政法委备案审查中被三次以上退回要求补充修改的；在党委政法委备案后两年内未开展稳评业务的；有其他违法违规行为的。

不良记录：第三方评估机构出现负面资信评价事项之一时，视为不良行为，由备案的党委政法委视情预警提示、限期整改、取消备案，上报省委政法委作出不良行为记录并进行公告。

- 7　评估程序

  - 7.1　评估工作启动

重大政策制定或调整类、重大改革改制举措出台类、重大活动安排类等决策事项的稳评工作，通常在调研酝酿阶段由评估主体启动社会稳定风险评估程序；重大项目建设类决策事项一般在可行性研究或项目申请报告编制阶段，由评估主体启动社会稳定风险评估程序。

  - 7.2　评估程序划分

评估程序分为简易程序和普通程序。

    - 7.2.1　简易程序

- 适用范围。有下列情形之一的，可以适用简易程序。

不涉及“邻避”问题、征地拆迁、环评的重大项目建设；

未达到大型群众性活动标准的相关活动；

矛盾问题相对集中单一，且比较容易化解，评估主体经集体分析研判，并征询同级党委政法委和相关职能部门以及相关基层组织意见，认为决策风险较小的。

- 评估流程。简易程序应当严格遵循以下流程：

风险排查。评估主体召开基层组织、相关部门、直接利益关系群众代表参加的座谈会，收集诉求与意见建议。

分析论证。根据风险排查情况，评估主体召开本单位防范化解社会稳定风险专题会议，就拟决策事项的合法性、合理性、可行性、可控性进行论证，作出评估结论。

落实责任。评估主体逐一明确风险防范化解的责任领导、责任部门、具体责任人、具体措施与化解期限。

备案建档。评估主体编写社会稳定风险评估简易程序备案表，送同级党委政法委备案后，按要求建立评估档案。

    - 7.2.2　普通程序

原则上，重大决策事项的稳评按普通程序进行。开展的流程参见7.3-7.10。

  - 7.3　评估方案制定

评估主体应当按照一事项一方案要求编制评估方案，包括但不限于以下内容：

重大决策事项简要情况；

评估人员组成和职责分工；

评估方式和内容；

评估程序、完成时限和进度安排；

风险调查的范围、对象和方式方法；

评估的重点和难点；

评估经费保障；

其他需要列入方案的事宜。

  - 7.4　风险调查开展

主要包括公示、调查范围、调查内容和调查方法。

    - 7.4.1　公示

根据决策事项性质，按规定在相应范围内予以公示，明确群众表达意见的渠道、方式和期限。

- 公示内容。

决策事项的基本情况；

决策事项可能影响的范围和对象；

公示的截止时间；

公众反馈意见的方式和渠道；

联系人、联系方式和联系地址；

其他需要公示的内容。

- 公示方式。可选择以下两种以上方式：

在利益相关者聚居区、人员密集或人流量大的地点以及主要的办事、议事场所张贴公示；

在电视、电台、报纸或门户网站等媒体发布公告；

采用电话、短信、邮件、QQ、微信、上门通知、直接派送公示材料等方式进行告知。

- 公示要求。

委托受托方评估的，受托方应将公示材料报经评估主体审核同意后发布；

应充分考虑公示后可能引发的次生风险，密切关注动态，提前制定风险防范化解预案；

公示的联系方式须确保畅通，联系人要耐心细致、认真负责地接收公众反馈意见，并客观记录在案；

有“邻避”效应的环境敏感性建设项目、土地征收项目、房屋征收项目以及其他涉及人数众多的决策事项的公示时间不宜低于10个工作日，其他决策事项的公示时间不宜低于7个工作日；

留存张贴或发布公告公示的照片或图片。

    - 7.4.2　调查范围

调查范围应坚持分层、分级、分类原则，总体要求是全面反映各利益相关人员和群体意见。

对受决策事项影响较大的企事业单位、群体、有特殊困难的家庭和个人应当重点走访，当面听取意见，并说明决策的法律和政策依据、决策方案、决策可能产生的影响，以便群众了解真实情况、表达真实意见。

不同决策事项的风险调查范围、调查户数和抽样标准应符合附录C的规定。

    - 7.4.3　调查内容

调查内容主要包括决策事项的公众知晓度、支持认可度、相关诉求、意见建议等。

    - 7.4.4　调查方法

调查方法是指为达到调查目的所采取的多种途径和手段。调查方法包括：

- 问卷法

通过问卷调查客观反映被调查者对决策事项社会影响的认知、实施的态度和风险防范化解工作的意见和建议，调查人员应在调查问卷上签字。问卷调查样表参见附录D的规定。

- 访谈法

访谈法包括个别访谈、小组访谈等形式；

应重点走访受决策影响较大、反映比较强烈的利益相关者，当面听取其意见和建议；

在走访中应阐述清楚决策所依据的法规政策、实施方案和实施可能产生的影响；

走访结束后，应对资料进行梳理、归类和汇总。

- 观察法

应遵循客观性、全面性和深入性原则；要选好观察对象和环境，选准观察时间和场合；

要建立良好互动，尽量减少观察活动对被观察者的影响；

要对观察过程和结果形成记录。

- 座谈法

应提前向参会者通报决策事项情况并提供有关材料；

让参会者充分表达真实意见，着力消除群众疑虑；

会议结束后，应形成会议记录或纪要，并附参会人员名单。

- 网络舆情分析法

通过网络媒体、政务服务热线、地方信访部门等平台，收集决策事项舆情动态；

收集和分析决策事项直接利益相关者的构成、特征和主要诉求；

收集相似的决策事项引起的历史事件和矛盾纠纷资料；

收集各类媒体的关注重点和关注程度。

- 文献法

应按照决策事项的资料清单收集相应的文献资料；

应着重收集历史上类似事件的相关文献资料；

文献资料应当权威、全面和客观。

    - 7.4.5　利益相关者分析

系统地识别所有可能受到决策影响或能够影响决策结果的个人、群体或组织，并评估他们的利益、需求、期望、影响力和潜在的冲突。

重点分析直接利益相关者、弱势群体的利益诉求和意见；分析地方党委、政府相关部门、基层组织对决策事项的态度、意见和建议；

分析相关领域的专家学者以及社会各界的意见和建议；

分析决策事项所在地与决策事项有关的社会矛盾、历史遗留问题和群众信访重点；

分析媒体对决策事项的态度，重点分析热点舆情；

深层次、多维度分析调查结果，应全面、客观反映不同利益相关者的诉求、意见和建议。

  - 7.5　风险分析研判

主要包括识别风险、分析风险、判断风险发生概率与影响程度。

    - 7.5.1　识别风险

全面梳理风险调查过程中收集的各方意见及诉求，根据决策事项类型，对照附录F.2.1中社会稳定风险评估指标体系中的三级指标，确定决策事项风险因素。

任何决策事项都可能有其特殊性，评估主体、第三方评估机构在对照附录F.2.1进行识别风险基础上，可以采取专家咨询方式，咨询专家对社会风险类型和因素的意见和建议。专家的意见超出附录F.2.1的，应作为相应补充予以采纳。

    - 7.5.2　分析风险

对识别出来的风险因素逐一判断其发生概率、影响程度，计算其风险程度、风险指数。

风险发生概率、影响程度和风险程度按附录E的格式编制，风险指数按附录F.2.2的格式编制。

    - 7.5.3　专家论证

组织专家对决策方案在合法性、合理性、可行性、可控性方面可能引发的社会稳定风险进行研究论证，对初步评估结论和风险防范化解建议进行完善。风险防范化解的要点为：

- 全程性。风险防范措施的研究应贯穿于事项实施的全过程，在识别风险因素的基础上，针对风险程度，应优先从规范审批流程、实施方案、实施过程上采取风险防范化解措施；

- 保障性。从保障相关者利益、化解群众矛盾、组织保障和处置预案等角度提出风险防范化解措施；

- 针对性。应结合决策事项特点，针对主要和关键的风险因素逐一提出风险防范化解措施，逐一明确风险防范化解的责任主体、职责分工、时间进度安排；

- 可行性。风险防范化解措施应立足现实，应在技术、人力、物力和财力上可行；

- 协同性。风险防控主体应与相关单位及时沟通，会同有关部门商议明确各单位的职责，明确责任单位和协助单位，做好矛盾调处和化解工作，确保决策顺利实施。风险防范和化解措施汇总表参见附录G。

  - 7.6　风险等级确定

    - 7.6.1　风险等级划分

在全面分析论证基础上，按照决策实施后可能对社会稳定造成的影响程度，将决策事项划分为低风险、中风险、高风险3个等级。

    - 7.6.2　风险等级评判方法

采用定性分析和定量分析方法对决策事项风险等级进行综合评判，确定风险等级。风险等级评判方法应符合附录F的规定。

    - 7.6.3　风险等级评判流程

首先，判定是否有直接定性指标情形；

其次，计算风险指数；

再次，生成风险等级综合评判标准表；

第四，确定风险等级。具有直接定性指标情形的，按相应指标确定风险等级；不具有直接定性指标情形的，按综合评判标准确定风险等级。

  - 7.7　评估报告编制

评估报告由评估主体负责编制，包括决策事项和评估过程，各方意见及采纳情况，决策合法性、合理性、可行性及可控性分析论证，决策可能引发的社会稳定风险等级及评判依据，风险评估结论、风险防控建议及应急处置预案等内容。评估报告的样式应符合附录H的规定。

  - 7.8　评估报告评审

评估主体按照编审分离原则，组织党政机关代表、专业人员等对评估报告进行集体评审。

    - 7.8.1　评审内容

评估方案是否科学合理；

评估程序是否符合要求；

评估内容的合法性、合理性、可行性、可控性分析是否全面、详实、准确；

风险调查收集的资料和数据是否全面、真实；

风险点排查是否全面，风险发生概率、影响程度、风险程度评判是否科学准确；

提出的决策方案修改意见、风险防范化解措施是否合理有效，是否兼具针对性、操作性；

风险等级确定及评估结论是否科学准确；

各类风险是否可控；

其他需要评审的内容。

    - 7.8.2　评审程序

评估主体从“江西省重大决策社会稳定风险评估专家库成员名单”（详见“江西政法网”）中邀请3名及以上专家组成评审组，涉及面广、情况复杂的决策事项专家组成员为5～11名，并提前3日将评估报告提交所选取的评审专家；

推选专家评审组组长。评估主体介绍评审会基本情况，由专家评审组人员推举专家评审组长，由专家评审组组长主持评审会；

介绍项目稳评工作情况。由评估主体或第三方评估机构介绍决策事项稳评工作情况；

评审质询。专家评审人员根据情况介绍进行询问，评估主体或第三方评估机构解答疑问；

发表意见。参会人员分别发表意见建议。人员包括决策事项涉及的相关部门、基层组织等利益相关者。专家评审组人员充分听取意见建议，发表个人意见建议，填写专家评审意见表（见附录I-1）并签名，作为稳评报告评审综合意见表附件留存；

形成评审意见。专家评审组综合各方意见建议，讨论形成统一书面评审意见，由专家评审组组长现场宣读。对未被采纳的专家个人意见建议，应记录在案；

填写评审综合意见表。专家评审组组长在评审综合意见表上签字(见附录I-2)，评估主体综合评审意见等情况形成综合意见。

    - 7.8.3　评审专家

评审专家应当从“江西省重大决策社会稳定风险评估专家库成员名单”（详见“江西政法网”）中选取，选取评审专家应当根据评估事项类型，合理搭配社科研究、工程技术、综合管理三种类别专家数量（总数为单数），并且至少有1名熟悉决策事项所在地情况的专家。

    - 7.8.4　评审要求

评审会议应当由评估主体或行业主管部门组织，评估小组或第三方评估机构不得作为评审组织者、承办者；

与该评审事项有直接利益关系的评审人员应当回避；

在环境敏感性建设项目、发生过或易引发群体性事件的决策事项社会稳定风险评估报告评审会前，评估主体应组织评审组成员踏勘现场和走访群众；

评审会议由专家组主导，评估主体主要负责搭建平台，做好服务保障；

评审会后，评估主体应根据评审意见修改评估报告，如果决策事项有新增风险点，应及时补充资料和风险调查，完善风险点和化解措施，并经原评审专家组认可。

  - 7.9　评估报告备案

评估报告备案由评估主体负责，不得单独由第三方评估机构报送党委政法委备案。评估和备案工作应当在重大决策事项提交决策主体集体讨论前完成。评估报告结论及报告评审意见一般不予公开。涉密或有特殊要求的，应按相关法律规定执行。

    - 7.9.1　备案所需材料

- 采取普通程序开展评估的，评估主体应提供如下备案资料：

江西省社会稳定风险评估普通程序备案表（见附录J-1）；

评估主体领导班子集体审议评估报告的会议纪要或评估主体主要负责人签署的承诺书；

评估报告（含附件）；

风险防范化解措施汇总表（见附录G）；

评估过程中已化解风险或降低风险程度的说明。

- 采取简易程序开展评估的，评估主体应提供如下备案资料：

江西省社会稳定风险评估简易程序备案表（见附录J-2）；

评估主体召开相关座谈会的记录；

评估主体召开本单位防范化解社会稳定风险专题会议纪要；

风险防范化解措施汇总表及应急预案；

评估过程中已化解风险或降低风险程度的说明。

    - 7.9.2　备案审查内容

党委政法委应当在5个工作日内完成评估报告的备案性审查，并反馈是否同意备案的意见。审查不对评估结论做评价，不承担评估主体责任。主要审查内容如下：

提供的备案材料有无缺失；

评估主体是否合规、评估程序是否到位、有无针对性的防范化解风险措施、有无评估结论、有无应急处置预案；

查核委托的第三方评估机构是否属于“江西省重大决策社会稳定风险评估第三方机构名单”范围，选取的评审专家是否属于“江西省重大决策社会稳定风险评估专家库成员名单”范围；对不符合名单范围要求的，责令按要求整改到位后再予以备案；

审核问卷调查样本是否符合要求，并随机抽查5-10个问卷调查对象，核实问卷调查的真实性；

必须评估的风险因素是否全部评估；

委托评估的，要向评估主体、利益相关方了解受托方开展稳评工作情况，查核有无不良行为。

  - 7.10　评估档案建立

评估主体应当按照及时全面、内容规范、数据详实、凭证原始、留存备份的要求，做好评估资料收集归档工作，做到一个评估事项一份评估档案。

- 8　结果运用及后评估

  - 8.1　结果运用

决策主体作出决策前，应当对评估主体提交的评估报告进行审查，对评估报告不符合规定程序和要求的，或者存在隐瞒真实情况、弄虚作假等情形的，应当责成评估主体重新进行评估，并通报备案的党委政法委；

依法需要进行审批、核准的重大项目建设、重大活动举办和新技术应用、新业态推广等，申报单位在向决策主体报送的申报文件中，应当包含对该项目社会稳定风险评估报告的意见，并附评估报告；

决策主体应当把社会稳定风险评估结果作为决策的重要依据。实施决策方案，应对规避、防范、化解、管控决策可能引发的社会稳定风险等工作进行部署，对采取化解措施、调整决策方案降低风险等级等工作作出安排。

决策主体在作出决策后，评估主体须及时将决策结果反馈给同级党委政法委；

决策主体不根据社会稳定风险评估结果进行决策，造成重大损失或者导致影响社会稳定突出问题的，依法依纪进行责任追究。

  - 8.2　后评估

    - 8.2.1　启动的条件

引发重大社会不稳定事件或者存在重大矛盾风险的，决策主体、评估主体应当及时组织召开决策后风险评估，并将评估结果作为暂缓实施、调整实施或者终止实施等后续决策的重要依据。

    - 8.2.2　启动的程序

决策后评估参照决策前评估的方式和程序进行，但不适用简易程序。

    - 8.2.3　基本要求

决策前评估委托第三方机构开展的，决策后评估不得再委托同一机构开展。

决策主体或评估主体应保持对重大决策事项社会稳定风险的全程动态跟踪，做好风险的记录和报告，及时做好调处化解工作。

（资料性）
重大决策社会稳定风险评估委托合同书

重大决策社会稳定风险评估委托合同书

决策事项：

委托单位（甲方）：

评估机构（乙方）：

合同编号：

年    月    日

委托单位(甲方):____________________________________________

法定代表人（授权委托人）:_____________联系电话:____________

评估机构(乙方):____________________________________________

法定代表人（委托代理人）:_________联系电话:________________

经双方协商，甲方委托乙方对_________________________决策事项开展稳评工作，根据《民法典》《政府投资条例》《重大行政决策程序暂行条例》《江西省县级以上人民政府重大行政决策程序规定》(根据实际情况选用)及中央、省关于建立完善新形势下重大决策社会稳定风险评估机制的意见等法律法规和文件的规定,双方签订合同如下：

一、甲方的权利和义务

1.甲方对所委托的事项及其稳评结果具有独立的决策、处置权和最终决定权；

2.有权对乙方制定的稳评实施方案和稳评案卷提出建议；

3.有权督促乙方按计划要求和相关规定认真完成各项工作任务；

4.甲方建立相应稳评协调组织，明确分管领导，并指定一名联系人，做好与乙方的对接与协调工作，同时协助乙方做好稳评工作所涉及的外部关系的协调，为乙方稳评工作提供外部条件及与其他组织相联系的渠道，以便乙方收集必要的信息；

5.甲方应及时、如实提供该项目相关的背景资料、项目技术资料、前置报告及批准文件等资料。资料应满足法律法规和乙方开展稳评工作的要求，甲方应对所提供资料的真实性负责；

6.甲方应在双方商定的时间内，就乙方以书面形式提交给甲方的与稳评工作相关事宜，作出书面意见；

7.当其他前置条件不具备时，如甲方要求，乙方应配合甲方先行向属地稳评职能主管部门申请审查，若最终评价结果中出现与项目其他前置报告不一致内容时，其责任由甲方承担；

8.按合同约定支付稳评工作费用。

二、乙方的权利和义务

1.根据稳评工作规范及实际需要确定调查方法、稳评方式和工作方案；

2.经甲方同意认可，有权对委托事项的基本概况以及决策依据、理由、程序、批准手续、经济规模、实施主体等主要情况和认为有必要的内容(保密事项除外)进行对外公示；

3.认真组织风险调查和风险因素分析，科学确定风险等级，根据风险程度提出相应、切实可行的建议和对策，并形成系统的书面报告；

4.协助甲方做好专家评审和报备的各项准备工作，及时提供所需资料；

5.负责做好稳评资料的整理、归档、立卷；

6.乙方仅对委托事项的稳评提供咨询与服务，不得干涉甲方的决策及相关工作；

7.乙方在整个稳评过程中应积极协助甲方做好正面宣传与矛盾风险防范化解工作，自觉维护社会稳定。

三、评估费用及其支付

本决策事项评估费用总额为_______________元整。自本合同签订后________日内，甲方应向乙方预付费用总额的_________ %，计人民币_______________元作为定金(本合同履行后，定金可抵作稳评费)。本项目稳评报告通过党委政法委备案审查后________日内，甲方应向乙方支付稳评费用余款，乙方应当提供正式税务发票给甲方。

四、合同的履行

本合同自签订之日起生效，乙方收到甲方的定金且甲方按乙方所列清单向乙方提供了必要的资料、数据和相关文件后_______日内，完成本决策事项稳评工作，若甲方资料提供不及时或定金不能及时到位，则提交报告时间顺延。

五、技术成果和版权归属

1.所有提交给甲方的稳评报告及相关资料的最后文本，包括为履行本稳评服务工作所绘制的图纸,计划和证明资料等，所有权归甲方，乙方在提交给甲方之前应将上述资料进行整理归类；

2.乙方可保存上述资料的复印件，包括甲方提供的资料，未经甲方的书面同意，乙方不得将上述资料用于与本稳评项目之外的任何项目；

3.未经另一方事先书面同意，无论是甲方或是乙方均不得将其合同权利或义务转让或转包给他人。

六、技术情报和资料的保密

1.由甲方提供的与本合同事项工作有关的所有资料在提供给乙方时，均被视为保密。除稳评工作必须公示的甲方资料外，不得泄漏给除甲方或其指定的代表之外的任何人、企业或公司，不管本合同因何种原因终止，本条款一直约束乙方；

2.一方和其技术人员在履行合同过程中所获得或接触到的任何保密信息,另一方有义务予以保密；

3.不论合同是否变更、解除或者终止，合同保密条款不受其限制而继续有效，各方均应继续承担保密义务。

七、成果的验收

乙方向甲方提交本项目稳评案卷，稳评案卷应符合国家及地方有关规定，对其质量负全面责任。案卷通过党委政法委备案审查后，即视为符合要求。

八、违约责任

1.甲方违反本合同约定，未能按期向乙方支付相关费用，每逾期1天按合同额的 2‰向乙方支付违约金，乙方同时有权要求甲方继续履行合同；

2.甲方违反本合同约定，未能及时按照合同约定向乙方提供稳评服务所需的相关资料和数据，或者所提供的数据、资料存在虚假、错误、不完整的，并由此致使乙方影响工作进度和质量的，由甲方承担责任，乙方不负任何责任；

3.甲方逾期两个月不提供或者不补充有关技术资料、数据和工作条件，导致乙方无法开展工作的，乙方有权解除合同，甲方应当支付违约金或者赔偿损失；

4.在合同履行期间，甲方单方提出解除合同的，乙方未开始相关工作，不退还甲方已付的定金；已开始相关工作的，按《民法典》相关规定执行。

5.由于乙方原因，未按期交付稳评案卷，每逾期1天按合同额的 2%向甲方支付违约金；乙方超过合同期限________天未完成并交付案卷的，甲方有权解除合同并有权拒绝支付剩余款项，同时有权要求乙方返还甲方已支付款项，并赔偿甲方相应损失。由于甲方未正确履行本合同义务或甲方认可的特殊原因、不可抗力原因而影响乙方履行本合同义务的除外；

6. 乙方不如实出具风险评估报告的，造成甲方重大决策失误或影响重大的，应承担相应法律责任。

九、合同的解除

1.甲方可以单方面解除合同，对乙方造成损失的，应承担赔偿责任；

2.合同生效后，乙方单方提出解除合同的，乙方应双倍返还定金，同时按照有关规定赔偿甲方损失；

3.发生不可抗力，致使本合同不能履行，可以解除合同。

十、合同争议的解决

双方因履行本合同而发生的争议，可以选择双方协商、第三方调解、仲裁或者诉讼的方式解决。

十一、其他事宜

1.甲、乙双方另行签订书面补充协议的，补充协议与本合同具有同等效力；

2.所有对本合同的修订、补充、删减或变更等事项均以书面完成并经双方授权代表签字盖章生效,生效的修订、补充、删减或变更构成本合同不可分割的组成部分，与合同正文具有同等法律效力；

3.双方确定，在合同有效期内，甲方指定______为甲方联系人，联系电话：___________，乙方指定________为乙方联系人，联系电话：___________。一方变更联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。一方未及时书面通知而影响本合同履行或给对方造成损失的，应承担相应的违约责任；

4.本合同正本一式二份，双方各执一份；

5.本合同经双方签字、盖章后生效。

甲方:                                 乙方:

法定代表人/授权委托人:           法定代表人/委托代理人:

年   月   日                           年   月   日

（资料性）
社会稳定风险评估费用构成要素及调整系数

  - B.1　社会稳定风险评估费用构成要素

表B.1给出了社会稳定风险评估费用构成要素。

- 表B.1  社会稳定风险评估费用构成要素表

| 序号 | 构成要素 | 说明 | 代号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制定评估方案 | 评估方案包括：通过实地走访初步拟定评估服务步骤、工作内容、工作重点及进度要求，确定风险调查范围、对象，编制调查问卷等。 | C1 |
| 2 | 评估公示 | 采取张贴公告方式；通过报纸、电视、网络，以及其他公众易于知悉的方式进行公示，依照实际费用计费。 | C2 |
| 3 | 风险调查 | 1.座谈会费用，包括场租费、参会人员交通费、食宿费等； 2.问卷调查费用，按照调查方式和调查问卷数量测算； 3.现场勘察费用，包括人员交通费、食宿费等； 4.调查人员和配合人员劳务费，按照人员数量、能力素质、工作时间等要素计列； 5.采用其它调查方式的，参照上述标准。 | C3 |
| 4 | 分析论证 | 一般采用外部专家论证或内部专家论证的方式。 1.数据分析人员费用； 2.内部专家费用； 3.外部专家费用。 | C4 |
| 5 | 评估报告编制 | 1.报告编制人员劳务费； 2.外部专家劳务费； 3.报告印制费。 | C5 |
| 6 | 评估报告评审 | 1.专家评审费、食宿费、交通费及场租费等应按实计； 2.组织评审所发生的其他成本费。 | C6 |
| 7 | 其他费用 | 根据服务范围、服务内容等具体情况，充分考虑未纳入C1～C6范围内的其他投入，按C1～C6之和的5%～20%计取。 | C7 |
| 8 | 单位管理费 | 根据各评估实施单位自身经营情况，按C1～C7之和的10%～25%计取。 | C8 |
| 9 | 企业利润 | 根据各评估实施单位自身经营情况，按C1～C8之和的合理比例计取。 | C9 |
| 10 | 应缴纳税费 | 各评估实施单位根据税务部门的相关规定计取。 | C10 |
| 注：上述收费中已经包含受托方在开展稳评过程中所发生的人工费、资料购置费、差旅费、文印费、通讯费等。 |  |  |  |

B.2　社会稳定风险评估收费调整参考系数

依据决策事项社会稳定风险的社会影响程度、涉及地域范围大小、风险调查和风险识别的难易程度、服务周期长短和工作进度、工作条件和工作边界的复杂程度、工作方式方法创新性等进行综合评判系数，取值区间为0.8~2。其中，土地征收评估费用的调整系数取值不高于1.3，房屋征收评估费用的调整系数取值不高于1.4，环境敏感类建设项目评估费用的调整系数取值不高于1.6，当地类似项目已发生集体信访或群体性事件的决策事项评估费用的调整系数取值为不高于2；近三年内承接的重大决策社会稳定风险评估事项被中国应急管理学会社会稳定风险评估与治理工作委员会评为优秀案例的，调整系数不高于1.6，被省委政法委评为优秀案例的，调整系数取值不高于1.4，被设区市委政法委评为优秀案例或者稳评工作被设区市级以上党委政法委表彰奖励的，以及被省级以上媒体宣传报道的，调整系数取值不高于1.2。

（规范性）
风险调查范围和抽样标准

社会稳定风险调查应获取各类利益相关者的意见，具备广泛性和代表性。表C.1、表C.2、表C.3、表C.4分别给出了各类型的风险调查范围和抽样标准对照表。

- 表C.1  重大政策制定或调整类决策事项调查范围和抽样标准

| 调查范围 | 抽样标准 |
| --- | --- |
| 1.决策事项涉及全省、全市、全县（区）、全镇（街道）范围，风险调查范围应对应覆盖全省、全市、全县（区）、全乡镇（街道）的居民。 2.遵循概率抽样原则选择直接利益相关者和间接利益相关者的调查对象。 3.应通过召开座谈会、听证会等形式征求相关部门及专家、学者的意见。 | 1.省级、市级、县（市、区）级、乡镇（街道）级决策事项直接利益群体的有效问卷调查分别不应少于1000份、500份、250份、100份； 2.省级、市级、县（市、区）级、乡镇（街道）级决策事项间接利益群体的有效问卷调查分别不应少于300份、200份、100份、50份； 3.适当兼顾历史遗留问题，重点关注低收入、弱势等相关特殊群体； 4.对决策事项敏感、影响较大的，有效问卷调查样本量应超过上述最低标准20%以上。 |
| 注： 调查对象应在年龄、性别、政治面貌、职业、收入等方面具有代表性。 |  |

表C.2  重大改革改制举措出台类决策事项调查范围和抽样标准

| 调查范围 | 抽样标准 |
| --- | --- |
| 1.涉改革改制事业单位、国有企业的全体管理人员和职工，包括在职人员和离退休人员。 2.涉改革改制事业单位、国有企业的债权人、债务人，供应商、服务商、承包商等商业伙伴与业务合作伙伴，劳务派遣用工人员、临时用工人员等。 3.应通过召开座谈会、听证会等形式征求相关部门及专家、学者的意见。 | 1.直接利益相关者有效问卷调查原则上应全覆盖；涉及人员达到600人的调查人数应达到80%，且不少于500人；涉及人员达到1000人的调查人数应达到60%，且不少于600人；涉及人员超过2000人的调查人数应达到40%，且不少于800人。 2.间接利益相关者有效问卷调查数应超过1/3； 3.间接利益相关者的调查对象选择应遵循概率抽样原则，样本需覆盖不同类型利益群体，以体现样本的代表性； 4.适当兼顾历史遗留问题，重点关注低收入、弱势等相关特殊群体，调查样本原则上需要达到特殊群体60%以上； 5.以上第2、3、4条调查比例标准可根据实际受影响范围的变化而作相应调整。 |
| 注： 调查对象应在年龄、性别、政治面貌、职业、收入等方面具有代表性。 |  |

表C.3  重大项目建设类决策事项调查范围和抽样标准

| 项目类型 | 调查范围 | 抽样标准 |
| --- | --- | --- |
| 环境敏感性项目 | 一、直接利益相关者的调查范围： 1.一般以生态环境部公布的系列《环境影响评价技术导则》所规定的评价范围为参考依据； 2.遵循项目所属行业的技术规范和管理办法规定的地理空间标准确定； 3.产生大气有害物质无组织排放的建设项目，其卫生防护距离的计算方法和确定依据为《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》； 4.易产生“邻避”效应的建设项目，调查范围地理空间按相应技术规范和管理办法的最高值确定。 二、间接利益相关者的调查范围以直接利益相关者调查范围边界外延50%～100%距离，根据不同项目生态环境影响情况确定具体调查范围。 | 1.直接利益相关者的调查户数如下：居民不足100户的调查户数应达到100%；超过100户不足500户的调查户数应超过60%，且不少于100户；超过500户的调查户数应超过40%，且不少于300户；涉及企事业单位的应征求全部企事业单位的负责人意见； 2.间接利益相关者的调查户数如下：居民不足100户的调查户数应超过50%；超过100户不足500户的调查户数应超过30%，且不少于50户；超过500户的调查户数应超过10%，且不少于150户； 3.遵循概率抽样原则，样本需覆盖不同类型利益群体，以体现样本的代表性； 4.适当兼顾历史遗留问题，重点关注低收入、弱势等相关特殊群体； 5.以上4条调查比例标准可根据实际受影响范围的变化而作相应调整。 |
| 土地、房屋征收类项目 | 根据土地征收、房屋征收的实际影响范围，确定合理的调查范围。 | 1.调查户数为全部受征收影响的直接利益相关者，受征收影响的企事业单位的直接利益相关者为企事业负责人和企事业单位职工代表； 2.间接利益相关者的调查对象选择应遵循概率抽样原则，样本需覆盖不同类型利益群体，以体现样本的代表性； 3.适当兼顾历史遗留问题，重点关注低收入、无劳动能力、残疾人、老年人等相关特殊群体； 4.以上3条调查比例标准可随实际受影响范围的变化而作相应调整。 |
| 其他建设项目 | 根据工程项目的实际影响范围，结合项目用地规划边界确定合理的调查范围。 | 1.直接利益者不足100户调查数应达到80%；超过100户不足500户调查数应超过50%，且不应低于100户；超过500户调查数应超过30%，且不应低于250户； 2.间接利益相关者的调查对象选择应遵循概率抽样原则，样本需覆盖不同类型利益群体，以体现样本的代表性； 3.适当兼顾历史遗留问题，重点关注低收入、弱势等相关特殊群体； 4.以上3条调查比例标准可随实际受影响范围的变化而作相应调整。 |
| 注： 调查对象应在年龄、性别、政治面貌、职业、收入等方面具有代表性。 |  |  |

表C.4  重大活动类决策事项调查范围和抽样标准

| 调查范围 | 抽样标准 |
| --- | --- |
| 活动现场周边与沿线受影响的群众、企事业单位、商铺店面，活动涉及的有关部门、安保单位、应急救援单位等。 | 1. 参与人数超过1 000人的重大活动，利益相关者的有效调查数量不少于100人； 2. 参与人数超过5 000人的重大活动，利益相关者的有效调查数量不少于200人。 |
| 注： 调查对象应在年龄、性别、政治面貌、职业、收入等方面具有代表性。 |  |

（资料性）
调查问卷样式

| 风险评估调查问卷 【决策事项概况】 【开头语】_____________决策事项，正在进行社会稳定风险评估，现就有关事宜进行民意调查，征求您的意见和建议。我们承诺，本次调查所获的所有信息，仅用于编制社会稳定风险评估报告，并将严格保密，感谢您的支持和配合！ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名： |  | 性别： | 年龄： | 联系电话： |
| 住址： 县（市、区） 镇（街道） 村（社区） |  |  |  |  |
| 1.您的职业：（ ） A.国家机关工作人员 B.事业单位工作人员 C.企业工作人员 D.个体商户 E.商业服务业人员 F.学生 G.农民 H.自由职业者 I.待业 J.退休 K.其他 |  |  |  |  |
| 2.您是否了解本决策事项？（ ） A. 了解 B. 基本了解 C.不太了解 D.不了解 |  |  |  |  |
| 3.您对本决策事项的态度（ ） A.支持 B.基本支持 C.无所谓 D.反对 如果反对，您的理由是： |  |  |  |  |
| 4.您比较关心本决策事项的哪些方面（可多选）（ ） A.合法性 B.环境影响 C.征收类的补偿标准与安置 D.决策事项落实的进度与质量 E.对个人发展的影响 F.对当地经济社会发展的影响 G.对公共安全、社会治安的影响 |  |  |  |  |
| 5.您认为本决策事项可能产生哪些负面影响（可多选）（ ）A.污染环境 B.影响正常的生产经营 C.交通出行不便 D.社会治安恶化 E.收入下降 F.就业困难 G.就学、就医不便 H.物价上涨 I.没有负面影响 |  |  |  |  |
| 6.您会采取何种方式和表达解决诉求（可多选）（ ） A.投诉 B.调解 C.其他 |  |  |  |  |
| 7.针对本决策事项的拓展问卷问题 | ① |  |  |  |
|  | ② |  |  |  |
|  | ③ |  |  |  |
|  | ..... |  |  |  |
| 8.您的意见和建议 |  |  |  |  |
| 调查员签名 |  |  |  | 年 月 日 |

（规范性）
主要风险因素及其风险程度汇总表

  - E.1　风险发生概率

风险发生概率是指决策事项社会风险因素发生的可能性，可依据经验或预测进行确定。按照风险因素发生的可能性，可将各主要风险因素的风险概率（p）划分为五档，即：很高（概率在81%-100%）、较高（概率在61%-80%）、中等（概率在41%-60%）、较低（概率在21%-40%）、很低（概率在0%-20%）。风险发生概率分级参见表E.1。

- 表E.1  风险发生概率分级表

| 序号 | 发生概率 | 概率等级 | 判断依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 81%-100% | 很高 | 发生的可能性极大 |
| 2 | 61%-80% | 较高 | 发生的可能性很大 |
| 3 | 41%-60% | 中等 | 发生的可能性较大 |
| 4 | 21%-40% | 较低 | 发生的可能性很小 |
| 5 | 0%-20% | 很低 | 几乎不可能发生 |

表E.2　给出了风险发生概率汇总表。

表E.2  风险发生概率汇总表

| 序号 | 风险类型 | 风险因素 | 风险发生概率 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 很高 | 较高 | 中等 | 较低 | 很低 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

E.2　风险影响程度

风险影响程度是指该风险因素影响规模、影响时长、群众承受能力等综合情况。按照风险发生后对决策事项的影响大小，将影响程度（q）划分为五档，即：严重（判断标准81%-100%）、较大（判断标准61%-80%）、中等（判断标准41%-60%）、较小（判断标准21%-40%）、可忽略（判断标准0%-20%）。风险发生后对决策事项的影响程度分级参见表E.3。

表E.3  风险发生后对项目的影响程度分级表

| 序号 | 判断标准 | 影响程度 | 判断依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 81%-100% | 严重 | 在当地或更大范围内造成负面影响，需要通过长时间的努力才能消除，付出巨大代价，影响程度严重 |
| 2 | 61%-80% | 较大 | 在当地造成一定负面影响，需要通过长时间的努力才能消除，付出较大代价，影响程度较大。 |
| 3 | 41%-60% | 中等 | 在当地局部范围内造成一定影响，需要通过一定时间的努力才能消除，付出一定代价，影响程度中等。 |
| 4 | 21%-40% | 较小 | 在当地局部范围内造成一定影响，但可在短时间内消除，影响程度较小。 |
| 5 | 0%-20% | 可忽略 | 在当地造成较小影响，可自行消除，影响程度可忽略。 |

表E-4给出了风险影响程度汇总表。

表E.4  风险影响程度汇总表

| 序号 | 风险类型 | 风险因素 | 风险影响程度 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 严重 | 较大 | 中等 | 较小 | 可忽略 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

E.3　风险程度

风险程度是指评价风险大小的指标，由单因素风险发生的概率和影响程度确定，风险程度（R=p×q）划分为五档，即：重大（判断标准R>0.64）、较大（判断标准0.64≥R＞0.36）、一般（判断标准0.36≥R＞0.16）、较小（判断标准0.16≥R＞0.04）、微小（判断标准0.04≥R＞0）。风险程度分级参见表E.5。

表E.5  风险程度分级表

| 序号 | 判断标准 | 影响程度 | 判断依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | R>0.64 | 重大 | 发生概率很高，社会影响和损失严重，影响和损失不可接受，必须采取积极有效的防范化解措施。 |
| 2 | 0.64≥R＞0.36 | 较大 | 发生概率较高，社会影响和损失较大，影响和损失可接受，需要采取一定的防范化解措施。 |
| 3 | 0.36≥R＞0.16 | 一般 | 发生概率较低，社会影响和损失较小，一般不影响项目的可行性，应采取一定的防范化解措施。 |
| 4 | 0.16≥R＞0.04 | 较小 | 发生概率很低，或社会影响和损失很低，不影响项目的可行性。 |
| 5 | 0.04≥R＞0 | 微小 | 发生概率很小，且社会影响和损失很小，对项目影响很小。 |

表E.6给出了主要风险类型、风险因素及其风险程度汇总表。

表E.6  主要风险类型、风险因素及其风险程度汇总表

| 序号 | 风险类型 | 风险因素 | 发生阶段 | 风险概率 | 影响程度 | 风险程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 注： 重大工程项目建设类风险发生阶段包括项目决策、准备、施工、运行四个阶段，其他重大决策事项风险发生阶段包括事前、事中、事后三个阶段。 |  |  |  |  |  |  |

（规范性）
风险等级确定方法

  - F.1　直接定性方法

根据通用指标和分类指标中的情形，按照规则直接判定风险等级。

（1）通用指标

- 表F.1  直接定性通用指标

| 序号 | 情形 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 已经向政治安全领域传导的 | 高风险 |
| 2 | 已经发生III级以上群体性事件或200人以上规模聚集事件的 | 高风险 |
| 3 | 已经两次以上发生50人以上规模聚集事件的 | 高风险 |
| 4 | 已经发生重大个人极端案事件的 | 高风险 |
| 5 | 已经发生重大负面舆情事件的 | 高风险 |
| 6 | 已经发生一般群体性事件或一次50人以上规模聚集事件的 | 中风险 |
| 7 | 已经发生较大负面舆情事件的 | 中风险 |

（2）分类指标

评估事项对应表F.2、表F.3、表F.4、表F.5中带的指标为直接定性指标，只要有一个不符合的情形，就直接定性为高风险。

F.2　综合评判法

F.2.1　评估指标

评估指标体系需要根据重大决策类型选择相应的规范要求，表F.2、表F.3、表F.4、表F.5分别给出了四大类型的社会稳定风险评估指标体系。

表F.2  重大政策制定或调整类社会稳定风险评估指标体系

| 一级指标（权重） | 二级指标（权重） | 三级指标 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合法性 （30分） | 主体合法 （10分） | 决策主体是否为依法设立 | 4 |
|  |  | 决策事项是否在决策主体法定权限范围内 | 6 |
|  | 内容合法 （10分） | 决策内容是否符合“三新一高”要求 | 2 |
|  |  | 决策内容是否有充分的政策法律依据且不存在突破政策法律规定的情形 | 4 |
|  |  | 决策内容是否符合有关强制性标准规定 | 4 |
|  | 程序合法 （10分） | 决策启动是否合规 | 2 |
|  |  | 决策程序是否符合相应的议事决策规则 | 1 |
|  |  | 是否充分听取、吸收采纳了社会各界意见建议 | 2 |
|  |  | 是否经过专家论证 | 2 |
|  |  | 合法性审查是否具有完备性 | 1 |
|  |  | 承办部门在将决策方案提交决策主体决策前是否经过集体讨论决定 | 2 |
| 合理性 （30分） | 公平公正 （10分） | 是否存在相关规定损害群众合法权益的情形 | 3 |
|  |  | 是否存在利益调整厚此薄彼情形 | 2 |
|  |  | 是否存在相关规定影响群众生产生活情形 | 3 |
|  |  | 是否回应利益相关者合理诉求 | 2 |
|  | 适宜适度（10分） | 是否符合本地经济社会长远发展规划 | 3 |
|  |  | 是否与当地经济社会发展状况相适应 | 3 |
|  |  | 是否符合公序良俗、当地人文风俗习惯 | 2 |
|  |  | 能否为本地优化资源配置、创造劳动就业、改善人居环境、提高人民生活水平等产生有利效应 | 2 |
|  | 关联平衡（10分） | 是否兼顾了当地群众的现实利益和长远利益 | 3 |
|  |  | 是否兼顾了地区、行业、群体之间的平衡 | 3 |
|  |  | 是否兼顾了政策的协调性、连续性、稳定性 | 4 |
| 可行性 （20分） | 基础条件 （8分） | 政策实施所需人力物力财力准备是否充分，有无保障 | 3 |
|  |  | 本地资源条件、地理环境能否支撑 | 2 |
|  |  | 依法应给予的相关补偿救济能否及时到位 | 2 |
|  |  | 决策出台的时机是否成熟 | 1 |
|  | 人文环境（6分） | 是否得到大多数群众的理解和支持 | 2 |
|  |  | 群众的合理诉求是否得到解决 | 1 |
|  |  | 群众反对的方式是否激烈 | 1 |
|  |  | 是否导致相关行业、相邻地区、类似群体的攀比 | 1 |
|  |  | 是否超出大多数群众的承受能力 | 1 |
|  | 配套支持 （6分） | 相关配套保障措施是否能落实到位 | 2 |
|  |  | 相关部门的协调配合能否到位 | 2 |
|  |  | 是否有保障有效落实相应的考核奖惩措施 | 2 |
| 可控性 （20分） | 风险防范 （8分） | 群众利益诉求渠道是否畅通，是否有专人受理群众投诉举报 | 1 |
|  |  | 是否有风险隐患排查工作机制 | 1 |
|  |  | 是否建立风险隐患工作台账、做到底数清 | 1 |
|  |  | 风险防范化解措施是否详实完整 | 2 |
|  |  | 风险防范化解责任是否落实到人 | 2 |
|  |  | 地区、行业负面联动影响是否可控 | 1 |
|  | 舆情引导 （6分） | 政策宣传解释是否到位 | 2 |
|  |  | 是否建立并落实“三同步”工作机制 | 2 |
|  |  | 是否与媒体建立正常的沟通渠道 | 1 |
|  |  | 有无有效管控恶意炒作等负面舆情的措施办法 | 1 |
|  | 事件管控 （6分） | 有无突发事件应急处置预案 | 1 |
|  |  | 有无完善的应急处置工作机制 | 2 |
|  |  | 是否会引发规模性聚集事件、群体性事件、个人极端案事件及其他严重影响社会稳定的问题 | 2 |
|  |  | 实施主体是否有处置突发事件的丰富经验和基本能力 | 1 |
| 注：指标中作“”标记的系直接定性分类指标，只要存在“事件管控”三级指标作“”标记的指标为肯定性描述情形，或其他作“”标记的指标之一为否定性描述情形，则该决策事项为高风险。 |  |  |  |

表F.3  重大改革改制举措出台类社会稳定风险评估指标体系

| 一级指标（权重） | 二级指标 （权重） | 三级指标 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合法性 （20分） | 主体合法 （4分） | 决策主体是否依法设立 | 2 |
|  |  | 改革改制事项是否在决策主体法定权限范围内 | 2 |
|  | 内容合法 （6分） | 改革改制事项是否符合“三新一高”要求 | 2 |
|  |  | 改革改制事项政策法律依据是否充分 | 2 |
|  |  | 改革改制方案是否有充分的政策法律依据且不存在突破政策法律规定的情形 | 2 |
|  | 程序合法 （10分） | 决策程序是否符合相应的议事决策规则 | 2 |
|  |  | 是否充分听取、吸收采纳了社会各界意见建议 | 2 |
|  |  | 是否经过专家论证 | 2 |
|  |  | 改革改制方案是否依法依规召开职代会并获通过 | 2 |
|  |  | 承办部门在将改革改制方案提交决策主体决策前是否经过集体讨论决定 | 2 |
| 合理性 （20分） | 公平公正 （6分） | 是否充分考虑职工不同年龄、不同工种、不同用工性质等情形合法权益保障 | 2 |
|  |  | 是否存在损害群众合法权益的情形 | 2 |
|  |  | 是否存在国有、集体资产流失情形 | 1 |
|  |  | 是否回应利益相关者合理诉求 | 1 |
|  | 适宜适度 （6分） | 是否符合本地经济社会长远发展规划 | 2 |
|  |  | 是否与当地经济社会发展状况相适应 | 2 |
|  |  | 推行改革改制的时机和条件是否成熟 | 1 |
|  |  | 能否为本地优化资源配置、创造劳动就业、改善人居环境、提高人民生活水平等产生有利效应 | 1 |
|  | 关联平衡 （8分） | 是否充分兼顾了国家、集体和职工的权益 | 3 |
|  |  | 是否兼顾了地区、行业、群体之间的平衡 | 2 |
|  |  | 是否兼顾了改革改制相关政策的连续性、可适性、均衡性 | 3 |
| 可行性 （30分） | 基础条件 （10分） | 改革改制所需人力物力财力准备是否充分，有无保障 | 3 |
|  |  | 职工分流安置、社会保障、利益补偿等是否能落实到位 | 3 |
|  |  | 涉改单位资产包括债权债务是否依法依规作出处置安排 | 2 |
|  |  | 所涉及的利益相关方的界定是否明确 | 2 |
|  | 人文环境 （10分） | 直接利益相关者对改革改制方案的知晓认可和支持程度 | 2 |
|  |  | 是否得到大多数间接利益相关者的理解和支持 | 2 |
|  |  | 职工对改革改制力度可承受程度 | 2 |
|  |  | 持反对意见的理由是否充分，当事人情绪、言辞是否激烈 | 2 |
|  |  | 受改革负面影响的职工人数多寡及其复杂性 | 2 |
|  | 配套支持 （10分） | 有无针对分流职工再就业的技能培训、招聘措施 | 3 |
|  |  | 有无针对困难职工救助措施 | 2 |
|  |  | 相关部门的协调配合能否到位 | 3 |
|  |  | 是否有保障有效落实相应的考核奖惩措施 | 2 |
| 可控性 （30分） | 风险防范 （10分） | 群众利益诉求渠道是否畅通，是否有专人受理群众投诉举报 | 1 |
|  |  | 是否有风险隐患排查工作机制 | 2 |
|  |  | 是否建立安全隐患工作台账、做到底数清 | 2 |
|  |  | 风险防范化解措施是否详实完整 | 2 |
|  |  | 风险防范化解责任是否落实到人 | 2 |
|  |  | 地区行业负面联动影响是否可控 | 1 |
|  | 舆情引导 （10分） | 改革改制的必要性、相关政策及改革改制方案宣传解释是否到位 | 2 |
|  |  | 是否针对职工心理预期、主要想法和意见开展了有效引导 | 2 |
|  |  | 是否建立并落实“三同步”工作机制 | 2 |
|  |  | 是否与媒体建立正常的沟通渠道 | 2 |
|  |  | 有无有效管控恶意炒作等负面舆情的措施办法 | 2 |
|  | 事件管控 （10分 | 有无突发事件应急处置预案 | 2 |
|  |  | 有无完善的应急处置工作机制 | 2 |
|  |  | 是否会引发规模性聚集事件、群体性事件、个人极端案事件及其他严重影响社会稳定的问题 | 4 |
|  |  | 实施主体是否有处置突发事件的丰富经验和基本能力 | 2 |
| 注：指标中作“”标记的系直接定性分类指标，只要存在“事件管控”三级指标作“”标记的指标为肯定性描述情形，或其他作“”标记的指标之一为否定性描述情形，则该决策事项为高风险。 |  |  |  |

表F.4  重大项目建设类社会稳定风险评估指标体系

| 一级指标（权重） | 二级指标 （权重） | 三级指标 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合法性 （10分） | 产业发展 （5分） | 是否符合现行相关法律法规和国家有关政策 | 2 |
|  |  | 是否符合国家和地方发展总体规划和专项规划 | 1 |
|  |  | 是否符合“三新一高”要求 | 1 |
|  |  | 是否符合有关强制性标准规定 | 1 |
|  |  | 是否符合有关产业政策的要求 | 1 |
|  | 行业准入 （2分） | 是否符合相关行业准入的规定 | 1 |
|  |  | 是否具备项目建设所需相关证照 | 1 |
|  | 立项审批 （3分） | 是否经过科学的可行性研究论证 | 1 |
|  |  | 决策主体是否在审批权限范围内作出决策 | 1 |
|  |  | 国有企业及政府投资项目是否经报建单位集体讨论决定并形成了会议纪要 | 1 |
| 合理性 （30分） | 规划选址与土地利用 （10分） | 规划选址是否科学、合理 | 2 |
|  |  | 是否存在“邻避”问题 | 2 |
|  |  | 用地是否存在历史遗留问题 | 2 |
|  |  | 是否压覆矿产文物，影响防洪排涝，影响通航及军事设施等 | 2 |
|  |  | 用地是否存在权属争议 | 2 |
|  | 征地拆迁及安置补偿（10分） | 征地拆迁补偿标准是否符合法律法规及政策规定 | 2 |
|  |  | 征地拆迁方案是否公开透明并得到多数群众理解与支持 | 2 |
|  |  | 国有土地上房屋征收价格评估机构的选定是否经过规定程序 | 1 |
|  |  | 是否依规依政策对失地农民的社会保障、就业、就学、就医做出安排 | 1 |
|  |  | 被安置农民对安置点选址是否接受 | 1 |
|  |  | 安置点用地是否获批 | 1 |
|  |  | 因国有土地上征收房屋造成的搬迁、临时安置、停产停业损失的补偿方案是否制定且合理 | 2 |
|  |  | 征地拆迁补偿款及安置等费用是否能及时足额发放到位 | 2 |
|  | 生态环境 影响 （10分） | 按规定需要开展环评的，环境影响评价是否通过 | 3 |
|  |  | 当地群众对重大工程项目预期排放废水、废气、噪音、粉尘等污染影响有无质疑 | 2 |
|  |  | 是否会影响当地生态环境，包括但不限于破坏人文景观、绿地森林、大气风沙、农田水利、水资源水环境等，有无科学得当的防御对策和补救措施 | 2 |
|  |  | 是否会造成资源环境的次生灾害，甚至永久性破坏等 | 2 |
|  |  | 是否适应气候变化要求或开展必要的气候可行性论证 | 1 |
| 可行性 （30分） | 实施条件 （12分） | 用地预审、规划选址等前置审批是否通过 | 2 |
|  |  | 可行性研究报告是否获通过 | 2 |
|  |  | 项目采用的技术是否先进且安全可靠 | 2 |
|  |  | 业主是否制定了项目管理的详实完整方案 | 2 |
|  |  | 建设时机和条件是否成熟，是否会导致相关行业、相邻地方群众攀比 | 2 |
|  |  | 该项目资金的筹集和落实是否有保障 | 2 |
|  | 经济效益和社会影响 （10分） | 是否对地方经济、集体组织的发展有促进作用 | 2 |
|  |  | 是否造成当地群众失业或促进群众就业 | 2 |
|  |  | 会给当地群众带来减收还是增收 | 2 |
|  |  | 建设期间及建成后是否会造成当地群众生产生活不便，包括但不限于出行、居住环境等 | 2 |
|  |  | 建设期间及建成后是否会带来新的安全隐患，包括但不限于是否引发安全事故、是否存在危险化学品爆炸或者泄露等安全隐患 | 2 |
|  | 社会适应性 （8分） | 地方部门、所在地基层组织的支持度 | 2 |
|  |  | 受影响群众的知晓度、认可度 | 2 |
|  |  | 本地类似项目的历史影响 | 2 |
|  |  | 本地人文环境、风俗习惯对项目实施的影响 | 2 |
| 可控性 （30分） | 风险防范 （10分） | 群众利益诉求渠道是否畅通，是否有专人受理投诉举报 | 1 |
|  |  | 是否有风险隐患排查工作机制 | 1 |
|  |  | 是否建立风险隐患工作台账、底数清 | 1 |
|  |  | 风险防范化解措施是否详实完整 | 1 |
|  |  | 风险防范化解责任是否落实到人 | 1 |
|  |  | 地区行业负面联动影响是否可控 | 1 |
|  |  | 对建设施工期间可能造成的道路、桥梁、农田、水利设施损毁是否有具体的防范与补救措施， | 1 |
|  |  | 对建设施工期间可能造成的环境污染是否有防范和补偿措施 | 1 |
|  |  | 对建设施工期间因流动人口增加等可能影响物价和社会治安秩序是否有相应的防范措施 | 1 |
|  |  | 是否会因资金不到位而出现拖欠工程款、农民工工资和征地拆迁补偿款等问题 | 1 |
|  | 舆情引导 （10分） | 项目建设的必要性、合理性、可行性宣传解释是否到位 | 2 |
|  |  | 征地拆迁、安置补偿的政策法律依据宣传解释是否到位 | 2 |
|  |  | 是否针对群众心理预期、主要想法和意见开展了引导 | 2 |
|  |  | 对情绪激烈、持反对意见的当事人是否有针对性地教育疏导措施 | 2 |
|  |  | 是否与媒体建立正常的沟通渠道 | 1 |
|  |  | 有无有效管控恶意炒作等负面舆情的措施办法 | 1 |
|  | 事件管控 （10分） | 有无突发事件应急处置预案 | 1 |
|  |  | 有无完善的应急处置工作机制 | 2 |
|  |  | 是否会引发规模性聚集事件、群体性事件、个人极端案事件及其他严重影响社会稳定的问题 | 5 |
|  |  | 实施主体是否有处置突发事件的丰富经验和基本能力 | 2 |
| 注：指标中作“”标记的系直接定性分类指标，只要存在“事件管控”三级指标作“”标记的指标为肯定性描述情形，或其他作“”标记的指标之一为否定性描述情形，则该决策事项为高风险。 |  |  |  |

表F.5  重大活动举办类社会稳定风险评估指标体系

| 一级指标（权重） | 二级指标 （权重） | 三级指标 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合法性 （10分） | 主体合法 （2分） | 活动举办方是否具有独立的法人资格 | 2 |
|  | 内容合法 （5分） | 活动主题和内容是否符合有关法律法规和政策规定 | 2 |
|  |  | 活动主题和内容是否符合道德规范、公序良俗、宗教教规 | 2 |
|  |  | 活动举办是否与国家方针政策倡导的方向相一致 | 1 |
|  | 程序合法 （3分） | 活动举办是否获得有关部门许可 | 2 |
|  |  | 是否依法取得场地使用权 | 1 |
| 合理性 （10分） | 规模适度 （5分） | 为保障活动举办，相关管控区域范围是否适中 | 2 |
|  |  | 活动参与人数与场地容量、交通出行、供水供电、安保力量配置、应急救援能力是否相匹配 | 2 |
|  |  | 对参与活动的人数规模预判是否准确 | 1 |
|  | 时机适宜 （5分） | 活动举办的时间节点是否与国家重大活动、特定纪念日相冲突 | 2 |
|  |  | 活动举办的时长是否适中 | 1 |
|  |  | 活动举办对周边生产生活环境、交通出行、用水用电用气、消防和治安等的影响程度是否超出群众的可承受度 | 2 |
| 可行性 （30分） | 基础条件 （10分） | 活动举办场所是否符合相关安全要求 | 2 |
|  |  | 当地政府相关部门对活动举办是否给予支持 | 2 |
|  |  | 活动举办所需人力物力财力准备是否充分 | 2 |
|  |  | 活动组织承办机构专业能力是否适宜 | 2 |
|  |  | 活动举办的相关气候条件是否适宜 | 2 |
|  | 人文环境 （10分） | 是否存在严重影响群众生产生活或损害群众合法权益情形 | 4 |
|  |  | 社会公众对活动举办的认可和支持程度 | 3 |
|  |  | 活动场所周边居民是否存在反对声音，反对理由是否充分 | 3 |
|  | 配套支持 （10分） | 活动现场的组织是否严密有序，消防、安保和应急措施等是否精准实用 | 4 |
|  |  | 活动场所供水、供电、通信、医疗急救、卫生、餐饮、住宿、交通等保障措施是否能落实到位 | 3 |
|  |  | 活动举办方对外联络协调是否顺畅 | 3 |
| 可控性 （50分） | 风险防范 （20分） | 活动场所是否开展了安全风险排查，隐患整改是否符合相关安全要求 | 4 |
|  |  | 是否对活动场所及周边交通状况开展调研，并制定人员疏散、交通疏导措施 | 4 |
|  |  | 是否针对活动现场制定了防爆、防火、防踩踏、防骚乱措施 | 3 |
|  |  | 是否建立风险隐患工作台账、做到底数清 | 2 |
|  |  | 是否对参与活动人员群体进行了分析 | 2 |
|  |  | 风险防范化解措施是否详实完整 | 2 |
|  |  | 风险防范化解责任是否落实到人 | 3 |
|  | 舆情引导 （15分） | 政策宣传解释是否到位 | 3 |
|  |  | 活动场所周边居民是否存在反对声音，反对理由是否充分 | 3 |
|  |  | 社会公众对活动举办是否广泛支持，是否存在负面舆论 | 3 |
|  |  | 是否建立并落实“三同步”机制 | 3 |
|  |  | 是否与媒体建立正常的沟通渠道 | 3 |
|  |  | 有无有效管控恶意炒作等负面舆情的措施办法 | 3 |
|  | 事件管控 （15分） | 有无突发事件应急处置预案 | 2 |
|  |  | 有无完善的应急处置工作机制 | 2 |
|  |  | 是否配备安全防护和应急处置力量 | 4 |
|  |  | 是否会引发规模性聚集事件、群体性事件、个人极端案事件及其他严重影响社会稳定的问题 | 5 |
|  |  | 实施主体是否有处置突发事件的丰富经验和基本能力 | 2 |
| 注：指标中作“”标记的系直接定性分类指标，只要存在“事件管控”三级指标作“”标记的指标为肯定性描述情形，或其他作“”标记的指标之一为否定性描述情形，则该决策事项为高风险。 |  |  |  |

F.2.2　风险指数

综合风险指数计算的具体步骤如下：

建立风险指数计算表。在单因素风险分析的基础上将评判确定的主要特征风险全部列入表中；

计算每个风险因素的风险指数（Wn ）。根据评估指标确定的分值权重，将每个评估指标（风险因素）的权重系数（I）与风险程度系数（R）相乘，所得分值即为每个风险因素的风险指数（W）；

最后将风险指数计算表中所有风险的风险指数相加，得出整体的综合风险指数（∑Rn ×In ）（n指风险因素数量）。分值越高，决策事项的整体风险程度越大。综合风险指数计算方法参见表F.6。

- 表F.6  综合风险指数计算表

| 风险因素 （W） | 权重 (I） | 风险程度（R） |  |  |  |  | 风险指数 （R×I） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 微小 （0.04） | 较小 （0.16） | 一般 （0.36） | 较大 （0.64） | 重大 （1） |  |
| W1 |  |  |  |  |  |  |  |
| W2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| W=∑Rn ×In |  |  |  |  |  |  |  |

根据综合风险指数（W），最终确定决策事项风险指数，若W ≥70，为高风险；若40＜W＜70，为中风险；若W≤40，为低风险。

F.2.3　风险等级综合评判

综合分析评估项目可能引发的风险事件、参与的人数、产生的负面影响程度，以及单因素风险程度、群众支持度情况和综合风险指数，评判确定决策事项的最终风险等级。风险等级综合评判标准参见表F.7。

表F.7  风险等级综合评判标准表

| 评判标准 | 风险等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 高风险 | 中风险 | 低风险 |
| 总体评判标准 | 大部分群众有意见，反映特别强烈，或者决策实施主体对多数群众的主要诉求无力解决，风险防控能力严重不足，可能引发重大负面舆情、规模性聚集甚至大规模群体性事件 | 部分群众有意见，反应较为强烈，但不会造成矛盾对立、问题激化、引发较大规模性聚集和重大负面舆情，或者参与评估的部门、单位和专业机构对重大风险处理意见存在较大分歧，可能引发较大矛盾冲突 | 绝大多数群众理解支持，少部分群众有意见，且能够全部得到有效防范化解，不存在重大风险因素 |
| 可能引发风险事件评判标准 | ①可能发生Ⅲ级以上群体性事件； ②可能发生200人以上规模聚集事件； ③可能发生重大负面舆情事件。 | ①可能发生一般性群体性事件； ②可能发生50人以上规模聚集事件； ③可能发生较大负面舆情事件； ④可能发生10人以上50人以下但造成较大负面影响的规模聚集事件。 | ①可能发生小规模集体上访； ②可能发生个体非正常上访。 |
| 单因素风险程度评判标准 | 2个及以上重大或5个及以上较大单因素风险 | 1个重大或2到4个较大单因素风险 | 1个较大或1到4个一般单因素风险，或全部较小单因素风险 |
| 群众支持率 评判标准 | 征求意见结果，明确反对者超过 33% | 征求意见结果，明确反对者占10%到 33% | 征求意见结果，明确反对者低于10% |
| 综合风险指数评判标准 | W ≥70 | 40＜W＜70 | W≤40 |
| 注：综合考虑上述条件后确定风险等级，一般只要满足其中的一项就判定相应的风险等级（等级就高判定）。 |  |  |  |

（资料性）
风险防范和化解措施汇总表

表G.1给出了风险防范和化解措施汇总表。

- 表G.1  风险防范和化解措施汇总表

| 序号 | 风险因素 | 风险发生阶段 | 主要防范化解措施 | 责任主体 | 牵头责任人 | 协助单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

（规范性）
社会稳定风险评估报告编制大纲

【封面】 封面内容包括标题、评估事项名称、评估主体、评估主体负责人、编制单位、填表日期。 【大纲】 引言（概述该评估主体采用哪种评估方式和程序，在哪个起止时间对评估事项开展稳评） 第一章 决策事项概况 第一节 决策事项名称 第二节 评估主体情况 第三节 决策背景及原因 第四节 决策事项内容 第五节 决策依据 第二章 评估工作情况 第一节 评估依据 第二节 评估方案 第三节 评估流程 第三章 风险调查 第一节 调查内容与方法 第二节 调查范围与对象 第三节 调查过程 第四节 调查结果分析 第四章 风险识别 第一节 风险识别方法 第二节 风险类型划分 第三节 风险识别结果 第五章 风险分析 第一节 风险分析方法 第二节 风险分析内容 第三节 风险汇总分析 第六章 风险等级确定 第一节 基本流程 第二节 主要方法 第三节 四性分析及风险点描述 第四节 风险等级确定的结论 第七章 风险防范和化解措施 第一节 风险防范思路 第二节 防范化解措施 第三节 风险应急预案 第八章 专家评审 第一节 专家个人情况 第二节 专家意见 第三节 评审会结论 第四节 对评估报告的修改完善 第九章 评估结论与建议 第一节 评估结论（主要风险点与及其防范化解措施、四性分析、最终风险等级） 第二节 下步建议 附件（内容包括项目前置性文件；评估事项的公示公告；风险调查问卷样表及记录；征求公众意见的问卷调查样表及记录；参与座谈会、听证会、专家论证会等人员名单、会议记录、照片资料等）

（规范性）
专家评审意见表

表I.1和I.2给出了专家评审意见表和专家会议评审意见汇总表。

- 表I.1  专家评审意见表

| 决策事项名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评估主体 |  |  |  |
| 评估实施单位 |  |  |  |
| 专家意见： 一、总体评价 评估工作评价； 评估报告评价； 决策事项的主要风险点； 风险等级结论评价。 二、意见和建议 |  |  |  |
| 评审结论 | 高风险 中风险 低风险 |  |  |
| 专家签名 |  | 日期 |  |

表I.2  专家会议评审意见汇总表

| 决策事项名称 |  |
| --- | --- |
| 评估主体 |  |
| 评估实施单位 |  |
| _____年_____月_____日，__________(评估主体)在_________（会议地点）组织召开了《__________（决策事项）社会稳定风险评估报告》专家评审会。本次会议由_____名专家组成专家组，以及__________（参会单位）代表参加本次会议，共计_____人。专家组听取了评估主体关于决策事项的介绍，以及评估实施单位关于社会稳定风险评估工作开展情况的汇报，审阅了案卷资料，并就该事项的社会稳定风险评估工作进行了询问和评审。 一、总体评价 评估工作评价； 评估报告评价； 决策事项的主要风险点。 二、意见和建议 经专家组会商，对评估实施单位的社会稳定风险评估工作和评估结论进行总体评价，_____名成员认可，_____名成员不认可，根据投票规则，专家组（同意、不同意）该事项的社会稳定风险评估结论。 专家组组长签名：_____________ 专家组成员签名：_______________________________________________ 日期：_____年_____月_____日 |  |

（规范性）
江西省重大决策社会稳定风险评估备案表

附录J.1和J.2分别给出了江西省重大决策社会稳定风险评估的普通程序备案表和简易程序备案表。

- 表J.1  江西省重大决策社会稳定风险评估普通程序备案表

评估事项：___________________________________ 评估主体：___________________________________ 填表日期：________年___ ___月_______日_______ 中共江西省委政法委员会制

| 评估 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评估 主体 | 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 负责人 |  |  |  |  | 职务 |  |  |
|  | 联系人 |  |  |  |  | 联系方式 |  |  |
| 受托评估机构 | 机构名称 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 联系人 |  |  |  |  | 联系方式 |  |  |
| 评估 事项 概况 及工 作概 述 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 利 益 相 关 者 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 各 方 意 见 | 利 益 相 关 方 诉 求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 基 层 组 织 意 见 |  |  |  |  |  |  |  |
| 各 方 意 见 | 人大代表政协委员社团组织等意见 |  | （如不涉及可不填） |  |  |  |  |  |
|  | 相 关 专 家 意 见 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 党委政府及相关部门意见 |  |  |  |  |  |  |  |
| 决 策 合 法 性 合 理 性 可 行 性 可 控 性 分 析 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 要 风 险 因 素 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防 范 和 化 解 风 险 措 施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 稳 评 结 论 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评估主体 意见 |  | （主要负责人签字） （盖章） 年 月 日 |  |  | 党委政法委意见 |  | （盖章） 年 月 日 |  |
| 备注：1、稳评结论要评定风险等级，风险等级分为高风险、中风险、低风险； 2、本备案一式两份，评估主体和同级党委政法委各执一份。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 表J.2  江西省重大决策社会稳定风险评估简易程序备案表

| 评估事项名 称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险等级 |  |  |  |  |  |
| 评估事项概 况 |  |  |  |  |  |
| 适用简易程序理由 |  |  |  |  |  |
| 开展风险排查工作情况 |  |  |  |  |  |
| 开展分析论证工作情况 |  |  |  |  |  |
| 评估事项风险点 | 序号 | 风险点描述 | 化解措施 |  | 是否可控 |
|  | （可另附页） |  |  |  |  |
| 评估主体意见 |  | 主要负责人签字： （盖章） 年 月 日 | 同级党委 政法委意见 | （盖章） 年 月 日 |  |
| 备注：1.评估主体适用简易程序开展评估工作的，直接填写本备案表，无需另行编制评估报告。 2.风险等级填写低风险、中风险或者高风险。3. 本备案表一式两份，评估主体和同级党 委政法委各执一份。 |  |  |  |  |  |

评估主体联系人：                  联系电话：