DB34

安徽省地方标准

DB 34/T  xxxx—2025

船闸闸室装配式智能移动模机应用

技术规程

（征求意见稿）

Technical Regulations for the Application of Prefabricated Intelligent Mobile Mould Machines in Lock Chambers

安徽省市场监督管理局 发布

2025-XX-XX发布                        2025-XX-XX实施

目  次

前  言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	2

4  总体要求	4

5  模机设计	4

5.1  支撑系统	4

5.2  模板系统	5

5.3  悬吊系统	5

5.4  行走系统	6

5.5  电气系统	6

5.6  智能控制监测系统	6

6  模机制造与安装	7

6.1  制造	7

6.2  运输	7

6.3  安装	8

7  模机调试及验收	9

7.1  调试	9

7.2  验收	10

8  现场运行	10

8.1  一般规定	10

8.2  钢筋安装	11

8.3  模机合模	11

8.4  混凝土浇筑	11

8.5  混凝土养护	12

8.6  模机脱模	12

8.7  模机行走	12

9  智能控制与监测	13

9.1  行走智能控制	13

9.2  吊装智能控制	13

9.3  智能养护系统	13

9.4  智能监测与预警	14

10  模机拆卸	15

11  安全管理与维护	16

11.1  现场安全管理	16

11.2  维护保养	17

附录A：模机安装检查验收表	18

附录B：模板安装的允许偏差及检验方法	20

前  言

本文件按GB/T 1.1-2020给出的规则起草。

本文件提出单位：安徽建工路港建设集团有限公司

本文件归口单位：安徽省交通运输厅

本文件起草单位：安徽建工路港建设集团有限公司、安徽建工集团股份有限公司、安徽建工交通航务集团有限公司、    、    、    。

本文件主要起草人：苏颖、钱叶琳、李建成、王静峰、李长春、卢小凤、    、    、    。

主要审查人员：

船闸闸室装配式智能移动模机应用技术规程

1  范围

本文件明确了船闸闸室装配式智能移动模机的基本结构，并规定了模机设计、制造、安装、调试、验收、运行和拆除的技术要求。

本文件适用于船闸闸室采用装配式智能移动模机建造的制造、安装与应用。

2  规范性引用文件

下列规范中的内容通过文中的规范性引用而构成本标准必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 50009 建筑结构荷载规范

GB 50017 钢结构设计标准

GB 50205 钢结构工程施工质量验收标准

GB 50217 电力工程电缆设计标准

GB 50395 视频安防监控系统工程设计规范

GB 50755 钢结构施工规范

GB 6067 起重机械安全规程

GB/T 5226 机械电气安全机械电气设备

GB/T 3811 起重机设计规范

JGJ 80 建筑施工高处作业安全技术规范

JGJ 276 建筑施工起重吊装工程安全技术规范

JTS 202 水运工程混凝土施工规范

JTS 205 水运工程施工安全防护技术规范

JTS 257 水运工程质量检验标准

JT/T 1495 公路水运危险性较大工程专项施工方案编制审查规程

JT/T1499 公路水运工程临时用电技术规程

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

闸室装配式智能移动模机 Prefabricated intelligent mobile mold machine for gate chamber

船闸闸室墙分节段施工，可组装、可移动的模板结构体系的智能控制设备，主要由支撑系统、模板系统、悬吊系统、行走系统、电气系统及智能控制监测系统组成，简称“模机”。

3.2

支撑系统 Support system

钢结构作为骨架形成稳定支撑的模架体系，由立柱、横梁、纵梁、端梁、平联、柱间支撑等组成。

3.3

模板系统 Formwork system

由模板面板、支撑杆、操作平台、对拉螺栓和微调丝杆组成，其中模板面板采用标准块、非标准块模板组合成整体大模板。

3.4

悬吊系统 Suspension system

吊装闸室墙体系整体式大模板，由悬吊横梁、轨道、起吊装置、调节装置组成。

3.5

行走系统 Walking system

模机移动控制体系，由轨道、行走台车、驱动装置、制动装置组成。

3.6

智能控制监测系统 Intelligent control and monitoring system

设备自动化监测与预警体系，由智能设施系统、设备控制系统、信息化应用系统、智能化集成系统、监测预警系统组成。

3.7

模机合模Die-closing of shiplock chamber wall fabrication machine

闸室墙混凝土浇筑前装配式智能移动模机将大模板合拢、紧固、校正、精调的过程。

3.8

模机脱模Demolding of shiplock chamber wall fabrication machine

模机吊装大模板整体脱离闸室墙的过程。

3.9

模机行走Shiplock chamber wall fabrication machine walking

模机施工完成一节段船闸闸室墙后吊装大模板移动到下一施工节段的过程。

4  总体要求

4.1 模机应坚持装配化设计、信息化管理、智能化管控的原则。

4.2 模机设计应充分考虑各类型船闸闸室标准尺寸、模机大件运输以及组装的便利性需求，开展标准化装配式设计。

4.3 模机生产时应建立完善的生产质量、安全、环保等管理体系，保障产品质量与生产安全，保护环境并降低能耗。

4.4 模机使用时应结合施工安全风险辨识评估，对施工现场影响施工安全的因素开展监测，监测内容应能准确反映施工现场的安全状态。

4.5 模机设计及安装宜采用 Building Information Modeling（建筑信息模型，简称BIM）等信息化技术。

5  模机设计

## 5.1  支撑系统

5.1.1 支撑骨架应整体安拆、运输方便，可重复使用，应充分考虑道路运输条件的限制及使用过程中的构件变形规定。构件连接节点通常采用螺栓连接设计，满足现行不同等级船闸闸室施工需求。

5.1.2 支撑结构的计算方法、强度、刚度及稳定性应符合《钢结构设计标准》GB50017、《建筑结构荷载规范》GB 50009 的规定。

5.1.3 支撑结构宜采用排架结构设计，应进行防腐涂装设计。

5.1.4 支撑系统设计主要包括以下荷载：

—— 模机主体、操作平台、起重设备及电气装置的自重；

—— 施工荷载，包括操作人员、堆料和施工设备的重量；

—— 新浇混凝土对模机的侧压力及倾倒混凝土产生的水平冲击力；

—— 新浇混凝土对模机的浮托力；

—— 起吊模板重量；

—— 脱模时模板与混凝土之间的摩阻力；

—— 模机行走车轮与轨道之间的摩擦力；

—— 风荷载。

## 5.2  模板系统

5.2.1  应结合各级船闸闸室尺寸，采用标准块、非标准块模板组合成整体大模板。

5.2.2  模板设计时根据其材料特性、受力特点，按最不利工况对模板结构进行强度和刚度计算，计算结果应满足国家现行相关标准的要求。

5.2.3  模板上部应设置吊装分配梁，与悬吊系统连接，减小荷载的应力集中。

## 5.3  悬吊系统

5.3.1  悬吊系统宜采用电动起吊装置，悬吊梁应进行强度、稳定性和刚性计算，应符合《起重机设计规范》GB/T3811的规定。

5.3.2  电动起吊装置数量、位置应与大模板的吊点相对应，两侧对称布置。

5.3.3  电动起吊装置额定起重量应不小于吊装大模板重量的1.25倍。

## 5.4  行走系统

5.4.1  行走轨道宜采用钢轨，支点间轨道的变形量应不大于2mm。

5.4.2  行走装置应采用四轮驱动，行走平稳，行走速度应小于10m/min。

5.4.3  平衡体装置和耳板铰接装置等关键结构节点应进行受力分析和设计。

5.4.4  台车组应安装锚定装置、夹轨器、前后防撞装置，保障模机行走安全。

## 5.5  电气系统

5.5.1  配电柜、控制柜应安装于模架本体位置，柜体应为户外防雨型，现场操作箱可就近设置。

5.5.2  模架行走电机装置、起吊电机装置等电气设备应符合《机械电气安全机械电气设备》GB5226和《起重机设计规范》GB/T3811的相关规定；电缆选择与敷设应符合《电力工程电缆设计标准》GB50217的有关规定。

5.5.3  供电电源应根据设备的额定电压等级进行选择，供电方式应符合《公路水运工程临时用电技术规程》JT/T1499 的有关规定。

## 5.6  智能控制监测系统

5.6.1  模机智能监测系统宜包括数据自动采集、数据传输、数据存储和数据管理与报警等，应符合《视频安防监控系统工程设计规范》GB 50395的有关规定，且具有超载、限位、结构异常和现场风险预警提示功能。

5.6.2  模机智能控制室宜安装于模架本体合理位置，控制室内设置HMI人机界面及相关操作装置。

5.6.3  智能控制监测系统宜具备防雷接地及抗干扰、数据备份、断电保护、自诊断及故障显示等功能。

5.6.4  监测设备宜具备无线网络控制与数据传输、太阳能自供电功能。

6  模机制造与安装

## 6.1  制造

6.1.1  模机制造单位应具备相应资质，制造前应熟悉设计文件和施工详图，编制专项方案，并做好工艺准备。

6.1.2  模机钢结构零部件原材料应符合设计文件、相关标准和规范。

6.1.3  模机钢结构加工应采用先进的工艺和技术，确保焊接质量，焊缝应均匀、牢固，无缺陷，主梁、支腿等主要结构部件应保证尺寸精度和几何形状，应符合《钢结构施工规范》GB 50755的要求。

6.1.4  模机电气系统应布线合理，电气元件可靠，保障起吊装置的安全控制和高效运行。

6.1.5  模机验收及预拼装质量应符合《钢结构工程施工质量验收标准》GB50205规定及设计要求。

6.1.6  采用BIM技术模拟预拼装时，构件或单元的外形尺寸应与实物几何尺寸相同，模拟预拼装偏差超过规定时，应进行实体预拼装。

6.1.7  模机出厂前，制造单位应出具有效合格证明、产品出厂合格证、安装使用维护说明书等文件。

## 6.2  运输

6.2.1  模机运输和装卸应根据设备的重量、尺寸、形状、重心位置等，确定合适的运输工具和运输方式。

6.2.2  运输包装件应堆放整齐、固定可靠，应釆取措施防止变形。

6.2.3  应采取防雨、防震、防水措施，保证包装件质量。

## 6.3  安装

6.3.1  模机应按说明书规定或施工方案确定的顺序进行安装，遵循“先下后上，先主体后附属”的原则顺序进行。

6.3.2  安装模机的起重机械，应根据工程特点、施工环境条件、模机情况选用，应在允许荷载内起重作业，不得超载作业，应符合《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ 276的有关规定。

6.3.3  模机安装应在闸室底板混凝土完成浇筑段落后进行，且不得对船闸底板产生损坏和污染。安装前应对构件、模板的质量进行检查，构件的永久变形和缺陷超出允许偏差时，应进行处理。

6.3.4  模机轨道安装应固定可靠，轨面平顺，中心线偏差小于5mm；两平行钢轨间距、顶面高程应一致，轨道接头位置应错开。

6.3.5  钢结构支腿、主梁、模板均应在地面分别组装完成，支撑体系尚未形成稳定体系前，应采取临时支承保证主梁结构的稳定性。

6.3.6  高强螺栓施工应采用扭矩法或转角法，并按照有关技术规定执行，不得随便施焊、气割、扩孔。

6.3.7  吊装大模板时应保持模机两侧同步工作，出现异常应立即停止操作，处置完成后方可继续作业。

6.3.8  模机安装完成后，应进行初步检查，符合下列规定：

6.3.8.1  各部位销轴、螺栓连接应无松动或脱落，液压油、润滑油应充足，各部件无过度磨损和严重变形。

6.3.8.2  起吊装置应运行平稳、钢丝绳应润滑良好，应无断丝及过度磨损情况，应无跳槽或挤压，松紧度应适宜，制动应灵敏可靠，停车装置应灵敏有效。

7  模机调试及验收

## 7.1  调试

7.1.1  模机调试前，应确保下列安全防护装置可靠有效：

——行车报警装置；

——行程、高度限位及保险装置；

——风速仪、夹轨器、锚定装置等防风装置；

——缓冲器、端部止挡；

——紧急断电开关；

——通道口连锁保护；

——防护罩或防护栏；

——防脱钩装置；

——安全制动装置。

7.1.2  模机安装完成后应进行试运转，试运转应包括下列工况：

7.1.2.1  无负荷运转

行走装置、起吊装置运行要达到以下要求：各工作机构启动、制动可靠；各安全限位、连锁保护可靠；操控和机构运行同向、同步等。

7.1.2.2  静负荷运转

- 承载试验：将重量达到设计荷载的75%、90%、100%；每次均上下、前后运行不少于三次。

- 超载试验：将重量达到设计荷载的125%，离地不超过200mm，悬吊10分钟，反复三次。

- 试验后，梁的上拱度、下挠度应满足规范要求；各部件不得有变形、开裂、松动等影响使用性能和安全的质量问题。

7.1.2.3  动负荷运转

行走装置、起吊装置在额定荷载下，进行升降、行走、启动、制动等动作，要求工作平稳、灵活、不打滑，各限位、连锁装置准确可靠。

## 7.2  验收

7.2.1  安装完毕后，安装单位应按附录A的要求自检，并应填写检查记录。

7.2.2  模机使用前，使用单位应组织设计、制造、安装、使用等有关单位进行验收。

7.2.3  验收后出具验收报告，模机应经验收合格后再投入使用。

7.2.4  模机的验收方法应符合下列规定：

7.2.4.1 目测检查整机及附属结构外观质量。

7.2.4.2 宜采用无损检测仪检测裂纹缺陷、力矩扳手检测螺栓连接状态、电器仪表测量电气元件及线路性能参数。

8  现场运行

## 8.1  一般规定

8.1.1  施工现场运行前，需完成模机专项验收。

8.1.2  现场操作人员需熟悉模机的工作环境和工作要求，宜培训合格后上岗。

## 8.2  钢筋安装

8.2.1  模机就位前，闸室墙钢筋应按设计规范要求完成安装。

8.2.2  闸室墙的竖向钢筋连接宜采用套筒连接方式。

8.2.3  保护层垫块应与钢筋绑扎牢固。

## 8.3  模机合模

8.3.1  模板提升、下降、合模、前后微调等工作应通过模机控制。

8.3.2  模板合模顺序应先迎水面后迎土面，模板底部与闸室墙倒角混凝土接缝应严密。

8.3.3  钢护木等预埋件不得遗漏，安装应牢固，位置应准确；预留孔（槽）尺寸应合理。

8.3.4  模板合拢就位后，其平面位置、垂直度、顶部高程、接缝严密情况、钢筋和模板间的保护层厚度等应符合设计要求，应安排专人检查并做好书面记录。

8.3.5  模板安装的允许偏差及检验方法应符合附录B的规定。

## 8.4  混凝土浇筑

8.4.1  浇筑混凝土前应对模机、模板、钢筋和预埋件等进行检查，模板内的杂物、积水及钢筋上污物应清理干净。

8.4.2  闸室墙应分节段一次性完成整体浇筑，闸室墙两侧应对称浇筑，从一端向另一端同步进行。

8.4.3  混凝土应水平分层浇筑，分层浇筑厚度不宜超过30cm。混凝土自由倾落高度大于2 m时应布置串筒，自由倾落高度大于10m时，应设置减速装置。

8.4.4  混凝土宜采用智能振捣机器人（装置）辅助振捣。

## 8.5  混凝土养护

8.5.1  混凝土浇筑完成后宜开启模机智能养护系统，保持模板湿润。

8.5.2  模板脱模后闸室墙应继续养护，养护时间应符合《水运工程混凝土施工规范》JTS 202要求。

## 8.6  模机脱模

8.6.1  模板应在混凝土强度达到2.5MPa，能保证其表面及棱角不致因拆模而损坏时方可脱离，且应符合《水运工程质量检验标准》JTS 257的有关规定。

8.6.2  模机整体性脱离模板，脱模前模板与混凝土结构之间应无连接。

8.6.3  模机行走至下一闸室墙施工前应完成模板表面的清理和脱模剂涂刷工作。

## 8.7  模机行走

8.7.1  模机行走前，迎土面模板应与模机固定，模板吊装离地高度宜低于1m；模机行走时，迎土面模板宜牵引辅助，不得碰撞闸室墙成品。

8.7.2  模机两侧应同步行走，行走时应均匀、缓慢，不得急停、急加速或倒退，行走速度应小于10m/min。

8.7.3  模机行走时，运行范围内应无障碍物，行走过程模机宜保持警笛声长鸣。行走至下一闸室墙施工段就位后，应及时锁紧电动夹轨器。

9  智能控制与监测

## 9.1  行走智能控制

9.1.1  模机应能根据作业对象、作业环境等因素自动调整各机构的工作速度。

9.1.2  模机行走应有智能识障功能，识障宜采用红外、激光、超声、雷达、图形图像等测距方法。

9.1.3  模机行走系统中驱动电机、减速机与行走钢轮采用直接联接方式，将智能移动模机的移动速度控制0m/min~10m/min。宜采用变频器控制电力，实现智能移动模机运行速度在一定范围内连续可调。

9.1.4  模机行走系统应通过智能移动模机的单侧双轨道上安装电动夹轨器，在不运行时固定智能移动模机。

## 9.2  吊装智能控制

9.2.1  智能控制系统宜安装PLC控制系统，智能控制起吊装置的正转、反转、停止及加减速，完成大模板的脱模、合模、前后微调等操作。

9.2.2  吊装操作系统宜安装变频器驱动起吊装置升降，完成大模板的提升和下降操作。

9.2.3  吊装操作系统设置拉力变送器，监控起吊装置受力情况。

## 9.3  智能养护系统

9.3.1  养护装置采用井字形均匀布设，避免出现养护盲区。

9.3.2  宜采用PLC控制器，控制合理的喷淋时间和喷淋量。喷淋自动、喷淋启动、喷淋循环、喷淋停止等操作中应出现1次系统对话框进行操作确认。

9.3.3  根据接触式混凝土湿度传感器采集数据，结合实时气候信息，自动判断是否启动系统。

## 9.4  智能监测与预警

9.4.1  模机关键位置宜布置感应器、高清摄像头，利用先进的人工智能图像识别、信号处理和网络传输进行数据编解码、变换和分析，提供准确和可靠的模机运行状态、结构健康、人员状态、作业环境等在线监测信息，有灵敏准确的预警能力。

9.4.2  智能监测应具备下列基本功能：

9.4.2.1  运行状态监测：监控电动葫芦的起升高度、起升速度和行走位置；监控模机行走速度、两侧偏移差等关键参数，全面掌握模机的运行动态。

9.4.2.2  结构健康监测：监测主梁、支腿等主要结构的应力、应变、变形情况，及时发现可能的结构损伤。

9.4.2.3  电气系统监测：监测电气线路、电机工作状态等情况，确保电气系统正常运行。

9.4.2.4  现场作业监测：监测人员工作状态、工程机械作业环境，监测隐患可以播报和信息推送方式至现场安全管理人员。

9.4.3  智能预警应具备下列基本功能：

9.4.3.1  超载预警：起吊重量超过设定阈值时及时发出警报，防止超载引发安全事故。

9.4.3.2  限位预警：接近行程极限位置时发出预警信号，避免碰撞等危险情况发生。

9.4.3.3  风载预警：风力超出模机安全作业范围时发出预警，提醒采取避风措施。

9.4.3.4  结构异常预警：模机结构出现异常变形或应力变化超出安全范围，立即预警提示。

9.5.3.5  现场安全预警：工程机械越界、人机碰撞风险识别，提前预警，实时通知，降低人机风险。

9.5.4  智能检测与预警数据应可视可溯，宜以图片、视频、报告、信息推送等多种方式快速监管。

10  模机拆卸

10.1  模机拆除前吊装及临时堆放场地应清理干净，应遵循“先非承重及附属后承重”的原则顺序进行。

10.2  模板系统拆除前应保持与起吊装置连接稳定，宜自下而上分模块吊装落放。

10.3  电气系统拆除前应断开电源，电源开关处应挂牌警示。主体设备拆除应确保与外部连接线路无连接。线缆拆除时不得过度弯曲或扭转，避免拉伤线缆内部导体。

10.4  智能控制系统中重要数据应提前备份，各类线缆、接口应标记清晰准确，传感器、执行器拆除后宜包装保护，防止在运输或存放过程中受损。

10.5  悬吊系统中易损毁、变形、丢失零配件和设备拆除后应及时转运至仓库保管。

10.6  支撑系统高强度螺栓和法兰盘连接应对角逐步、均匀松开，不得采用电焊破坏性切割；支腿拆卸前应采用缆风绳临时固定，缆风绳与地面的夹角应在45°~60°之间；各结构构件拆除后宜按设计要求涂漆防腐。

10.7  行走系统轨道地脚螺栓所留空洞应采用不低于船闸底板设计强度的混凝土修补平整。

11  安全管理与维护

## 11.1  现场安全管理

11.1.1  模机安装单位应具有相应的资质，模机应用前应制定专项施工方案，应符合《公路水运危险性较大工程专项施工方案编制审查规程》JT/T 1495 的要求。

11.1.2  施工人员上下作业应走模机安全通道，严禁攀爬模板或绳索上下作业；人行通道应保持畅通，不得有障碍物或堆积物，施工作业应符合《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80的有关规定。

11.1.3  施工人员操作工具应放入工具袋中，不得随意放置在模机平台、人行通道、模板作业面等可能导致滑落或造成他人伤害的地方；不得在高空抛扔或传递工具，防止工具坠落伤人。

11.1.4  闸室墙混凝土浇筑时应提供充足、均匀的照明；模板内应有良好的通风设备持续运行，保持模板内部空气流通。

11.1.5  模机悬吊、安装及拆卸模机的起重机械应在允许荷载范围内作业，不得超载作业，应符合《起重机械安全规程》GB 6067的有关规定。当遇到六级及以上大风时应停止作业，并采取临时固定措施达到安全状态。

11.1.6  模机应用现场应张贴醒目的安全警示标志，防护栏杆和模板外侧应张挂密目式安全立网或其他材料封闭，应符合《水运工程施工安全防护技术规范》JTS 205的有关规定。

## 11.2  维护保养

11.2.1  模机应定期保养和检修，模机的主要受力结构件、安全附件、安全保护装置、运行机构、控制系统等应进行日常维护保养，并应做好记录。

11.2.2  混凝土浇筑每班结束宜及时将粘附于模机上的混凝土清理干净，以防影响下次作业。

11.2.3  模机脱模后时应检查支撑系统是否有变形，连接杆是否松动，发现异常时应及时处置。

11.2.4  模机行走前应对行走机电设备、轨道进行全面检查和保养。模机各纵、横移机构轨道两段应安装挡块和限位开关，并应定期检查。

11.2.5  模机应定期应对监测设备中传感器的灵敏度和量程、通信设备稳定性和采集数据的精度进行核查调试，宜定期进行设备清洁、校准、更换电池等维护和保养工作。

- 附录A：模机安装检查验收表

| 序号 | 检查验收内容 |  | 施工单位自查情况 | 验收组意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方案 | 是否编制专项方案，方案是否评审，是否按照评审意见修改完善，修改后的方案是否报批，审批手续是否齐全 | 是 否 |  |
| 2 |  | 搭设前是否对人员进行岗前安全培训和安全技术交底 |  |  |
| 3 |  | 模机是否有受力稳定性验算 |  |  |
| 4 | 人员 | 特种作业人员是否持证上岗 |  |  |
| 5 | 技术资料 | 有无材质检测报告、有无有资质的单位出具的力学计算报告，有无电气图，有无操作使用说明书，有无产品合格证等相关技术资料 |  |  |
| 6 | 基础 | 地基承载力是否满足承载力要求 |  |  |
| 7 | 轨道 | 轨道安装是否顺直，轨道与基础砼接触面是否严密，钢轨连接处是否平顺，轨道两端是否安装止挡板，轨道固定螺栓是否紧固 |  |  |
| 8 | 支腿 | 支腿构件连接是否紧密、牢固，纵、横梁之间连接螺栓是否齐全，螺栓是否紧固到位 |  |  |
| 9 | 纵梁 | 纵梁连接螺栓是否齐全、螺栓是否紧固到位，与支腿之间连接螺栓是否齐全、紧固到位，有无悬挂吊点且吊点牢固 |  |  |
| 10 | 横梁 | 连接螺栓是否齐全、螺栓是否紧固到位，与支腿之间连接螺栓是否齐全、紧固到位，有无悬挂吊点且吊点牢固 |  |  |
| 11 | 上下通道 | 上下通道设置位置是否合理，宽度是否满足安全要求，台阶设置是否合理，坡度是否合理，有无防滑措施，是否设置栏杆扶手，是否挂设护栏网 |  |  |
| 12 | 行走电机 | 电机位置设置是否合理、牢固，齿轮油油位是否正常，铭牌是否齐全，电机传动部分是否有防护罩，红外线防撞器是否安装且可正常使用，有无防雨设施，有无防撞缓冲装置 |  |  |
| 13 | 悬吊系统 | 纵横向、上下是否正常 |  |  |
| 14 | 临时用电 | 是否满足临时用电规范要求，轨道是否接地、电缆线卷筒收放速度与模机行走速度是否匹配 |  |  |
| 15 | 现场防护 | 现场防护是否有效，警示标牌设置是否醒目 |  |  |
| 16 | 防腐 | 油漆是否涂刷到位，油漆色差是否均匀 |  |  |
| 17 | 试运行 | 是否安排专人操作、指挥，运行是否平稳 |  |  |
| 18 | 验收意见及验收人员 |  |  |  |
|  | 验收意见： 验收人员单位及签名： |  |  |  |

- 附录B：模板安装的允许偏差及检验方法

| 项目 |  | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 轴线位置 |  | 4 | 尺量检查 |
| 截面内部尺寸 |  | ±2 | 尺量检查 |
| 层高垂直度 | 全高≤5m | 3 | 线坠及尺量检查 |
|  | 全高＞5m | 5 | 线坠及尺量检查 |
| 相邻模板版面阶差 |  | 2 | 线坠及尺量检查 |
| 平直度 |  | ＜4（20m内） | 上口尺量检查，下口以模板定位线为基准检查 |