| ICS | 03.160 |
| --- | --- |
| CCS | A．02 |

34

安徽省地方标准

DB 34/T 4647—2023

预算绩效管理规范

Specification for budget performance management

2023 - 12 - 18发布

2024 - 01 - 18实施

安徽省市场监督管理局  发布

目次

前言	III

引言	IV

1  范围	5

2  规范性引用文件	5

3  术语和定义	5

3.1	5

3.2	5

3.3	5

3.4	5

3.5	5

3.6	6

3.7	6

3.8	6

3.9	6

3.10	6

4  绩效目标管理	6

4.1  对象	6

4.2  内容	6

4.3  流程	6

5  分行业分领域绩效指标与标准体系建设	10

5.1  建设原则	10

5.2  构建框架	10

5.3  绩效指标信息	10

6  事前绩效评估	11

6.1  对象	11

6.2  原则	11

6.3  内容	12

6.4  流程	14

7  绩效运行监控	15

7.1  对象	15

7.2  原则	15

7.3  内容	15

7.4  流程	16

8  绩效评价	17

8.1  方式	17

8.2  对象	17

8.3  原则	17

8.4  流程	18

8.5  全方位绩效评价	21

8.6  全覆盖绩效评价	25

9  成本预算绩效管理	28

9.1  成本预算绩效管理的内容	28

9.2  成本预算绩效分析的工作内容	29

10  第三方机构参与预算绩效管理	30

10.1  基本要求	30

10.2  委托管理	31

10.3  绩效评价主评人	31

10.4  第三方机构参与预算绩效管理人员配置要求	31

10.5  第三方机构绩效评价综合质量考评	32

11  预算绩效管理信息化	32

11.1  总体要求	32

11.2  模块功能	32

11.3  维护管理	35

附录A（资料性）  绩效运行监控	36

A.1  项目支出绩效运行监控报告	36

A.2  政策支出监控报告	36

A.3  部门（单位）整体支出绩效监控报告	37

附录B（资料性）  绩效评价	38

B.1  复核报告	38

B.2  项目支出绩效评价指标	42

B.3  政策支出绩效评价	55

B.4  部门（单位）整体支出绩效评价	62

B.5  财政运行综合绩效评价	71

B.6  政府投资基金绩效评价指标框架	78

B.7  PPP项目绩效评价指标框架－建设期	82

B.8  PPP项目绩效评价指标框架－运营期	84

B.9  政府采购项目绩效评价指标框架	87

B.10  政府购买服务绩效评价指标框架	89

B.11  国有资本经营预算整体绩效评价指标框架	91

B.12  基本医疗保险基金预算绩效评价指标框架	96

B.13  基本养老保险基金预算绩效评价指标框架	98

B.14  失业保险基金预算绩效评价指标框架	100

B.15  工伤保险基金预算绩效评价指标框架	102

B.16  成本预算绩效管理	104

附录C（资料性）  第三方机构参与预算绩效管理	112

参考文献	119

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由安徽省财政厅提出并归口。

本文件起草单位：六安市财政局、安徽省财政厅、安徽省质量和标准化研究院、六安市质量和标准化研究所、宣城市财政局、郎溪县财政局。

本文件主要起草人：费小松、王旭、金怀杰、刘红梅、杨作华、赵杰、郑玉艳、魏心阅、郭强、夏征宇、胡晓冉、凌俊、刘成、雷晓东、徐经河、杨茂喜、金群。

引言

为引导和规范安徽省各级预算部门（单位）、财政部门、其他使用财政资金的单位预算绩效管理工作，对预算绩效管理作出统一、明确的规定，推动预算绩效管理各项工作标准化和规范化，实现预算绩效管理有标准可依，按标准办事，凭标准考核，实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益，改变预算资金分配的固化格局，提高预算管理水平和政策实施效果，为经济社会发展提供有力保障。

预算绩效管理规范

范围

本文件规定了预算绩效目标、事前绩效评估、绩效运行监控、绩效评价、成本预算绩效管理、第三方机构参与预算绩效管理、预算绩效管理信息化。

本文件适用于各级预算部门（单位）、财政部门、其他使用财政资金的单位及参与预算绩效管理的第三方机构。

规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

预算绩效管理  budget performance management

以预算为对象，将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种管理模式。

绩效目标  performance goals

各级预算部门（单位）管理和使用的财政资金计划在一定期限内达到的产出、效果和相应的成本控制要求。

绩效指标  performance indicators

预算绩效目标的细化和量化描述。

主要包括产出指标、效益指标。

转移支付绩效目标  performance objectives for transfer payments

省对下安排的中央转移支付和省级转移支付的绩效目标，按照涉及范围，分为整体绩效目标、区域绩效目标和项目绩效目标。

事前绩效评估  performance pre-evaluation

各级预算部门（单位）、财政部门在政策设立、项目入库前对拟支持的重大政策、项目，根据国家、省、市战略规划、事业发展规划、政策和项目申报依据等，运用科学、合理的评估方法，结合项目审批、预算评审等进行客观、公正地评估和论证的预算管理活动。

绩效运行监控  performance operation monitoring

各级预算部门（单位）、财政部门在预算执行过程中，依照职责对预算执行情况和绩效目标实现程度开展监督和控制的预算管理活动。

绩效基线  performance measurement baseline

基于历史数据和预算批复要求建立的量化计划标准体系，是衡量项目（政策）实施全过程成本、进度、产出和效益偏差的基准，为绩效运行监控与评价提供核心依据。

成本定额标准  cost quota standard

财政部门或主管部门依据通用性原则，在合理划分预算项目类别的基础上，以资产配置、物资消耗、业务工作量及市场取费等核心参数为依据，结合经济社会发展水平制定的分类、分级、分项支出限额标准。该标准是预算编制、成本控制和绩效管理的重要依据。

业务实体  business entity

预算绩效管理信息化模块中业务活动产生或处理的数据对象。如绩效目标设定流程中的“特定目标类项目”。

业务要素  business elements

预算绩效管理信息化模块中构成业务实体的基本数据单元。如绩效目标设定流程中的“预算年度、财政区划、绩效指标代码、绩效指标名称、指标值说明、单位代码、单位名称”等。

绩效目标管理

对象

纳入各级预算部门（单位）管理和使用的财政资金。

内容

绩效目标管理包括绩效目标的设定、审核、批复、公开、应用和调整。

流程

设定

原则

预算部门（单位）设定绩效目标时应遵循以下原则：

高度关联。绩效指标应指向明确，与支出方向、政策依据相关联，与预算部门（单位）职责及事业发展规划高度契合，与总体绩效目标的内容直接关联，与计划期内的任务数或计划数密切相关，与预算确定的投资额或资金量高度匹配；

重点突出。绩效指标应涵盖政策目标、支出方向主体内容，选取能够体现政策（项目）或任务主要产出和核心效果的指标，突出重点；

量化易评。绩效指标应细化、量化，具有明确的评价标准，难以量化的，可采用定性表述，但应具有可衡量性；

合理可行。绩效指标应经过调查研究和科学论证，符合客观实际，能够在一定期限内如期实现，避免设立过高或过低；

整体一致。绩效目标、产出指标和效益指标之间应逻辑清晰、环环相扣，体现投入、过程、产出、效益的一致性和整体性。

程序

包括以下步骤：

- 预算单位申报预算时应同步设定单位本级项目支出绩效目标、转移支付项目绩效目标，并报送预算部门；

预算部门申报预算时应同步设定部门整体支出绩效目标、部门本级项目支出绩效目标、转移支付整体及区域绩效目标，并报送同级财政部门。

审核

原则

预算部门和财政部门审核绩效目标时应遵循以下原则：

- 科学规范。审核工作应遵循规范程序，依托专业知识和科学方法，确保审核过程严谨公正，审核意见客观可靠，提升绩效目标管理的专业性和权威性。

- 标准统一。坚持统一规范的审核标准与口径，明确审核内容和要求，增强审核结果的客观性与公信力。

- 动态优化。建立健全绩效目标审核反馈与完善机制，根据审核结果和业务实际，对绩效目标进行动态调整与优化，推动绩效目标质量持续提升。

内容

绩效目标审核包括完整性审核、相关性审核、适当性审核和可行性审核四个方面，项目支出、政策支出、部门（单位）整体支出绩效目标审核内容见表1。

绩效目标审核内容

| 审核内容 | 项目支出绩效目标 | 政策支出绩效目标 | 部门（单位）整体支出绩效目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 完整性审核 | ①绩效目标的内容是否完整，填写是否规范； ②语言是否简明扼要、清晰直观，便于公众理解和信息公开； ③是否对预期产出和效果进行完整、清晰、明确地描述。 | ①绩效目标的内容是否完整，填写是否规范； ②语言是否简明扼要、清晰直观，便于公众理解和信息公开； ③是否对预期产出和效果进行完整、清晰、明确地描述。 | ①绩效目标的内容是否完整，填写是否规范； ②语言是否简明扼要、清晰直观，便于公众理解和信息公开； ③是否对年度主要任务、预期产出和效果进行完整、清晰、明确地描述。 |
| 相关性审核 | ①绩效目标是否与国家、省、市国民经济和社会发展规划相符； ②绩效目标是否与部门职能、中长期发展规划、年度工作计划或项目规划等密切相关； ③绩效指标是否依据计划标准、历史标准、行业标准等设置，是否细化、量化、可衡量； ④绩效目标和绩效指标是否具有较强的关联性； ⑤绩效目标和绩效指标是否与预算支出的内容、范围等紧密相关。 | ①绩效目标是否与国家、省、市国民经济和社会发展规划相符； ②绩效目标是否与部门职能、中长期发展规划、年度工作计划等密切相关； ③绩效目标是否清晰，能否反映政策的主要内容，绩效指标是否细化、量化、可衡量，并能充分体现预期产出和效果； ④是否将绩效目标及指标细化分解到具体工作任务，各任务之间是否交叉重复、执行主体是否明确、与其职能是否相符； ⑤是否与其他政策存在交叉、重复。 | ①绩效目标是否能够反映部门（单位）年度主要任务，是否能够体现部门（单位）主要职能活动； ②绩效目标是否与重点项目相衔接，是否存在项目内容超出重点任务范围； ③是否设定能够体现部门（单位）战略目标或行业规划的核心指标，指标之间的逻辑是否合理； ④指标值是否符合计划标准、行业标准、历史标准等相关标准。绩效目标和绩效指标是否具备可衡量性。 |
| 适当性审核 | ①绩效目标和绩效指标是否与预算确定的投资额或资金量相匹配（在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低；在既定的绩效目标下，资金规模是否过大或过小）； ②项目绩效目标是否能够充分反映项目所要达到的产出和效果； ③绩效指标是否能够反映项目主要工作任务的预期实现程度。 | ①绩效目标和绩效指标是否与预算确定的投资额或资金量相匹配（在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低；在既定的绩效目标下，资金规模是否过大或过小）； ②政策目标是否体现了政策的稳定性和持续性，如政策总体执行期限、政策当前所处阶段以及政策后期逐步退出等； ③政策目标是否具有前瞻性、系统性及引导性； ④预期绩效是否显著，能否体现政策所需解决问题的明显改善； ⑤是否选取最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了指标值，指标值是否符合行业正常水平或事业发展规律。 | ①绩效目标、绩效指标是否能够充分反映部门（单位）履职所应达到的产出和效果； ②绩效指标是否能够反映部门（单位）重点工作任务的预期实现程度，是否做到目标、指标与任务有较严谨的对应关系。 |
| 可行性审核 | ①绩效目标是否经过充分论证和合理测算； ②所采取的实施方案和具体措施是否切实可行，并能确保绩效目标如期实现； ③综合考虑成本效益，是否确实有必要安排财政资金。 | ①绩效目标是否经过充分论证和合理测算，筹资规模是否合理； ②所采取的实施方案和具体措施是否切实可行，并能确保绩效目标如期实现； ③综合考虑成本效益，是否确实有必要安排财政资金； ④是否属于公共财政支持范围； ⑤是否符合事权与支出责任相适应原则。 | ①绩效目标是否经过充分论证和合理测算； ②重点工作任务和具体措施是否切实可行，并能确保绩效目标如期实现； ③综合考虑成本效益，是否确实有必要安排财政资金。 |

程序

- 预算部门和财政部门应分别按照预算管理级次对绩效目标进行审核：

- 预算部门对预算单位报送的绩效目标进行审核，提出并反馈审核意见，审核内容应按照表1的有关规定执行；

- 预算单位根据审核意见修改完善绩效目标并重新报送。预算部门审核通过后报送财政部门；

财政部门对预算部门报送的绩效目标进行审核，提出并反馈审核意见，审核内容应按照表1的有关规定执行；

预算部门根据财政部门审核意见组织预算单位修改完善绩效目标，重新报送财政部门。

批复

应满足以下要求：

- 各级财政部门在批复部门预算时，应同步批复部门本级和预算单位绩效目标；

各级预算部门在批复所属单位预算时，应同步批复预算单位绩效目标。

各级财政部门在批复转移支付预算时，应同步下达下级财政部门整体、区域或项目绩效目标。

公开

- 预算部门（单位）随部门（单位）预算同步公开绩效目标，财政部门随政府预算同步公开重大政策和重点项目绩效目标（涉密内容除外），应满足以下要求：

- 完整性。预算部门（单位）绩效目标公开应覆盖全部相关预算资金与项目，确保绩效信息要素完整，不得遗漏或隐瞒应公开的信息。

- 真实性。公开的绩效信息应真实、准确，客观反映预算安排、预期产出与效果，不得包含虚假或误导性内容。

一致性。在不同平台上公开的绩效目标，应在内容、口径和形式上保持一致，确保社会公众所获取信息统一、无歧义。

及时性。绩效目标应严格按照法定时限予以公开，保障社会公众及时知悉和监督。

应用

各级预算部门（单位）、财政部门按照批复下达的绩效目标组织预算执行，开展绩效运行监控和绩效评价等工作。

调整

批复的绩效目标一般不予调整。预算执行中因预算调整、政策变化、突发事件等因素影响绩效目标实现的，应按照 4.3.1、4.3.2和 4.3.3的规定重新报批。

分行业分领域绩效指标与标准体系建设

建设原则

分行业分领域绩效指标与标准体系建设应遵循以下原则：

- 体系完备。绩效指标与标准体系应全面覆盖共性项目和分行业分领域项目，确保结构完整、内容系统。

- 分类科学。以《政府收支分类科目》支出功能分类科目为基础，构建层次清晰、结构合理的分类框架，实现绩效指标有序归集。

- 聚焦核心。绩效指标应紧密对接支出政策、部门核心职能与事业发展规划，突出代表性、关键性指标，清晰反映财政资金投入的主要产出和效果。

- 规范实用。绩效指标应坚持定量为主、定性为辅，优先选用共识度高、适用广泛、数据可获取、便于评价的指标，强化指标的可采集、可衡量、可比较性，提升操作性和实用性。

- 动态管理。建立健全绩效指标与标准体系持续优化和定期更新机制，及时响应政策调整与管理需求，确保指标体系科学性、时效性和适用性。

构建框架

构建框架应遵循以下要求：

- 共性项目绩效指标体系。主要用于规范预算部门（单位）共性项目支出的绩效管理，客观衡量相关支出的产出和效果。共性项目类型包括但不限于专项会议、业务培训、政策研究、重大规划、新闻宣传、大宗印刷、基建工程、维修改造、设备购置维护、大型活动、科研项目、纪检监察、评比表彰、聘用人员工资福利、公示公告、评审评价评估、监督检查、信息系统建设运维、物业管理、补助补贴、制服换装和档案管理等。

分行业分领域绩效指标体系。以当年《政府收支分类科目》中的支出功能分类科目为基本框架，行业领域和行业类别分别对应支出功能分类的“类”和“款”两级科目，资金用途（或项目名称）应与预算项目的具体支出方向相对应。

绩效指标信息

绩效指标信息包含以下核心要素：

- 共性项目绩效指标体系包含以下信息要素：项目类型、绩效指标名称、指标具体解释、绩效评价标准、关键词等。

分行业分领域绩效指标体系包含以下信息要素：支出功能分类类别、绩效指标名称、指标解释、绩效评价标准、关键词等。

各信息项具体解释见表2。

信息项明细表

| 信息项 |  | 具体解释 |
| --- | --- | --- |
| 项目类型 |  | 共性项目支出的类别，主要包括专项会议、业务培训、政策研究、重大规划、新闻宣传、大宗印刷、基建工程、维修改造、设备购置维护、大型活动、科研项目、纪检监察、评比表彰、聘用人员工资福利、公示公告、评审评价评估、监督检查、信息系统建设运维、物业管理、补助补贴、制服换装及档案管理等。 |
| 支出分类 | 行业领域 | 对应政府支出功能分类科目中的“类”级科目。 |
|  | 行业类别 | 对应政府支出功能分类科目中的“款”级科目。 |
|  | 资金用途（项目名称） | 对应部门预算项目，以及共同财政事权转移支付和专项转移支付项目。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 统一设置为产出指标、效益指标。 |
|  | 二级指标 | 在一级指标下细化分类，主要包括数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等指标。 |
|  | 三级指标 | 结合行业或领域特点设定的具体绩效指标。定量指标须明确计量单位和符号，定性指标须明确评价维度。 |
|  | 指标解释 | 对三级指标的定义、内涵或考核要点进行具体说明。 |
|  | 计算公式或评价方法 | 定量指标应列明计算公式及统计口径；定性指标应规定具体的评价方法、评分规则或分级标准。 |
| 绩效标准 | 计划标准 | 以批准的发展规划、年度计划或任务目标等作为评价依据。 |
|  | 历史标准 | 参照历史完成值（如前三年平均值或上年完成值）作为评价依据。 |
|  | 行业标准 | 采用国家、行业主管部门发布或公认的行业规范、技术标准、定额要求等作为评价依据。 |
|  | 财政支出标准 | 依据财政部门或业务主管部门制定的预算支出标准及定额作为评价依据。 |
|  | 其他标准 | 其他经科学论证或广泛认可的参考依据，并须明确其具体来源和适用情形。 |
| 其他 | 关键词 | 用于绩效指标的快速识别、检索与智能匹配。 |

事前绩效评估

对象

应对以下对象开展评估：

- 新设立的重大政策（包括转移支付政策）和项目；

因实施内容、标准等发生重大调整，拟申请新增预算资金的既有支出政策（包括转移支付政策）和项目；

在既有专项资金规模内新增政策任务；

到期申请延续执行的重大政策（包括转移支付政策）和项目等。

原则

事前绩效评估应遵循以下原则：

- 依法依规。事前绩效评估应严格遵循党委、政府重大决策部署，并以有关法律法规、规章制度及相关管理办法为依据，评估结论应当依据充分、资料详；

绩效导向。评估应突出绩效优先，从政策或项目立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性、预算编制精准性等多维度进行综合论证；

科学规范。事前绩效评估应按照规范程序组织实施，综合运用科学合理的定性及定量方法，确保方法适用、过程严谨、结论可靠；

客观公正。评估应当以事实和数据为基础，保持独立、公正的立场，确保评估过程透明、评价标准统一、评估结果公允；

精简高效。评估应加强与重大政策前置审查、项目立项审批、预算评审等工作的衔接，优化流程、整合资源、控制成本，提升评估工作的整体效能。

内容

项目支出事前绩效评估的内容包括立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性和筹资合规性，评估指标体系见表3。政策支出事前绩效评估的内容包括政策设立必要性、政策目标合理性、政策资金合规性、政策保障充分性和政策的可持续性，评估指标体系见表4。

项目支出事前绩效评估内容

| 一级指标 | 二级指标 | 评估要点 |
| --- | --- | --- |
| 立项 必要性 | 依据充分性 | ①是否符合中央、省、市等各级党委、政府重大决策部署要求； ②是否与国家、省、市等相关行业宏观政策相关； ③是否与其他政策存在交叉、重复。 |
|  | 职能相关性 | 是否与主管部门职能、规划及当年重点工作相关。 |
|  | 需求相关性 | ①是否具有现实需求，需求是否迫切； ②是否有可替代性； ③是否有确定的服务对象或受益对象。 |
|  | 决策科学性 | ①是否经过充分调研，是否开展评审、专家咨询、询问、问询或公众听证等； ②项目申报是否履行审批和集体决策等程序。 |
| 投入 经济性 | 预算精准性 | ①财政投入测算方法是否科学、测算依据是否充分、测算标准是否合理； ②项目预算是否与项目任务或计划相匹配。 |
|  | 投入合理性 | ①财政投入方式是否合理； ②项目投入资源及成本是否与预期产出及效果相匹配； ③其他渠道是否有充分投入。 |
|  | 成本控制措施有效性 | 项目是否采取相关成本控制措施，成本控制措施是否有效。 |
| 绩效目标 合理性 | 目标明确性 | ①是否设定绩效目标，绩效目标和指标设置是否符合规范要求； ②绩效目标和指标设置是否与项目高度相关，与部门长期规划目标、年度工作目标是否一致； ③项目受益群体定位是否准确。 |
|  | 目标合理性 | ①绩效指标是否细化、量化，指标值是否合理； ②绩效目标与现实需求、项目预计解决的问题是否匹配； ③预期产出和效果是否符合正常的业绩水平。 |
| 实施方案 可行性 | 实施内容 明确性 | ①项目是否制定了实施方案，是否履行了必要的审核论证、征求意见和决策程序； ②项目内容是否明确、具体，与绩效目标是否匹配。 |
|  | 项目时效性 | 项目是否明确设立、退出时限，项目清理、退出、调整机制是否健全。 |
|  | 实施方案 合理性 | ①项目管理措施及技术路线等是否完整、可行、合理，与项目内容及绩效目标是否匹配； ②项目组织实施、进度安排和完成时限等是否科学合理； ③与项目有关的基础设施条件是否能够得以有效保障。 |
|  | 过程控制 有效性 | ①项目组织实施不确定性因素和风险认识是否全面，项目执行过程中是否设立管控措施、机制等，相关措施、机制是否可行、有效，能否保证项目顺利实施； ②项目组织机构是否健全、职责分工是否明确、项目人员条件是否与项目有关并得以有效保障，项目管理和资金管理相关制度措施是否健全、规范。 |
| 筹资 合规性 | 筹资合规性 | ①筹资渠道是否明确并符合相关规定，是否属于公共财政投入或保障范围； ②资金筹措程序是否科学规范，是否经过相关论证，论证资料是否齐全； ③资金筹措是否体现权责对等，财权和事权是否匹配。 |
|  | 财政投入 能力 | ①项目筹资规模、各级财政资金配套方式和承受能力等是否科学合理，财政资金投入是否具有可持续性； ②各级财政部门和其他部门是否有类似项目资金重复投入。 |
|  | 筹资风险 可控性 | ①对筹资风险认识是否全面； ②是否针对预期风险设定应对措施； ③应对措施是否可行、有效。 |

政策支出事前绩效评估内容

| 一级指标 | 二级指标 | 评估要点 |
| --- | --- | --- |
| ##### 政策设立 ##### 必要性 | ##### 依据充分性 | ##### ①是否具有现实需求、需求是否迫切，与政策所要解决的问题是否相对应； ##### ②是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划纲要、国家级专项规划以及本省相关发展规划的要求； ##### ③与政策主体（制定/执行）职能是否相符； ##### ④与其他政策是否存在交叉、重复。 |
|  | ##### 决策科学性 | ##### ①政策是否经过充分调研； ##### ②政策文件的拟定是否经过评审、专家咨询、公众听证等环节，或经过集体讨论决策等； ##### ③调研报告、可研、评审、批示等相关资料是否齐全； ##### ④政策制定主体或牵头主体是否明确，职责是否清晰，责任是否可追溯； ##### ⑤产业政策等是否通过市场公平竞争审查和合法性审查。 |
| ##### 政策目标 ##### 合理性 | ##### 目标明确性 | ##### ①是否有明确的受益范围和受益对象； ##### ②绩效目标是否明确，是否设定总体目标和阶段性目标，内容是否具体，表述是否准确； ##### ③绩效目标是否清晰，能否反映政策的主要内容，是否通过细化、量化、可衡量的绩效指标充分体现预期产出和效果； ##### ④是否将绩效目标及指标细化分解到具体工作任务，各任务之间是否交叉重复、执行主体是否明确、与其职能是否相符。 |
|  | ##### 目标合理性 | ##### ①政策目标是否体现了政策的稳定性和持续性，如：政策总体执行期限、政策当前所处阶段以及政策后期逐步退出等； ##### ②是否选取最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确指标值，指标值是否符合行业正常水平或事业发展规律。 |
| ##### 政策资金 ##### 合规性 | ##### 财政投入 ##### 可行性 | ##### ①是否属于财政资金支持范围，政府与市场边界界定是否清晰； ##### ②财政支持方式是否合理； ##### ③财政投入成本是否合理，支出标准是否明确，预算编制依据是否充分； ##### ④政策事权与财权是否对应； ##### ⑤是否通过财政承受能力评估，财政投入风险是否可控。 |
|  | ##### 资金分配 ##### 合理性 | ##### ①资金分配依据是否充分，是否有测算标准或定额标准； ##### ②采用项目法分配的资金，分配制度和程序是否科学合理； ##### ③采用因素法分配的资金，分配因素是否清晰，因素权重是否合理，是否有绩效结果等调节系数。 |
| ##### 政策保障 ##### 充分性 | ##### 保障措施 ##### 得当性 | ##### ①是否明确了政策组织构架、运行机制以及制度保障； ##### ②技术路线是否可行、先进，是否有技术经济性的优化比较； ##### ③是否订立明确、合理的计划进度安排； ##### ④分析风险是否全面深入、是否有应对措施及应急预案等； ##### ⑤政策全过程追踪、监测评估机制是否健全。 |
| ##### 政策的 ##### 可持续性 | ##### 政策资源 ##### 可持续性 | ##### ①政策实施是否有可持续的组织、政策等保障环境； ##### ②政策实施是否具备可持续的人员、资金、技术等条件和能力。 |

流程

在重大政策前置审查、项目立项审批、预算评审工作中，同步开展事前绩效评估。

事前准备

包括以下步骤：

- 成立评估工作组。预算部门（单位）或财政部门成立评估工作组，确定评估工作人员，明确责任和分工；

下达评估通知书。评估工作组将事前绩效评估通知书和事前绩效评估资料清单送达被评估单位；

开展前期调研。评估工作组开展评估前预调研工作，通过调研了解被评估对象的基本情况，收集制定方案所需的资料；

制定评估工作方案。评估工作组研究制定评估工作方案，应明确评估内容、评估目的、评估方式方法、评估程序、时间安排、评估指标体系等内容；

预算部门（单位）或财政部门对工作方案进行审核论证。

组织实施

评估工作组组织实施事前评估，包括以下步骤：

- 开展现场评估。评估工作组根据工作需要开展现场调研、实地勘察，全面收集相关数据和资料，并进行审核、整理、分析；

形成评估结论。结合预算评审、项目审批，以及专家审核论证等各方意见，对照评估指标体系进行评分，形成综合评估结论。评估结论分为“建议予以支持”“建议调整完善后予以支持”“建议不予支持”。

报告

评估工作组撰写评估报告，征求被评估单位的意见，进一步修改完善后提交预算部门（单位）或财政部门。

财政审核

财政部门对预算部门报送的评估报告进行审核，对内容不完整、数据不准确、论证不充分、无法有效支撑评估结论的报告不予通过，对认为有必要重新进行评估的重大政策和项目，可开展财政再评估。

结果应用

包括以下方面：

- 纳入项目库。审核通过的事前绩效评估项目应纳入项目库；

与预算安排挂钩。财政部门应将评估结果作为预算安排的重要参考依据。

绩效运行监控

对象

包括项目支出和部门（单位）整体支出。

政策支出、专项转移支付资金可参照项目支出绩效运行监控执行。

原则

- 全面覆盖。所有项目支出和部门（单位）整体支出均应纳入监控范围，确保没有遗漏。

突出重点。针对经济社会发展有重大影响、资金规模大、社会关注度高，以及存在风险隐患的项目进行重点监控；

权责对等。明确预算部门（单位）绩效运行监控主体责任，确保权利与责任相匹配；

约束有力。强化制度约束与机制建设，对预算执行中的各类不规范行为实施有效管控，保障财政资金安全规范使用；

及时纠偏。建立动态响应与纠偏机制，对预算执行与绩效目标之间的偏差及时预警并督促整改，确保绩效目标如期实现；

结果应用。强化监控结果应用，将监控结果作为预算安排、政策调整和管理改进的重要依据，持续提升财政资金配置效率和使用效益。

内容

绩效目标完成情况和预算资金执行情况。项目支出绩效运行监控内容见表5，部门（单位）整体支出绩效运行监控内容见表6。

项目支出绩效运行监控内容

| 监控内容 |  | 监控要点 |
| --- | --- | --- |
| 项目产出情况 | 数量 | 根据项目实际情况，判断项目产出数量与项目实施阶段的匹配度。 |
|  | 质量 | 参考行业标准进行横向比较，参考历史情况进行纵向比较。 |
|  | 时效 | 根据项目实际情况，判断项目产出是否及时。 |
|  | 成本 | 监控成本控制措施是否有效。 |
| 项目效益情况 | 经济 | 根据项目实际情况，重点监控项目的经济效益。 |
|  | 社会 | 根据项目实际情况，重点监控项目的社会效益。 |
|  | 生态 | 根据项目实际情况，重点监控项目的生态效益。 |
|  | 可持续影响 | 根据项目实际情况，重点监控项目的可持续影响。 |
|  | 满意度 | 根据项目实际情况，重点监控项目的满意程度。 |
| 目标保障情况 | 财力投入 | 重点监控资金来源和数量、资金到位情况、财务管理情况、资金支付进度、成本控制情况等。 |
|  | 项目管理 | 预算执行情况；为完成绩效目标所需要的各种资源消耗情况；保障项目各阶段有效实施相关制度的完整性；项目实施中相关制度执行的有效性；项目变更及变更审批等情况，以及项目具体实施措施。 |
|  | 影响项目实施的因素 | 项目的长期管理情况；项目配套设施、人力资源、信息共享程度。 |

部门（单位）整体支出绩效运行监控内容

| 监控内容 |  | 监控要点 |
| --- | --- | --- |
| 绩效目标 实现情况 | 产出 | 年度主要计划任务完成情况。 |
|  | 效益 | 部门（单位）履职效益实现情况。 |
| 重大政策实施情况 |  | 政策执行保障情况（如人员保障、组织机构保障、管理制度保障等）、政策实施过程有效性（政策实施的时效性、实施程序的规范性、预算管理规范性、财务管理健全性等）、政策的产出和效果。 |
| 重点项目实施情况 |  | 监控要点参照表5。 |
| 部门绩效管理 |  | 重点监控预算执行、项目管理、资产管理、财务管理、绩效管理等。 |

流程

组织实施

预算部门（单位）组织实施绩效运行监控，包括以下步骤：

- 收集绩效监控信息。预算单位对照批复或重新完善后的绩效目标，结合预算实际执行情况，收集绩效监控信息；

偏差分析及纠偏。预算单位将绩效指标实际值与监控时点的目标值进行比对，对偏离绩效目标的原因进行分析，提出纠偏措施并及时纠偏；

报送监控结果。预算单位填写项目支出、整体支出、转移支付绩效监控表报送预算部门；

预算部门审核。预算部门对不符合规定的退回预算单位要求重新完善；汇总转移支付绩效监控情况；

撰写并提交绩效监控报告。预算部门在绩效监控工作完成后及时总结经验，针对发现的问题，提出下一步改进措施，并形成绩效运行监控报告（参考提纲见附录A）报送同级财政部门；转移支付绩效监控报告报送上级主管部门。

财政审核及监控

财政部门进行审核和重点监控，包括以下内容：

- 财政部门审核。财政部门对预算部门提交的监控结果进行审核，对于审核不通过的，退回预算部门要求修改完善；

财政重点监控。财政部门对于发现问题较多、绩效水平不高、管理薄弱的项目，可自行或组织第三方机构通过数据分析、信息系统预警、综合核查等方式开展财政重点绩效监控。

结果应用

包括以下内容：

- 预算部门对于因政策变化、突发事件等客观因素导致预算执行进度缓慢或预计无法实现绩效目标的，要及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标；

预算部门对预算执行与绩效目标偏离较大、已经或预计造成重大损失浪费或风险等情况，应暂停项目实施，按照有关程序暂缓或停止预算拨款，及时纠偏止损。已开始执行的政府采购项目应按照相关程序办理；

财政部门对发现的资金使用和项目管理中存在的问题，以及绩效目标执行中的偏差，应督促预算部门进行整改，对问题严重或整改不到位的暂缓或停止预算拨款。

绩效评价

方式

绩效评价分为绩效自评、部门评价和财政评价三种方式。

对象

包括以下内容：

按照评价层级，绩效评价对象包括项目支出、转移支付、政策支出、部门（单位）整体支出和财政运行综合绩效评价；

按照评价涉及的资金，绩效评价对象包括“四本预算”，以及涉及一般公共预算等财政资金的政府投资基金、政府和社会资本合作（PPP）、政府采购、政府购买服务项目绩效评价。

原则

- 科学公正。绩效评价应当严格按照规范程序，采用科学合理的方法和标准，客观、公正地衡量财政资金的产出和效果；

协同衔接。建立健全单位自评、部门评价和财政评价分层实施、有机衔接的机制。单位自评严格落实“谁支出、谁自评”的主体责任；部门和财政评价可在单位自评基础上，根据需要引入第三方机构独立开展，强化评价结果的互补互证；

激励约束。强化绩效评价结果应用，将评价结果与预算安排、政策调整和管理改进实质性挂钩，突出奖优罚劣，形成“有效多支持、低效要压减、无效必问责”的明确导向；

公开透明。绩效评价结果应当依法依规及时公开，接受社会监督，提高财政资金使用透明度和政府公信力。

流程

绩效自评流程

任务下达

财政部门和预算部门分别下达绩效自评任务，包括以下步骤：

- 财政部门下达通知。财政部门下达预算部门绩效自评工作通知，明确自评对象、工作步骤和时间安排等；

预算部门下达自评任务。预算部门下达部门本级及所属单位绩效自评任务。

组织实施

包括以下步骤：

- 收集分析资料。预算单位对照绩效目标收集资料，对绩效目标实现程度和预算执行情况进行自评，对未完成绩效目标或偏离目标较大的要分析原因，提出整改措施；

形成自评结果。由预算单位填报自评表报送预算部门，预算部门应对部门本级和所属单位自评工作进行审核、汇总，提出结果应用意见；

报送自评结果。预算部门形成自评工作情况总结，随同自评表报送同级财政部门；属于上级转移支付的，按规定报送上级主管部门，同时抄送同级财政部门。

财政部门抽查复核

财政部门对绩效自评进行抽查复核，包括以下步骤：

- 确定抽查复核对象。财政部门对绩效自评结果进行审核的基础上，按照每年不低于本级预算部门（单位）（非涉密）总数的20％确定抽查复核对象，根据工作实际可以选择上年已被抽查复核的部门（单位），但重复率不高于10％；

非现场复核和现场复核。非现场复核是对绩效自评相关材料进行复核，建立工作底稿，形成问题清单。现场复核是对发现的问题进行现场勘察和核实；

形成抽查复核报告。根据抽查复核情况，形成抽查复核报告（参考提纲见附录B.1.1）；

抽查复核结果反馈。财政部门通报抽查复核结果，将抽查复核中发现的问题书面反馈相关预算部门（单位），要求限期整改到位。相关预算部门（单位）将整改落实情况书面反馈财政部门，财政部门适时对整改落实情况进行核实。

结果应用及公开

包括以下内容：

- 绩效自评结果应用。预算部门（单位）应将自评结果作为编制预算、完善政策和改进管理的重要依据。对预算执行率偏低、自评结果较差的项目，要单独说明原因，提出整改措施，并在预算编制、分配资金时从严从紧安排，持续优化支出结构；

公开。预算部门（单位）应按照要求随同部门（单位）决算公开自评结果。

部门评价和财政评价流程

前期准备

包括以下步骤：

- 确定绩效评价对象和范围。财政部门确定年度财政评价对象和范围。预算部门确定年度部门评价对象和范围，同时报送财政部门评价任务清单；

成立评价工作组。财政部门或预算部门可自行成立评价工作组，也可根据需要委托第三方机构或相关领域专家，共同组成评价工作组；

下达绩效评价通知。财政部门或预算部门下达被评价对象绩效评价通知，明确评价范围、工作程序、时间安排等相关要求；

开展评前调研。评价工作组开展评价前的预调研工作，通过信息采集、工作座谈、现场调研等方式，了解项目立项、绩效目标设定、预算安排、实施内容、组织管理、绩效自评等情况，收集评价所需的资料；

制定评价工作方案。评价工作组研究制定评价工作方案，明确评价对象和范围、评价目的和依据、评价方式方法、人员分工、时间安排、资料清单、抽样范围等相关内容；

评价工作方案审核论证。财政部门或预算部门通过组织开展论证会、征求相关部门或专家意见建议等形式，对评价工作方案进行审核论证。评价工作组根据审核论证意见，进一步修改完善评价工作方案。

组织实施

部门评价和财政评价具体组织实施包括以下步骤：

- 开展非现场和现场评价。被评价单位根据评价资料清单准备相关材料，提交评价工作组。评价工作组对获取的文件、资料进行分类、整理和分析，根据抽样范围进行现场调研、访谈、资料核查、实地勘察、社会调查等现场评价；

形成初步评价结论。评价工作组全面梳理现场和非现场情况，形成问题清单，征求被评价单位意见，综合分析并形成初步评价结论；

撰写评价报告。评价工作组对照评价指标体系，全面客观分析评价对象绩效、存在的主要问题和原因，初步确定评价指标得分和评价等级，提出改进建议，撰写评价报告，并征求被评价单位意见；

报告审核论证。财政部门或预算部门组织评价报告审核论证，评价工作组根据审核论证意见修改完善。

财政抽查复核

财政部门对部门评价结果开展抽查复核，包括以下步骤：

- 确定抽查复核对象。财政部门按照每年不低于本级预算部门（非涉密）总数的20％确定抽查复核对象，根据工作实际可以选择上年已被抽查复核的预算部门，但重复率不高于10％；

非现场复核和现场复核。非现场复核是对部门评价相关材料进行复核，建立工作底稿，形成问题清单。现场复核是对发现的问题进行现场勘察和核实；

形成抽查复核报告。财政部门根据抽查复核情况，形成抽查复核报告（参考提纲见附录B.1.2）；

抽查复核结果反馈。财政部门通报抽查复核结果，将抽查复核中发现的问题书面反馈相关预算部门，要求限期整改到位。相关预算部门将整改落实情况书面反馈财政部门，财政部门适时对整改落实情况进行核实。

结果应用及公开

包括以下内容：

- 反馈整改。财政部门、预算部门应在评价工作完成后，及时将评价结果书面反馈被评价单位，并明确整改时限。被评价单位应向财政部门或预算部门报送书面整改落实情况。财政部门或预算部门应适时对整改落实情况进行核实；

与预算安排、完善政策和改进管理挂钩。预算部门将评价结果作为本部门预算安排、完善政策和改进管理的重要依据。财政部门对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减或取消预算；对未按要求进行整改或整改不到位的，根据情况相应调减预算或整改到位后再予安排；

报送和公开。财政部门、预算部门应按规定将绩效评价结果报送本级人大，并分别编入政府决算和部门决算，依法予以公开。

问题线索移交财会监督

移交标准

符合以下标准之一的问题应予以移交：

- 涉嫌违法违规。违反国家财经法律法规；存在虚报冒领、骗取套取、贪污挪用财政资金嫌疑；私设“小金库”或账外账；重大违规采购、招投标行为；偷逃税款或骗取税收优惠，违反国有资产管理规定，造成国有资产流失或重大风险；其他可能构成财政违法或犯罪的行为线索；

重大管理漏洞与风险。内部控制存在系统性、重大缺陷，可能导致财政资金重大损失浪费或舞弊风险极高；资金管理混乱，存在重大安全隐患（如巨额现金存放、公私账户混用等）；项目实施过程中出现重大质量、安全、环保责任事故，且与财政资金管理使用不当直接相关；

重大损失浪费与效益低下。财政资金投入后，因管理不善、决策失误等原因，造成重大损失浪费；项目长期闲置、烂尾，财政资金形成重大沉淀，且无合理原因或整改计划；项目效益与预期目标存在巨大偏差，投入产出比严重失衡，且存在主观责任。

移交程序

移交程序包括以下步骤：

- 问题梳理与初步研判。对照移交标准，对发现的问题逐一梳理和初步研判，筛选出符合移交标准的问题清单及证据材料。问题清单包括问题描述（具体事实、行为、涉及单位或人员、时间、地点）、违反的法律法规或政策规定条款、涉及的项目、资金金额、初步判断的性质（如涉嫌违法、重大管理漏洞、损失浪费等）。在绩效评价报告中的具体位置（页码、章节）；证据材料包括评价报告相关章节复印件、原始凭证复印件、数据表格、访谈记录；

审核与确认。评价工作组对拟移交的问题清单和证据材料进行审核，确保符合移交标准、证据充分确凿、问题描述清晰准确、定性恰当；

起草移送书。评价实施主体起草《绩效评价发现问题移送书》。移交书核心内容包括背景说明（评价对象名称、被评价单位、评价期间等）、移交依据（依据相关法律法规和内部管理规定）、移交的目的和要求、联系人信息等，移交问题清单和证据材料作为移交书的附件；

审批签发。按内部公文流程报请单位主要负责同志签发；

正式移交。评价实施主体将签署盖章的移送书及全套附件材料，通过安全、正式的渠道送交同级财政部门财政监督机构；双方应做好交接签收记录，载明移交时间、材料名称、份数、移交人、接收人等；

财政监督机构受理与处理。财政监督机构收到移交材料后，进行登记、初步审核；决定受理后，按照财政监督工作程序开展核查、调查取证；根据核查结果，依法依规做出处理处罚决定，或移送纪检监察、司法机关；同时，将处理结果书面反馈给移交问题的绩效评价实施主体，为后续预算和绩效管理提供依据。

全方位绩效评价

项目支出绩效评价

评价内容

项目支出绩效评价包括以下内容：

- 决策情况。评价立项决策科学性，绩效目标与战略规划、事业发展的相关性，以及资金投入的合理性等；

资金管理和使用情况。评价资金的到位与使用情况，财务管理状况，以及资产配置、使用、处置及其收益管理情况等；

相关管理制度办法的健全性及执行情况。评价项目投资、项目实施、成本控制、政府采购、合同管理和质量控制情况等；

产出情况。评价实现的产出（数量、质量、时效、成本）情况；

效益情况。评价取得的效益（经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度）情况。

评价指标框架

项目支出绩效评价指标框架包括以下内容：

- 共性指标。包括“决策、过程、产出和效益”四个一级指标（见附录B.2.1和B.2.2）；

个性指标。产出指标可针对项目特点分别设定数量、质量、时效和成本等个性指标。效益指标可针对项目执行后的效果分别设定经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度等个性指标。

评价实施路径

项目支出绩效评价应遵循以下实施路径：

- 梳理项目基本情况。明确项目立项目的、资金用途、年度预算安排及预算来源等基本情况；

明确项目绩效目标。梳理项目中长期绩效目标和年度绩效目标，对设置不合理的绩效目标，应根据实际予以优化完善；

测算投入成本和资金使用效率。全面测算各级财政投入、社会资本投入等成本，掌握资金分配与使用情况，分析项目是否符合预算管理要求，评估多渠道资金统筹协调情况和资金使用效率；

掌握项目组织管理与实施情况。掌握项目主管部门和实施单位的跨部门联动协同情况，调查项目审批、政府采购、项目管理和资金管理情况；

确定项目产出和效益。通过问卷调查、实地勘察、统计分析、专家评价等方式，收集项目实施过程中的相关数据和信息，明确项目产出的数量、质量、时效，并从经济性、效益性、效率性和公平性等方面对项目效果进行评价；

提出优化项目和对应政策的建议。分析项目立项、组织实施和目标实现程度中存在的问题，提出项目延续必要性的建议，以及相关政策调整、改进管理等建议。

评价方案和评价报告

在明确评价实施路径的基础上，科学设计评价指标体系，制定评价工作方案（参考提纲见附录B.2.3），开展评价工作，撰写评价报告（参考提纲见附录B.2.4）。

政策支出绩效评价

评价内容

包括以下内容：

- 政策制定情况。评价政策决策依据的充分性、政策论证的规范性、与其他政策的协调性以及政策目标的明确性与合理性；

政策资金分配及安排情况。评价资金分配因素的合理性、资金投入方向的合规性、投入结构的科学性以及财政资源统筹效果；

政策扶持机制情况。评价政策扶持方式的适用性、扶持标准的合理性、扶持对象认定的精准性以及政策工具的可持续性；

资金使用情况。评价预算执行进度、成本控制水平、资金使用合规性以及财务管理制度执行情况；

政策组织与实施情况。评价政策相关管理制度健全性、实施方案可行性、政策动态调整机制响应能力；项目申报、审核、公示、兑现和监督等环节的规范性与效率；

政策目标实现程度。评价政策产出和效益实现程度，以及受益对象满意度。

评价指标框架

包括以下内容：

- 共性指标。包括“政策制定、政策执行、政策产出、政策效益”四个一级指标（共性指标框架见附录B.3.1）；

个性指标。针对政策任务和政策目标分别设定数量、质量、时效和成本个性指标。针对政策执行后的效果分别设定经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度个性指标。

评价实施路径

政策支出绩效评价应遵循以下实施路径：

- 系统梳理政策基本情况。明确政策旨在解决的实际问题、设立意图、支持方向、实施期限、实施计划、预算总额、分年度预算安排及资金来源等；

明确政策绩效目标。明确政策总体目标，并依据政策支持方向提炼和归类分年度绩效目标，确保其具备可衡量性和可实现性；

全面测算投入成本。系统评估各方投入，包括上级、本级及下级财政资金、社会资本投入，以及相关财税政策带来的间接投入；

系统评估政策制定和组织管理。通过文献和案例研究，分析不同地区同类政策体系及配套管理制度，评价政策主管部门履职情况、跨部门协同机制、项目审批、采购执行、项目管理与资金管理情况，判断组织管理对政策目标实现的支撑能力；

综合研判政策产出与效益。通过问卷调查、实地调研、统计分析和专家评议等方法，收集政策实施数据和信息，从数量、质量、时效等维度衡量政策产出，并从经济性、效率性、效益性和公平性等角度综合评价政策效果；

提出政策优化与改进建议。针对政策制定、组织实施与目标实现过程中存在的问题，提出政策调整、修订完善或清理整合等建议，并提出预算安排、项目管理和业务实施等方面的具体改进措施。

评价工作方案和评价报告

在明确评价实施路径的基础上，科学设计评价指标体系，制定评价工作方案（参考提纲见附录B.3.2），开展评价工作，撰写评价报告（参考提纲见附录B.3.3）。

部门（单位）整体支出绩效评价

评价内容

包括以下内容：

- 决策。评价绩效目标设置的合理性、明确性与可衡量性，是否契合部门（单位）主要职责、中长期发展规划及年度重点工作；预算编制是否符合宏观政策与财政要求，是否经过科学论证、程序规范，重点支出保障是否科学合理。

过程。评价资源配置的合理性，聚焦预算执行和管理的规范性、有效性，重点评价部门（单位）管理效能、资金资源配置效率、运行成本控制、财政资金使用效率、制度体系的健全性与执行情况，以及巡视、督查、审计问题整改情况；

产出。评价部门（单位）履职情况，包括绩效目标和重点工作任务的实际完成情况；

效益。全面衡量部门（单位）履职对促进经济发展、社会服务提升、生态环境保护等方面的实际效果，以及社会公众或服务对象对部门工作的满意程度，反映财政支出的综合效益和可持续影响。

评价指标框架

包括以下内容：

- 共性指标。涵盖“决策”“过程”“产出”“效益”四个一级指标（共性指标框架详见附录B.4.1）；

个性指标。聚焦部门（单位）特定职能与目标，其中，产出指标依据部门（单位）事业发展规划、年度工作计划及绩效目标，重点评估工作任务实际完成率、履职成效、项目绩效目标达成情况； 效益指标侧重衡量部门（单位）提供公共产品和服务的实际效果，评价其履职行为对社会产生的综合影响，具体包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响以及社会公众或服务对象的满意度等。

评价实施路径

部门（单位）整体支出绩效评价应遵循以下实施路径：

- 明确部门（单位）核心职责与总体目标。以部门（单位）“三定”方案为基础，结合战略目标、中长期发展规划及相关政策制度，系统梳理部门（单位）核心职能、主要任务及总体绩效目标；

明确年度绩效目标与指标。围绕部门核心职能，以预算资金为主线，统筹业务和资产，明确部门（单位）年度重点工作任务，确定与之对应的绩效目标及可量化、可考核的绩效指标；

综合分析履职绩效。通过现场与非现场评价相结合的方式，重点评价预算安排与部门履职之间的匹配程度，从绩效目标实现、资金资源配置效率、运行成本控制、管理效能、履职效果、可持续性及服务对象满意度等方面进行综合评价；

提出提升绩效建议。针对评价中发现的问题，从体制机制优化、人力资源配置、预算管理、资产管理、规范采购、提升履职效能以及社会经济影响等维度，提出具有操作性的建议。

评价工作方案和评价报告

在明确评价实施路径的基础上，科学设计评价指标体系，制定评价工作方案（参考提纲见附录B.4.2），开展评价工作，撰写评价报告（参考提纲见附录B.4.3）。

财政运行综合绩效评价

评价内容

包括以下内容：

- 财政收入绩效。聚焦财政资源和预算统筹管理水平、收入质量、财力保障能力及预算执行效率，重点评价政府性与部门收入统筹、四本预算衔接、税收占比、单位GDP税收贡献、自给率及转移支付依赖度等。

- 财政支出绩效。聚焦支出统筹和结构优化、支出执行效率，重点评价重大战略任务、民生支出财力保障、落实过紧日子要求、财政投入成本管控效果等。

- 财政管理绩效。聚焦财政管理机制和制度建设，重点评价事权与支出责任匹配性、零基预算改革、全生命周期项目管理、绩效结果应用及数字化赋能水平。

- 运行成效绩效。聚焦经济社会发展、“三地一区”建设成效、环境质量改善及基本公共服务效能，从经济、生态、社会三个维度衡量政策效果。

- 可持续性绩效。聚焦财源稳定性、债务风险防控、国库管理、国有资本效能及“三资”盘活能力，重点评价税源韧性、隐性债务化解、融资平台转型、库款保障及资源资产市场化运营收益等。

评价指标框架

包括以下内容：

- 财政收入。反映财政收入的稳健性与可持续性，重点评价收入统筹管理、收入质量、财力保障能力、收入预算执行；

财政支出。反映政府履职的成本与效果，包括支出统筹与结构优化、支出执行效率、成本控制与效能提升；

财政管理。反映财政治理的综合能力，包括财政体制完善、预算管理水平、国有资本经营预算管理、预算绩效管理、财政金融协同、财会监督效能、信息化建设水平；

运行成效。反映财政政策的综合产出与宏观效果，包括经济效益、社会效益、生态效益；

可持续性。反映财政中长期稳健运行的能力，包括财源建设、债务风险、国库管理、国有资本支出效能、国有“三资”盘活效能。

绩效指标框架见附录B.5.1。

评价实施路径

财政运行综合绩效评价应遵循以下实施路径：

- 明确评价思路和重点。系统研究财政运行绩效评价的理论基础，围绕财政收入、财政支出、财政管理、运行成效和可持续性等五个维度，分析各维度评价的特性与评价边界，确立评价的核心导向与重点内容；

梳理评价对象基本情况。全面收集并梳理评价地区在财税体制、财政管理改革、债务风险状况、财政基础能力等方面的实际情况，把握其财政运行规律与特征，结合地方经济发展重点、政府中心工作及重大战略部署，明确财政政策的职能目标与预期效果；

设计评价指标体系。参考财政管理绩效综合评价、地方财政管理工作考核、地方政府债务评估等各类评价考核指标，结合地区实际，科学设计涵盖财政收入、财政支出、管理、成效与可持续性的多层次、系统性、综合性指标体系。研究确定各指标标准值及合理区间，明确指标含义、统计口径、数据来源与采集方式；

财政运行综合分析。基于指标体系，对财政收入、财政支出、财政管理、运行成效和可持续性等方面进行定量与定性分析，实施综合评分，客观反映财政运行实绩。开展同类型地区横向比较，综合评价财政职能履行和政策实施效果；

提出优化建议。针对评价中发现的问题和薄弱环节，提出提升财政统筹能力、优化支出结构、强化管理效能、增强运行效益、防范化解风险的具体建议，形成持续改进财政运行质效的管理闭环。

评价工作方案和评价报告

在明确评价实施路径的基础上，科学设计评价指标体系，制定评价工作方案（参考提纲见附录B.5.2），开展评价工作，撰写评价报告（参考提纲见附录B.5.3）。

全覆盖绩效评价

政府投资基金绩效评价

主要包括以下评价内容：

- 政策导向与引导效果。基金投资方向与政策目标的契合程度，对区域产业发展的带动作用与放大效应，社会效益改善情况（包括就业增长和税收贡献等），以及对产业转型升级的支撑作用；

b) 设立程序的合规性。基金设立决策程序的规范性、出资审批流程的合规性，以及与相关法律法规和政策制度的符合性；

c) 相关主体履职情况。行业主管部门、财政出资代持机构在出资监督、基金治理参与、子基金考核与清理等方面的履职成效与机制健全程度；

d) 运营管理与投资效能。管理团队的专业能力与配置充足性、投资流程执行的严格性、风险控制与合规管理的落实情况，以及基金运营全过程的规范性与效率；

e) 投资绩效与效益实现。投资进度与计划的一致性、资金使用效率、投资项目退出及时性、项目平均回报水平、基金整体收益能力（如内部收益率）等关键绩效指标的达成情况。

绩效评价指标框架见附录B.6。

政府和社会资本合作（PPP）项目绩效评价

建设期对项目公司评价

主要包括以下评价内容：

- 产出。项目建设内容完成及竣工验收情况，包括竣工验收一次通过率、单位工程质量合格率、关键节点工期达成率及预算投资偏差率，反映工程建设的数量、质量、时效及成本控制成效；

效果。社会影响、生态影响、可持续性、满意度，包括建设期新增就业人数、环保处罚次数及金额、运营方案与培训计划完备率及相关方满意度，综合评价项目的社会效益、生态效益、长期可持续运营能力及各相关方满意程度；

管理。组织架构健全性，人员配置合理性，项目建设程序规范性，社会资本项目资本金及项目公司融资资金到位率和及时性，项目建设档案资料完整性、真实性、整理及时性，信息公开及时性与准确性，并涵盖重大质量/安全事故发生率等风险管理内容，全面评估项目内部管理的规范性与有效性。

绩效评价指标框架见附录B.7。

建设期对实施机构评价

主要包括以下评价内容：

- 产出。合同履行及成本控制情况，包括合同约定要件按时完成率、建设成本超概算率（或建设成本合规性审核率），反映实施机构履约能力及对项目成本监督控制的有效性；

效果。满意度与可持续性，包括相关方满意度、重大协调会议召开次数与问题解决率，综合评价各方满意程度及实施机构沟通协调机制的有效性；

管理。前期审批手续完成及时性，政府出资到位率，监督检查计划完成率与问题整改闭合率，信息公开合规率，全面评估实施机构在前期工作、资金保障、监督管理及信息管理方面的履职规范性与实效性。

- 绩效评价指标框架见附录B.7。

运营期对项目公司评价

主要包括以下评价内容：

- 产出。公共服务的数量、质量、时效达标情况，设施设备维护状况，成本控制效果及安全生产管理；

效果。项目运营对经济、生态、社会的综合影响，项目可持续性能力，以及政府、公众等相关方满意度；

管理。组织与人员配置、财务合规性、内控制度执行、档案信息管理及信息公开情况。

绩效评价指标框架见附录B.8。

运营期对实施机构评价

主要包括以下评价内容：

- 履约情况。是否按合同约定及时足额支付费用并履行其他义务；

监督与保障。是否有效履行监督管理职责，保障项目可持续运营，并实现物有所值；项目管理情况；预算编制规范性、绩效目标管理规范性、监督管理有效性、信息公开及时性和准确性；

管理。预算编制与绩效目标管理、信息公开的规范性与及时性。

绩效评价指标框架见附录B.8。

政府采购项目绩效评价

主要包括以下评价内容：

- 决策。项目立项依据充分性、程序规范性，绩效目标设置的合理性与指标明确性，以及预算编制与资金分配的科学性、合理性；

过程。涵盖资金管理、采购管理和组织实施三个环节，关注资金到位与执行效率、使用合规性，采购需求制定、计划合规性、代理机构专业性、信息公开、评审公正性、投诉处理、合同与验收管理规范性，以及相关制度的健全性与执行有效性；

产出。从数量、质量、时效和成本四个维度，考核项目实际完成率、质量达标率、完成及时性与成本节约情况；

效益。综合评价项目实施带来的经济、社会与生态效益，并测量服务对象与社会公众的满意度。

绩效评价指标框架见附录B.9。

政府购买服务项目绩效评价

主要包括以下评价内容：

- 决策。重点评价目录管理的合规性与精准性，项目设立的可行性、规范性、目标明确性及预算科学性，确保购买内容符合部门职责、市场适宜且预算编制合理；

过程。涵盖制度、资金、采购、合同及服务管理等方面，强调责任明确、制度健全、资金拨付及时、采购规范公平、合同完备及监管有效，同时考察承接主体的实施能力与服务管理的有效性；

产出。考核服务数量、质量、时效与成本的目标完成情况；

效益。从社会、经济、生态效益及可持续性等多角度综合评价，并包括服务对象、社会公众及购买主体的满意度调查，全面反映政府购买服务项目的综合绩效水平。

绩效评价指标框架见附录B.10。

国有资本经营预算整体绩效评价

国有资本经营预算整体主要包括以下评价内容：

- 决策。重点评价预算编制与绩效目标管理的规范性和系统性。主要包括收入预算编制是否实现企业主体与收益类型全覆盖，支出预算编制是否契合国家政策导向与企业实际需求；是否建立重大政策和项目事前绩效评估机制并有效应用评估结果；绩效目标设置是否科学合理、量化可行，审核程序是否规范，审核结果是否有效应用；

过程。重点评价预算执行与管理的合规性及机制健全性。收入管理方面，关注预算执行准确性、企业收益申报和上缴及时性、完整性，以及相关单位审核收缴程序的合规性与时效性；支出管理方面，考核预算执行率、资金使用规范性、国有资本权益落实情况，以及绩效运行监控和绩效评价工作的开展情况与结果应用成效；

产出。重点评价收入与支出结构的质量、合理性及政策匹配度。收入方面涵盖类型的多元性、产业分布的均衡性、规模变动趋势及可持续性；支出方面评价结构合理性、与国家和区域战略的契合度，以及对重大任务和重点项目的保障效果；

效果。综合评估预算政策在推动国有企业高质量发展、服务区域战略与产业发展、支撑公共服务与社会发展等方面的实效。包括国有企业盈利能力、运营效率、市场竞争力的提升情况，对产业集群培育和社会资本引导的成效，以及对公共财政的贡献与公共服务质量的改善作用。

绩效评价指标框架见附录B.11。

社会保险基金预算绩效评价

主要包括以下评价内容：

- 决策。聚焦基金预算和政策制定的科学性与合规性，主要包括政策制定与国家及省级法律法规的符合程度，绩效目标是否明确、量化及体现“可持续、防风险”原则，预算编制程序及依据的规范性和充分性。其中，基本医疗保险重点评价支付方式改革政策的科学性与可行性；失业保险侧重评估政策与本地就业形势的适配性；工伤保险重点考察政策覆盖建筑业、新业态从业人员的全面性；

过程。关注预算执行和基金管理的规范性与效率，主要包括预算执行率、基金征缴率和监督检查问题整改率等反映管理效能的核心内容。其中，养老保险重点考核养老金社会化发放率和跨部门数据共享机制健全性；医疗保险突出异地就医直接结算等便民服务；工伤保险侧重评价工伤认定及时率和工伤预防费使用效能，体现“预防优先”原则；

产出。衡量基金运行和政策执行的直接效果，主要包括各险种参保人数增长率或覆盖率，反映制度扩面成效。其中，养老保险重点考核养老金按时足额发放率；医疗保险侧重政策范围内住院费用基金支付比例；失业保险关注技能提升培训人次等促进就业产出；工伤保险考核劳动能力鉴定合规率等待遇保障质量指标；

效益。评估基金的可持续性和综合社会价值，主要包括基金保值增值率和参保对象满意度，并以基金累计结余可支付月数作为衡量基金安全性的核心指标。其中，养老保险关注养老金替代率，衡量退休人员收入保障水平；失业保险重点评价失业人员再就业率，反映促进就业政策效果；工伤保险重点评价工伤发生率变化率，量化工伤预防工作成效。

基本医疗保险基金预算绩效评价指标框架见附录B.12；

基本养老保险基金预算绩效评价指标框架见附录B.13；

失业保险基金预算绩效指标卡框架见附录B.14；

工伤保险基金预算绩效指标卡框架见附录B.15。

成本预算绩效管理

成本预算绩效管理的内容

预算编制测成本

在预算编制环节，基于成本、质量与效益的综合分析，逐项细化预算成本构成，明确成本定额标准及控制措施，提升预算编制的科学性与规范性。

绩效目标设成本

在绩效目标设置环节，预算部门（单位）应强化成本效益分析，设定科学、合理、可衡量的成本指标，全面反映预期公共产品或服务的成本。具体要求包括：

- 分类设定成本指标。优先设定单位成本指标，科学反映单位公共产品或服务的成本水平；对因项目特性导致单位成本难以拆分或独立核算的，可设定分项成本控制数；

设定负外部性成本指标。对可能产生负外部性的支出项目，应设定负作用成本指标，量化评估相关活动对生态环境、社会公众福利等方面可能造成的负面影响。

预算安排核成本

在事前绩效评估环节，应重点评估投入经济性，具体内容包括：

- 评估成本测算科学性。重点评估成本测算方法是否恰当、依据是否充分、标准是否合理，分析财政投入与预期产出、效果的匹配程度，确保成本估算全面准确；

评估成本控制与投入合理性。评估成本控制措施的有效性，论证财政投入方式的合理性，分析其他渠道投入的充分性；

评估全周期财政承受能力。综合考察项目的当期成本与长期成本，分析不变成本、可变成本及其变动趋势，结合财政可承受能力，为预算安排提供依据；

强化预算审核约束。在预算审核中，重点审核项目申报依据是否充分、成本测算是否科学节约、效益是否达到政策预期最优水平。

预算执行控成本

在预算执行环节，预算部门（单位）应依据批复的绩效目标与成本指标组织实施项目，加强成本控制与动态监控，具体包括：

- 实施日常成本监控。对预算执行情况与成本指标的一致性开展持续性跟踪，重点关注资源消耗与费用支出是否按预定计划执行，及时预警和制止超范围、超标准支出行为，强化过程控制；

组织集中成本监测。按照财政部门统一部署，对项目实际支出与预算的偏离情况进行重点监控，系统分析成本偏差及其成因，及时采取针对性纠偏措施，保障绩效目标实现；

强化监控结果应用。将成本监控结果作为预算管理和绩效改进的重要依据。对成本管控不到位、效益未达预期或形成较大规模结余的项目，按规定程序适时调整预算或优化绩效目标，提升资源配置效率。

预算完成评成本

在决算环节，应将成本绩效分析纳入财政评价和部门评价范围，具体包括：

- 明确绩效目标与基线。清晰界定成本分析对象的绩效目标，并依据历史数据、政策要求和行业水平，确定反映其产出与效益水平的绩效基线，作为成本分析的基准；

梳理与优化业务流程。全面梳理成本分析对象的业务流程，识别冗余、低效或设置不合理的环节，推动业务流程精简与再造，从源头上提升效率、降低成本；

开展全成本核算分析。系统厘清成本分析对象的全部成本构成，采用科学合理的成本核算与分摊方法，分析影响成本的关键因素及变动趋势，准确识别并剔除不合理成本与无效成本，揭示成本管控中的突出问题；

构建指标体系并实施评价。基于成本构成和绩效目标，构建涵盖成本、产出、效益等多维度的成本绩效分析指标体系，开展成本预算绩效分析；

制定与完善支出标准。依据成本核算与成本绩效分析结果，科学确定成本分析对象各项支出的定额标准。

评价结束出标准

财政部门和预算部门（单位）应根据成本定额标准，逐步建立分类分档、覆盖全面的财政支出标准体系，作为预算编制的基本依据。

成本预算绩效分析的工作内容

明目标、定基线

主要包括以下内容：

- 明确绩效目标。结合近年绩效目标实现情况，依据政策要求、计划标准和行业标准等，明确并优化成本分析对象的绩效目标；

确定绩效基线。在绩效目标基础上，依据历史数据、公共服务达成情况、政策导向和公众需求等因素，按照产出与效益匹配原则，合理设定反映基本产出与效益水平的绩效基线。

理流程、核成本

主要包括以下内容：

- 梳理并优化业务流程。全面梳理分析对象的业务流程，细化至末端业务节点，识别关键环节与制约因素，结合功能评估推动流程优化与再造；

开展全成本核算。从全成本口径厘清财政支出责任，全面掌握各方投入、资源耗费与各环节成本构成，基于历史成本分析确定科学合理的成本核算与分摊方法，识别关键影响因素与变动趋势，剔除不合理与无效成本，形成成本核算分析表（参见附录B.16.1）。新增支出应合理估算成本。

建体系、评绩效

主要包括以下内容：

- 构建分析指标体系。以核定的成本为基础，明确成本基线并设定成本指标，结合绩效目标，从成本、产出、效益三个维度系统构建成本预算绩效分析指标体系；

开展成本效益分析。依据成本预算绩效分析指标体系，对分析对象进行成本效益分析，客观评价其实际绩效水平。新增项目须对不同实施方案开展成本效益比较分析，经综合比选后确定最优方案。

定标准、控预算

主要包括以下内容：

- 制定成本定额与支出标准。依据成本核算与成本效益分析结果，合理确定成本要素的标准单价与工作量，科学设定各项支出的定额标准（参见附录B.16.2、B.16.3），涵盖支出范围、资产配置、资源耗费、工作内容及取费等，形成规范统一的成本定额标准，作为预算编制的基本依据。在此基础上，逐步建立覆盖全面、结构清晰的财政支出标准体系，明确项目整体及分项支出的预算测算标准，为预算审核与安排提供支撑；

合理安排预算支出。统筹考虑财政事权与支出责任划分、区域经济发展水平与财政可承受能力，在公共服务标准、成本定额标准和财政支出标准有效衔接的基础上，科学核定并安排预算。

调机制、促管理

主要包括以下内容：

- 完善财政管理机制。着力优化财政支出保障范围，改进资金筹措与分配方式，健全财政补偿与激励机制，完善相关预算管理机制，提升财政资源配置效率；

优化业务管理机制。持续优化项目立项决策、运行实施、职责分工、监督管理等机制，完善技术路线与制度保障，系统提升业务管理的规范化水平和运行效能。

第三方机构参与预算绩效管理

基本要求

第三方机构应满足以下基本条件：

- 具有相关行业管理部门认可的执业资质；

拥有一定数量且与预算绩效管理工作相适应的主评人及专业技术人员；

具备相对固定、结构合理的专家团队；

治理结构健全，内部质量控制机制完备，具有规范健全的财务会计、资产管理、保密管理、业务培训、质量控制、档案管理等制度；

信誉良好，近三年内未在经营活动中受到行政处罚或行业处理。

委托管理

委托第三方机构应遵循以下规定：

- 优先选择专业能力突出、信誉良好、执业规范的第三方机构；

项目在集中采购目录以外、单项或批量预算金额在政府采购限额标准以下的，按照厉行节约的原则，可从搭建的第三方机构平台中，根据委托事项的性质和特点，按照各单位内控的相关程序和规范自行采购，也可按照各单位财务管理规定，在平台外部自行采购；

项目在集中采购目录范围内或预算金额超过政府采购限额标准的，预算单位按照政府采购和政府购买服务相关程序依法依规实施采购；

委托方可以根据委托事项的性质，采用全权委托或部分委托、单独委托或多家委托等方式；

依据委托方式明确第三方机构的工作定位与责任分担，确保其有效发挥作用；

委托方及绩效管理对象应尊重第三方机构的专业性和独立性，不得干预其独立、公正地开展工作；

委托方应对第三方机构进行必要的培训和指导，及时跟踪掌握第三方机构工作进展，加强付费管理和质量控制，把好绩效报告质量关，推动第三方机构履职尽责；

各级财政部门、主管部门应按照职责，加强对第三方机构参与预算绩效管理的执业质量监管，对第三方机构工作开展情况进行跟踪抽查。

绩效评价主评人

主评人由第三方机构根据以下条件择优评定：

- 遵守法律、行政法规和本办法的规定，具有良好的职业道德；

具有大学专科及以上学历；

具备中高级职称或注册会计师、评估师、律师、内审师、注册造价工程师、注册咨询工程师等相关行业管理部门认可的专业资质；

具有5年以上工作经验，其中从事预算绩效评价工作3年以上；

具有较强的政策理解、项目管理、沟通协调和文字处理能力。

第三方机构参与预算绩效管理人员配置要求

人员配置需符合以下要求：

- 人员配置结构合理、稳定，专业结构满足工作需要；

人员业务能力强、预算绩效管理相关经验丰富；

人员工作主动、响应及时、配合度高、沟通交流顺畅、具有组织协调能力等；

严格遵守国家相关法律制度规定，遵守职业道德，合理使用并妥善保管有关资料，严格保守工作中知悉的国家秘密、商业秘密和个人隐私，拒绝项目单位和个人的非法干预；

与委托方或绩效管理对象存在会计、税务等事项的代理关系，以及经济利益关系或其他利益关系的应回避；

与委托方或绩效管理对象负责人或主管人员有亲属关系的应回避；

聘请的专家属于委托方或绩效管理对象的在职人员或离退休人员的应回避。

第三方机构绩效评价综合质量考评

考评主体

考评工作由委托第三方机构的财政部门、预算部门（单位）等负责实施。

考评内容

考评内容参见附录C.1，包括但不限于指标设计、报告格式、报告内容、工作情况等。

评等级

考评采用百分制，具体等级划分如下：

90（含）～100分为“优”，80（含）～90分为“良”；60（含）～80分为“中”；60分以下为“差”。对考评等级为“差”的第三方机构或主评人，如有异议可申请复核。

考评结果应用

考评结果应用于以下方面：

- 重点推荐。财政部门对考评等级为“优”的报告进行汇编并印发，供预算部门及第三方机构参考，并对相关机构及主评人予以推荐；

- 付费挂钩。预算部门（单位）及财政部门将考评结果作为支付第三方服务费用的依据；

暂停参与。考评等级为“差”的第三方机构和主评人暂停参与预算绩效管理工作一年。

预算绩效管理信息化

总体要求

建设模式

预算绩效管理信息化模块应在预算管理一体化系统的统一架构下部署和运行，并符合以下要求：

- 由省级财政管理部门统一组织建设，实现省、市、县、乡四级共用同一系统；

省级应从业务场景和流程分析入手，构建覆盖省、市、县、乡的一体化功能模块，实现业务横向全覆盖、纵向全贯通。

建设原则

预算绩效管理信息化建设应遵循以下原则：

- 规范化原则。采用统一的标准与规范，确保系统内外数据共享与交互顺畅；

完整性原则。覆盖绩效目标设定、绩效监控、绩效评价、结果应用等预算绩效管理全流程；

可拓展性原则。系统应具备良好的扩展性，适应业务发展及政策调整，支持后续升级与功能拓展；

兼容性原则。应兼顾历史数据的维护与利用，保障业务衔接与管理连续性；

安全性原则。制定科学的安全策略，依据预算管理层级与权责划分，强化用户授权与管理。

模块功能

绩效目标管理

系统功能

应具备以下功能：

- 指标库的维护、动态更新、审核与共享；

绩效目标的设定、调整、审核与查询；

转移支付资金绩效目标执行情况的跟踪；

实现预算资金安排与绩效目标的关联。

业务实体

包括项目支出绩效目标、部门（单位）整体支出绩效目标、专项债券绩效目标。

项目支出绩效目标业务要素

包括预算年度、财政区划、项目代码、项目名称、绩效指标名称、指标值说明、单位代码、单位名称、审核意见等。

部门（单位）整体支出绩效目标业务要素

包括预算年度、财政区划、部门编号、部门名称、年度主要任务、管理处室（科室、股室）、绩效指标代码、绩效指标名称、计算符号、指标值、计量单位、指标值说明、审核意见等。

专项债券绩效目标业务要素

包括预算年度、财政区划、绩效指标名称、指标值说明、债务绩效指标类型、指标满分值、计量单位、单位代码、单位名称等。

事前绩效评估

系统功能

应具备以下功能：

- 事前绩效评估报告的上传、审核与查询；

实现事前绩效评估与绩效目标的同步审核。

业务实体

适用于以下类型：

- 新设立的重大政策与项目；

因实施内容、标准等发生重大调整需新增预算的既有支出政策与项目；

在既有专项资金规模内新增政策任务；

到期申请延续执行的重大政策与项目。

业务要素

包括是否属于新增项目、预算单位事前绩效评估报告、财政重点事前绩效评估报告等。

绩效运行监控管理

系统功能

应具备以下功能：

- 支持一般监控与重点监控任务的布置；

绩效监控信息的填报、审核与查询；

实现与支付系统的预算执行数据共享，支持绩效监控预警与分析。

业务实体

包括项目支出、部门（单位）整体支出。

业务要素

包括以下内容：

- 监控任务要素：预算年度、财政区划代码、监控任务编号、绩效监控类型编码、监控任务标题、监控任务内容、报送截止日期、部门代码、单位代码、项目代码；

绩效监控信息业务要素：预算年度、财政区划代码、绩效监控类型编码、部门代码、单位代码、项目代码、项目预算监控时段执行情况、项目预算全年预计执行情况、绩效指标监控时段完成情况、绩效指标全年预计完成情况、偏差原因分析、完成目标可能性、报送日期。

绩效评价管理

系统功能

应具备以下功能：

- 单位自评：支持绩效自评工作的布置、填报、审核与查询；

部门评价：支持评价项目的确定、上传、审核与查询；

财政评价：支持评价项目的确定、上传、审核与查询；

实现与支付系统的预算执行数据共享。

业务要素

包括以下内容：

- 项目绩效自评要素：财政区划、评价年度、单位代码、项目代码、项目名称、绩效年度目标完成情况、自评总得分、资金来源代码、资金来源名称、全年执行数、资金执行率、资金执行得分、三级指标名称、绩效指标完成情况、权重、得分、偏差分析及整改措施等；

部门评价要素：财政区划、评价年度、单位代码、项目代码、项目名称、评价得分、评价等级、存在问题、整改措施和建议等；

财政评价要素：财政区划、评价年度、单位代码、项目代码、项目名称、评价得分、评价等级、存在问题、整改措施和建议等。

绩效公开

系统功能

应具备绩效公开信息的填报、审核与查询功能。

业务要素

- 绩效公开填报要素：是否公开、公开金额、公开网址、不公开原因；

绩效公开审核要素：是否公开、公开金额、公开网址、不公开原因；

绩效公开查询要素：是否公开、公开金额、公开网址、不公开原因。

案例库

应建立以下案例库：事前绩效评估案例库、绩效指标库、绩效监控案例库、绩效评价案例库。

维护管理

应建立健全系统运维管理体系，具体包括：

- 制定系统运维管理制度，明确运维人员职责与工作流程；

实施岗位权限维护，设置指标管理员、经办岗、审核岗、查询岗，实行实名制数字证书的申请、登记与发放；

定期开展系统巡检与维护，包括服务器维护、数据库优化、软件升级等；

建立系统运行日志与数据备份机制，记录系统操作与数据变更，支持追溯与恢复；

组织系统操作培训，提升用户操作熟练度，加强系统宣传推广，提高使用率。建立系统运维管理制度，明确运维人员职责和工作流程。

（资料性）
绩效运行监控

项目支出绩效运行监控报告（参考提纲）

一、项目基本情况

（一）项目概况

（二）项目资金投入安排情况

二、绩效目标实现情况

（一）项目绩效目标

（二）项目绩效目标完成情况

三、项目组织实施情况

四、监控思路及重点

五、绩效监控分析

（一）项目产出目标、效果目标的实现情况

（二）项目绩效情况分析

（三）差异原因分析

六、存在的问题和纠偏建议

（一）存在的问题

1.制度保障方面

2.资金使用方面

3.项目实施组织管理方面

4.项目绩效方面

（二）改进措施

七、其他需要说明的问题

八、附件

政策支出监控报告（参考提纲）

一、政策概况

（一）政策内容

（二）政策实施情况

（三）资金投入及使用情况

（四）政策目标设定及完成情况

二、监控思路及重点

三、绩效监控分析

（一）政策执行偏差分析

（二）政策执行偏差原因分析

（三）政策执行结果预测

四、存在的问题及改进措施

（一）存在的问题

（二）改进措施

五、其他需要说明的问题

六、附件

部门（单位）整体支出绩效监控报告（参考提纲）

一、绩效监控工作组织实施情况

  - 包括组织实施绩效监控的时间、单位、人员、方式方法，相关基础资料及来源等。

二、预算执行进度和绩效目标运行情况

（一）预算执行进度情况及趋势分析

  - 包括预算资金到位情况，部门整体、项目实际支出情况以及是否能完成年度批复预算等。

（二）绩效目标实现程度及趋势分析

  - 包括监控阶段目标实现程度、年度总体目标预期实现程度、产生的效益等，如有绩效目标调整应说明相关调整和批复情况。

三、存在的主要问题及原因分析

（一）绩效目标执行情况的偏差

  - 项目实际执行情况与年度绩效目标之间的偏差和原因分析。

（二）项目实施过程中存在的问题

  - 包括制度建设、资金使用、实施方式等方面存在的问题，并做原因分析。

四、下一步改进工作的举措

  - 针对绩效目标执行情况的偏差和项目实施过程中存在的问题，提出具体、可操作性强的纠偏措施或建议，如调减预算、调整绩效目标、暂停项目实施等。

五、其他需要说明的问题

  - 针对前述内容，若需补充其他事项，应在本段进行描述，如：重点政策和重大项目绩效延伸监控情况。

（资料性）
绩效评价

复核报告

单位自评抽查复核报告（参考提纲）

一、抽查复核结果

本次抽查复核对象为：*****，抽查复核结果如下：

| 序号 | 抽查复核对象 | 预算数（万元） | 预算执行率 | 单位自评等次 | 复核等次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

二、预算绩效管理主要成效

三、抽查复核发现的主要问题

（一）绩效目标管理存在的主要问题

1.项目支出绩效目标

2.部门（单位）整体支出绩效目标

（二）预算执行和项目管理中存在的主要问题

（三）绩效自评工作存在的主要问题

四、建议

附件：1.项目支出绩效自评抽查复核意见表

2.部门（单位）整体支出绩效自评抽查复核意见表

附件1：项目支出绩效自评抽查复核意见表

| 日期： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 得分 | 扣分原因 |
| 项目主管部门 |  |  |  |  |
| 审核意见 | 1.自评资料完整情况（10分）：按规定提交电子版自评表，得5分。提交主要负责人签字或单位盖章的纸质版自评表，得5分。 |  |  |  |
|  | 2.预算执行率情况（10分）：项目预算执行率复核得分=预算执行率*10分（得分取整数、四舍五入）。基本建设类项目、政府采购类项目如期完成的，且实际执行金额控制在预算内的，得10分。 |  |  |  |
|  | 3.自评表提交时效情况（10分）：按照统一规定时间报送绩效自评表（含纸质版和电子版），得10分。每推迟一天扣0.5分，扣完为止。 |  |  |  |
|  | 4.绩效目标情况（50分）： （1）绩效目标能够反映项目主要内容及项目实施目的的，得5分；对项目主要内容及项目实施目的反映不全的，得3分；与项目主要内容及项目实施目的无关的，不得分。 （2）绩效指标与绩效目标、项目实施内容高度相关，能够体现项目主要产出和核心效果的，得10分；项目主要产出和核心效果反映不全的，得5分；与项目主要产出和核心效果无关的，不得分。 （3）绩效指标与预算高度匹配的，得10分，如发现存在有预算无对应绩效指标，或无预算但设置指标（实际发生支出）的，每出现一次问题扣1分。 （4）绩效指标值细化量化，且易于评价的，得10分，如存在定性不可衡量的绩效指标值，每出现一次问题扣1分。 （5）绩效指标值设置科学合理，符合工作实际的，得10分，如发现指标值与实际完成值差距较大的，每出现一次问题扣1分。 （6）绩效指标权重设置科学规范的，得5分，否则不得分。 |  |  |  |
|  | 5．绩效目标偏差情况（20分）： （1）自评能够如实反映实际完成情况与绩效目标的偏差，且据实扣分的，得10分，否则不得分。 （2）针对偏差提出有针对性、合理性解决措施的，得5分，否则不得分。 （3）自评支撑数据资料充分的，得5分，每缺失一项关键资料扣1分。 |  |  |  |
| 复核得分 |  |  |  |  |
| 自评等次 | □优 □良 □中 □差 |  |  |  |
| 抽查复核等次 | □优 □良 □中 □差 |  |  |  |
| 备注：抽查复核工作组根据预算单位提供的资料出具审核意见，资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。 |  |  |  |  |
| 抽查复核工作组签名： |  |  |  |  |

附件2：部门（单位）整体支出绩效自评抽查复核意见表

| 日期： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 |  |  | 得分 | 扣分原因 |
| 审核意见 | 1.自评资料完整情况（10分）：按规定提交电子版自评表，得5分。提交主要负责人签字或单位盖章的纸质版自评表，得5分。 |  |  |  |
|  | 2.预算执行率情况（10分）：部门预算执行率复核得分=预算执行率*10分（得分取整数、四舍五入）。 |  |  |  |
|  | 3.自评表提交时效情况（10分）：按照统一规定时间报送绩效自评表（含纸质版和电子版），得10分。每推迟一天扣0.5分，扣完为止。 |  |  |  |
|  | 4.年初绩效目标情况（50分）： （1）绩效目标能够反映部门主要职责、年度重点工作任务及目标的，得5分；对部门主要职责、年度重点工作任务及目标反映不全的，得3分；与部门主要职责、年度重点工作任务及目标无关的，不得分。 （2）绩效指标与绩效目标、部门主要职责及年度重点工作任务高度相关，能够体现部门年度主要产出和核心效果的，得15分；部门年度主要产出和核心效果反映不全的，得5分；与部门年度主要产出和核心效果无关的，不得分。 （3）绩效指标值细化量化，且易于评价的，得15分，每出现一次问题扣1分。 （4）绩效指标值设置科学合理，符合工作实际的，得10分，每出现一次问题扣1分。 （5）绩效指标权重设置科学规范的，得5分，否则不得分。 |  |  |  |
|  | 5.绩效目标偏差情况（20分）： （1）自评能够如实反映实际完成情况与绩效目标的偏差，且据实扣分的，得10分，否则不得分。 （2）针对偏差提出有针对性、合理性解决措施的，得5分，否则不得分。 （3）自评支撑数据资料充分的，得5分，否则不得分。 |  |  |  |
| 复核得分 |  |  |  |  |
| 自评等次 | □优 □良 □中 □差 |  |  |  |
| 抽查复核等次 | □优 □良 □中 □差 |  |  |  |
| 备注：抽查复核工作组根据预算单位提供的资料出具审核意见，资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。 |  |  |  |  |
| 抽查复核工作组签名： |  |  |  |  |

部门评价抽查复核报告（参考提纲）

一、抽查复核结果

本次抽查复核对象为：*****，抽查复核结果如下：

| 序号 | 抽查复核对象 | 预算数（万元） | 预算执行率 | 部门评价等次 | 复核等次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

二、预算绩效管理工作成效

三、抽查复核发现的主要问题

（一）绩效目标管理存在的主要问题

1.重点项目支出绩效目标

2.单位整体支出绩效目标

（二）预算执行和重点项目管理中存在的主要问题

（三）部门评价工作存在的主要问题

1.重点项目部门评价存在的问题

2.单位整体支出部门评价存在的问题

四、建议

附件：1.项目支出部门评价抽查复核评分表

2.单位整体支出部门评价抽查复核评分表

项目支出绩效评价指标

项目支出绩效评价共性指标框架

见表B.1。

项目支出绩效评价共性指标框架

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目 立项 | 立项依据 充分性 | 项目立项（主体是指项目主管部门，下同）是否符合法律法规、相关政策发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，是否属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合省与市县财政事权与支出责任相适应原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |
|  |  | 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 |
|  | 绩效 目标 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明晰细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |
| 过程 | 资金 投入 | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、是否有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |
|  |  | 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②预算资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 |
|  | 资金 管理 | 资金 到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |
|  |  | 资金拨付及时性 | 项目资金是否依法依规及时拨付，用以反映和考核项目资金拨付时效情况。 | 项目资金是否按照《中华人民共和国预算法》等法律法规规定的期限内分配下达，是否符合项目资金管理办法、工作实施方案等明确的时限要求及时拨付。 |
|  |  | 预算 执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 备注：在年内实施完毕的采购项目，项目合同价款通过竞争产生，则预算执行率=（实际支出资金/项目合同资金）×100%。 |
|  |  | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
|  | 组织 实施 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
|  |  |  | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
| 产出 | 产出 数量 | 实际 完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |
|  | 产出 质量 | 质量 达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
|  | 产出 时效 | 完成 及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |
|  | 产出 成本 | 成本 节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本－实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |
| 效益 | 项目 效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 |
|  |  | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |

分类型共性评价指标框架

见表B.2。

分类型共性评价指标框架

| 项目类别 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 业务类 项目 | 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 考察项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 |
|  |  |  | 立项程序 规范性 | 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
|  |  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 考察项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
|  |  |  | 绩效指标 明确性 | 考察依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明晰细化情况。 |
|  |  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 考察项目预算编制是否经过科学论证，是否有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 |
|  | 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 考察实际到位资金与预算资金的比率，即各层级预算资金及时、足额到位情况，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
|  |  |  | 预算执行率 | 考察实际支出占预算金额的比率，即项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 |
|  |  |  | 资金使用 合规性 | 考察项目预算资金的使用规范程度，即项目预算资金使用是否符合相关法律法规、财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
|  |  | 组织实施 | 财务管理制度 健全性 | 考察项预算单位财务管理制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行及项目顺利实施的保障情况。 |
|  |  |  | 财务监控 有效性 | 考察预算单位是否为保障资金的安全、规范运行等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核预算单位对资金运行的控制情况。 |
|  |  |  | 项目管理制度 健全性 | 考察预算单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
|  |  |  | 政府采购 规范性 | 考察政府采购申请、政府采购计划备案、信息发布、采购流程的规范性，用以反映政府采购的合理性。 |
|  |  |  | 合同管理 完备性 | 考察合同要素是否明确、清晰，用以反映预算单位对合同管理的控制情况。 |
|  |  |  | 项目质量 可控性 | 考察是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核预算单位对项目质量的控制情况。 |
| 设备购置及维护类项目 | 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 考察项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 |
|  |  |  | 立项程序 规范性 | 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
|  |  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 考察项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
|  |  |  | 绩效指标 明确性 | 考察依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明晰细化情况。 |
|  |  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 考察项目预算编制是否经过科学论证、是否有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 |
|  | 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 考察实际到位资金与预算资金的比率，即各层级预算资金及时、足额到位情况，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
|  |  |  | 预算执行率 | 考察实际支出占预算金额的比率，即项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 |
|  |  |  | 资金使用 合规性 | 考察项目预算资金的使用规范程度，即项目预算资金使用是否符合相关法律法规、财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
|  |  | 组织实施 | 财务管理制度 健全性 | 考察预算单位财务管理制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行及项目顺利实施的保障情况。 |
|  |  |  | 财务监控 有效性 | 考察预算单位是否为保障资金的安全、规范运行等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核预算单位对资金运行的控制情况。 |
|  |  |  | 项目管理制度 健全性 | 考察预算单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
|  |  |  | 政府采购 规范性 | 考察政府采购申请、政府采购计划备案、信息发布、政府采购流程的规范性，用以反映政府采购的合理性。 |
|  |  |  | 合同管理 完备性 | 考察合同要素是否明确、清晰，用以反映预算单位对合同管理的控制情况。 |
|  |  |  | 项目验收 规范性 | 考察项目是否具有规范的验收工作流程，用以反映验收工作的规范性。 |
|  |  |  | 设备巡检 规范性 | 考察设备日常巡检是否按要求规范执行，用以反映预算单位对设备的日常维护情况。 |
|  |  |  | 固定资产管理 规范性 | 考察固定资产管理是否规范，用以反映预算单位对固定资产的控制情况。 |
| 基建工程及维护类项目 | 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 考察项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 |
|  |  |  | 立项程序 规范性 | 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
|  |  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 考察项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
|  |  |  | 绩效指标 明确性 | 考察依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明晰细化情况。 |
|  |  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 考察项目预算编制是否经过科学论证、是否有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 |
|  | 过程 | 资金管理 | 资金 到位率 | 考察实际到位资金与预算资金的比率，即各层级预算资金及时、足额到位情况，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
|  |  |  | 预算 执行率 | 考察实际支出占预算金额的比率，即项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 |
|  |  |  | 资金使用 合规性 | 考察项目预算资金的使用规范程度，即项目预算资金使用是否符合相关法律法规、财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
|  |  |  | “三算” 一致性 | 考察对工程项目设计概算、施工图预算和竣工决算的控制情况，用以反映项目成本的控制情况。 |
|  |  | 组织实施 | 财务管理制度健全性 | 考察预算单位财务管理制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行及项目顺利实施的保障情况。 |
|  |  |  | 财务监控 有效性 | 考察预算单位是否为保障资金的安全、规范运行等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核预算单位对资金运行的控制情况。 |
|  |  |  | 项目管理制度 健全性 | 考察预算单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
|  |  |  | 政府采购 规范性 | 考察政府采购申请、政府采购计划备案、信息发布及采购流程的规范性，用以反映政府采购的合理性。 |
|  |  |  | 合同管理 完备性 | 考察合同要素是否明确、清晰，用以反映预算单位对合同管理的控制情况。 |
|  |  |  | 项目验收 规范性 | 考察项目是否具有规范的验收工作流程，用以反映验收工作的规范性。 |
|  |  |  | 工程变更 规范性 | 考察项目工程变更是否规范，用以反映对工程变更的控制情况。 |
|  |  |  | 监理 规范性 | 考察财务监理和工程监理工作的规范性，重点考察资金监控、投资控制、项目时间管理、质量管理、风险管理等工作完成情况。 |
| 信息化工程及维护类项目 | 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 考察项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 |
|  |  |  | 立项程序 规范性 | 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
|  |  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 考察项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
|  |  |  | 绩效指标 明确性 | 考察依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明晰细化情况。 |
|  |  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 考察项目预算编制是否经过科学论证、是否有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 |
|  | 过程 | 资金管理 | 资金 到位率 | 考察实际到位资金与预算资金的比率，即各层级预算资金及时、足额到位情况，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
|  |  |  | 预算 执行率 | 考察实际支出占预算金额的比率，即项目预算资金是否按照计划执行，用以反映和考核项目预算执行情况。 |
|  |  |  | 资金使用 合规性 | 考察项目预算资金的使用规范程度，即项目预算资金使用是否符合相关法律法规、财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
|  |  | 组织实施 | 财务管理制度健全性 | 考察预算单位财务管理制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行及项目顺利实施的保障情况。 |
|  |  |  | 财务监控 有效性 | 考察预算单位是否为保障资金的安全、规范运行等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核预算单位对资金运行的控制情况。 |
|  |  |  | 项目管理制度健全性 | 考察预算单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
|  |  |  | 政府采购 规范性 | 考察政府采购申请、政府采购计划备案、信息发布及采购流程的规范性，用以反映政府采购的合理性。 |
|  |  |  | 合同管理 完备性 | 考察合同要素是否明确、清晰，用以反映预算单位对合同管理的控制情况。 |
|  |  |  | 供应商资质 符合度 | 考察供应商相关资质是否符合相关要求，用以反映供应商选取结果的符合程度。 |
|  |  |  | 监理 规范性 | 考察财务监理和工程监理工作的规范性，重点考察资金监控、投资控制、项目时间管理、质量管理、风险管理等工作完成情况。 |
|  |  |  | 项目验收 规范性 | 考察项目是否具有规范的验收工作流程，用以反映验收工作的规范性。 |
|  |  |  | 系统运维 规范性 | 考察项目运行（包括试运行）阶段系统运行维护是否到位，用以反映系统运维的规范程度。 |

项目支出绩效评价工作方案（参考提纲）

一、项目概况

（一）项目背景

包含设立本项资金的时间、项目实施的主要目的、预期实现的目标等。

（二）项目内容及实施情况

根据项目实施内容进行提炼总结，要素应包括专项资金的支持范围、覆盖面、补助标准、实施周期、项目类型，主管部门等。

（三）项目预算、资金投入和使用情况

评价年度项目资金预算安排及拨付（使用）总体情况，若有预算调整，应描述预算调整情况及调整的原因。

- 项目绩效目标

1.总体目标

根据项目行业发展规划、实施方案、《项目绩效目标申报表》等，描述项目未来一段时间内预期实现的效益、效果及预期完成的主要工作内容。

2.年度绩效目标

根据《项目绩效目标申报表》等描述项目评价年度内预计实现的效益、效果及预计完成的主要工作内容。

（若项目总体目标与评价年度绩效目标一致，则上述两个部分合并。对未编制绩效目标或绩效目标质量不高的项目，应结合实际进行优化完善。）

二、评价思路

（一）评价目的和依据

描述评价所要实现的目标，列明评价依据的法律、政策、技术、管理等文件及资料。

（二）评价对象和范围

详细列明评价对象和范围，并对现场评价点的抽取范围、抽取原则和依据进行充分说明。

（三）评价方法

说明项目所采用的绩效评价方法。

（四）评分方法

说明绩效评价综合评分所采用的方法。

三、绩效评价指标体系

（一）指标体系设计的总体思路

说明指标设计思路、指标设计依据、权重设计思路、评价标准及评价方式确定的原则和方法等。

（二）指标体系

说明所设置的共性指标和个性指标及其权重设置情况。各项指标定义、评分标准和评分细则。说明每项指标的指标解释、指标权重、评价标准、数据来源和取数方式等。

四、组织实施

（一）评价工作组人员及分工

（二）评价时间及主要工作进程安排

（三）质量控制要求

指为保证评价工作的质量、工期和效率明确的工作要求和制定的制度。

五、资料清单

列明需由被评价部门（单位）提供的资料清单及其他需要配合的事项。

六、其他需要说明的问题

七、附件

1.绩效评价指标体系

2.绩效评价资料清单

3.满意度调查问卷

4.访谈提纲

5.其他评价所需的工作底稿

项目支出绩效评价报告（参考提纲）

一、项目基本情况

（一）项目概况

从项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等方面进行撰写。各内容撰写要点包括：

1.项目背景：结合评价情况提炼总结，应包含设立本项资金的时间、项目实施的主要目的，预期实现的目标等。

2.主要内容及实施情况：应根据项目实施内容进行提炼总结，要素应包括专项资金的支持范围、覆盖面、补助标准、实施周期、项目类型、各主体责任单位的职责等（包括主管部门、项目实施单位、财政部门等）。

3.资金投入和使用情况：评价年度项目资金预算安排、拨付及使用情况，若有预算调整，应描述预算调整情况及调整的原因。

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标

应根据项目行业发展规划、实施方案、《项目绩效目标申报表》等描述项目未来一段时间内预期实现的效益、效果及预期完成的主要工作内容。

2.年度绩效目标

应根据《项目绩效目标申报表》等描述项目评价年度内预计实现的效益、效果及预计完成的主要工作内容。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

应以问题导向、目标导向和结果导向，具体阐述评价的目的，包括但不限于评价政策落实情况、资金使用管理、项目管理过程，侧重分析资金实际产出和效益。全面总结经验，查找问题，分析原因并提出改进措施，为提升专项资金配置效率和使用效益提供重要参考。

同时，根据项目资金投入情况，按照“突出重点，兼顾一般”的原则，明确现场评价对象、数量等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1.评价原则

说明项目所采用的绩效评价原则。

2.评价指标体系

说明指标设计思路、指标设计依据、权重设计思路、评价标准及评价方式确定的原则和方法等。

3.评价方法

说明项目所采用的绩效评价方法。

绩效评价工作过程

评价时间及主要工作进程。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

本着实事求是的原则，说明按照既定的评价方案、评价指标和评价方法形成的评价结果，即对项目实施情况进行总体评价，包括绩效目标完成情况、项目组织管理情况、实现效益情况。

（二）评价得分情况

具体可参考以下案例：

评价方案确立的总体思路，对照评价指标体系，重点围绕项目决策、过程、产出和效益四个方面内容，采用百分制量化评分。通过综合评价得出：**年**项目绩效评价整体得分为**分，评价等次为“**”（“优、良、中、差”四个等级）。得分情况详见下表：

**年**项目绩效评价综合得分表

| 评价指标 | 决策 | 过程 | 产出 | 效益 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准分值 | ** | ** | ** | ** | 100 |
| 评价得分 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 得分率（%） | ** | ** | ** | ** | ** |

四、绩效评价指标分析

（一）决策方面

1.项目立项方面

按照评分要点，逐项分析该项目的现状、存在的问题及原因、扣分点。

2.绩效目标方面

3.……

（二）过程方面

……

（三）产出方面

……

（四）效益方面

……

五、主要成效及经验做法

针对项目实施情况以及评价中发现的有效经验与典型做法，加以概括和总结，说明它们的意义、主要表现、推广价值等。

六、存在主要问题及原因分析

对存在的问题应高度概括，内容明确、精炼，按照重要的程度顺序提出，存在问题要与评价指标相联系。对没有达到绩效目标的应分析原因；问题定性应有明确的法律法规和政策依据，应分清政策问题、执行问题、其他问题的区别，是普遍问题还是个别问题，要能够做到透过现象看本质。

七、有关建议

针对上述存在问题所提的建议，应联系现行的法律法规，国家的方针和项目政策的具体要求提出，同时还要学习借鉴同类地区成功经验和做法。所提出的意见、建议要有针对性和可操作性，不能提放之四海皆准的大话、套话建议，同时按照重要的程度顺序提出，与报告提出的问题存在对应关系。

八、其他需要说明的问题

若存在其他需要说明的问题，在该部分进行描述。

九、附件

1.绩效评价指标体系

2.绩效目标完成表

3.绩效评价问题清单

4.绩效评价评分情况表

5.满意度调查报告

6.其他评价工作底稿及支撑材料

政策支出绩效评价

政策支出绩效评价指标框架

见表B.3。

政策支出绩效评价指标框架

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 政策 设立 | 投入 必要性 | 依据的 充分性 | 评价政策投入的依据是否具有需求、政策、职能的相关性。 评价要点： ①政策设立是否具有现实需求、需求是否迫切； ②与国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划、国家行业规划及我省、市经济和社会发展规划、行业发展规划等是否相符； ③与政策主体（制定/执行）部门职能是否相符； ④是否与其他政策存在交叉、重复。 |
|  |  | 决策的 科学性 | 评价政策决策程序是否科学，是否符合《重大行政决策条例》、专项资金管理办法等对政策制定科学性、民主性的要求。 评价要点： ①政策社会现实需求的明确是否经过了充分调研； ②政策文件的拟定是否经过评审、专家咨询、公众咨询、听证等环节； ③调研报告、可研、评审、批示等相关资料是否齐全； ④政策制定主体或牵头主体是否明确，职责是否清晰，责任是否可追溯。 |
|  | 投入 合理性 | 政策投入的合理性 | 评价政策支持的对象、支出责任、预算测算是否符合要求。 评价要点： ①支持对象是否明确、合理； ②政策支持标准是否合理，是否经过合理测算、调查研究和分析等； ③是否符合财政事权和支出责任的要求； ④预算编制是否符合管理要求，是否符合相关支出标准，投入成本是否具有经济性。 |
|  |  | 资金分配的合理性 | 评价政策资金分配的总量、结构、项目基础、依据、进度等方面。 评价要点： ①资金分配是否有科学依据； ②对项目支持是否存在资金碎片化问题，安排的资金在50万元以下的项目的占比； ③项目库管理机制是否完善，申报的项目是否经过客观公正的评审，结果是否公示； ④财政资金是否有明确资金使用进度安排，资金使用周期与目标任务预期完成周期是否相符。 |
|  |  | 支持方式的科学性 | 评价政策支持方式是否科学合理。 评价要点： ①是否合理选取了行政手段、财政税收手段、金融手段、信息手段等政策工具； ②政府采购、财政投资、财政补贴、财政贴息、财政奖励、政府担保、 |
| 政策 设立 | 投入合理 性 | 支持方式的科学性 | 国债投入等直接干预的财政手段选择是否合理； ③税率、减税、免税、加速折旧、投资抵免、再投资退税、出口退税、减免进出口关税、对市场进入设置关税、非关税壁垒等间接引导政策选择上是否合理； ④是否针对预期风险设定应对措施，应对措施是否可行、有效。 |
|  | 目标 科学性 | 目标 明确性 | 评价绩效目标设定是否与政策目标、重点任务相衔接，目标是否明确。 评价要点： ①指向明确。绩效目标要符合国民经济和社会发展规划、部门职能及事业发展规划等要求，并与相应的预算支出内容、范围、方向、效果等紧密相关；是否有明确的受益范围和受益对象，是否具有公共性、无差异性、非排他性； ②合理可行。设定绩效目标时要经过调查研究和科学论证，符合客观实际，能够在一定期限内如期实现；是否设定总体目标和阶段性目标；是否考虑到政策退出周期； ③相应匹配。绩效目标要与计划期内的任务数或计划数相对应，各任务之间是否交叉重复，与预算确定的投资额或资金量相匹配； ④主体明确。执行主体是否明确、与其职能是否相符。 |
|  |  | 指标 合理性 | 评价绩效指标设定是否符合相关性、可行性、量化可考核、相应匹配的要求。 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应； ④绩效指标值设定是否根据计划标准、历史标准、行业标准、财政支出标准、其他财政部门认可的标准设定。 |
| 政策 执行 | 组织实施 | 实施方案的科学性 | 评价政策实施方案是否合理可行。 评价要点： ①政策执行各部门、各地区是否根据实际情况制定了政策实施方案和实施细则； ②政策实施方案是否合理可行，是否进行了任务分解，明确了责任、工作进度和绩效考核。 |
|  |  | 管理 规范性 | 评价政策实施机制是否健全，管理制度是否合理，有效。 评价要点： ①政策实施部门之间的体制机制是否顺畅，运转是否协调高效； ②政策宣传是否到位，政策知晓率是否达到要求； ③与政策有关的项目申报及审批程序是否符合相关办法规定； ④是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。项目调整及支出调整手续是否完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
| 政策 执行 | 组织实施 | 过程管控 | 评价政策执行和项目过程监测评价、管控和监督机制是否健全。 评价要点： ①是否建立了科学的政策动态监测评价体系及年度绩效评价机制； ②政策执行监督检查是否精简高效，是否及时整改，督查和通报制度是否完善。 |
|  | 资金 管理 | 资金拨付 效率 | 评价政策资金是否到位、是否及时到位、是否支付到政策受益单位或群体。 评价要点： ①资金到位率； ②资金到位及时率； ③资金支出率。 |
|  |  | 支出 合规性 | 评价政策及相关项目资金是否符合法律法规和财经纪律要求。 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度，以及各项目专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ⑤是否单独核算。 |
| 政策 产出 | 产出 数量 | 项目完成情况 | 评价各项目标实现和任务完成情况。 |
|  |  | 重点任务/目标完成情况 | 评价各重点任务完成情况。 |
|  | 产出 质量 | 质量达标率 | 评价各项目质量是否达到预期质量标准。 |
|  | 产出 时效 | 项目完成及时率 | 评价相关项目完成时效情况。 评价要点： 是否在要求的时间内完成项目任务。 |
|  |  | 资金拨付 及时率 | 评价资金拨付完成时效情况。 评价要点： 是否在要求的时间内及时拨付资金。 |
|  | 产出 成本 | 经济成本 指标 | 评价政策及其相关项目在人财物资源等方面的耗费。 评价要点： ①实施政策的管理人员和其他人员总数和支出标准是否合理； ②政策和相关项目的商品和服务支出的内容、总额和标准是否合理； ③政策和相关项目的资本性支出的内容、总额和标准是否合理； ④政策和相关项目的债务利息和费用支出的内容、总额和标准是否合理； ⑤政策和相关项目对企业补助支出的内容、总额和标准是否合理； ⑥政策和相关项目的其他支出的内容、总额和标准是否合理。 |
| 政策 产出 | 产出 成本 | 社会成本 指标 | 评价政策及其相关项目对社会的负面影响。 评价要点： ①政策和相关项目对社会发展可能造成的负面影响； ②政策和相关项目对公共福利可能造成的负面影响； ③政策和相关项目对社会稳定可能造成的负面影响。 |
|  |  | 生态环境 成本指标 | 评价政策及其相关项目对生态的负面影响及环境保护支出和环境退化成本增减情况。 评价要点： ①政策和相关项目对绿色发展可能造成的负面影响； ②政策和相关项目对自然环境可能造成的负面影响； ③政策和相关项目对人居生活环境可能造成的负面影响； ④环境保护支出（污染治理成本）和环境退化成本增减情况。 |
|  |  | 成本措施的有效性 | 评价政策及其相关项目资金的全周期成本管控措施是否健全有效。 评价要点： ①项目支出标准是否健全，支出标准是否合理； ②项目设立是否经过预算评审、结算审计等； ③在政策和项目实施过程中是否建立了成本管控制度和措施。 |
| 政策效益 | 经济 效益 | 经济效益 | 评价政策实施带来的经济效益。 |
|  | 生态 效益 | 生态效益 | 评价政策实施带来的生态效益。 |
|  | 社会 效益 | 社会效益 | 评价政策实施带来的社会效益。 |
|  | 可持续 影响 | 可持续 影响 | 评价政策实施带来的可持续影响。 |
|  | 满意度 指标 | 受益对象满意度 | 调查政策受益对象的满意度。 |
|  |  | 业务处室/主管部门/实施单位满意度 | 调查业务处室/主管部门/实施单位对项目实施的满意情况。 |

政策支出绩效评价工作方案（参考提纲）

一、政策概况

（一）政策背景

（二）政策主要内容

1.政策内容概述

2.专项资金使用范围

（三）政策绩效目标

1.政策总目标

2.政策分项目标

3.政策年度目标

（四）政策资金情况

1.预算安排和支出情况

2.资金申请及拨付流程

（五）政策实施的组织及管理

1.政策组织管理

2.政策实施流程

二、政策绩效评价思路

（一）评价目的及依据

（二）评价对象和范围

（三）评价方法

（四）评分方法

三、绩效评价指标体系

（一）指标体系设计的总体思路

说明指标设计思路、指标设计依据、权重设计思路、评价标准及评价方式确定的原则和方法等。

（二）指标体系

说明所设置的共性指标和个性指标及其权重设置情况。各项指标定义、评分标准和评分细则。说明每项指标的指标解释、指标权重、评价标准、数据来源和取数方式等。

四、组织实施

（一）评价工作组人员及分工

（二）评价时间及主要工作进程安排

（三）质量控制要求

指为保证评价工作的质量、工期和效率明确的工作要求和制定的制度。

五、资料清单

列明需由被评价部门（单位）提供的资料清单及其他需要配合的事项。

六、其他需要说明的问题

七、附件

1.绩效评价指标体系

2.绩效评价资料清单

3.满意度调查问卷

4.访谈提纲

5.其他评价所需的工作底稿

政策支出绩效评价报告（参考提纲）

一、政策基本情况

（一）政策概况

从政策制定的背景、政策主要目标和内容、政策资金、政策条款兑现情况、政策组织实施和管理情况等方面进行撰写。

1.政策制定的背景：出台政策的时间、目的、意义或作用。

2.政策资金：评价年度内预算资金安排、拨付和使用情况。

3.政策条款兑现情况：评价年度内政策条款兑现的企业数、资金数、以及兑现和未兑现的条款。

4.政策内容：对政策的具体内容进行描述，要点包括政策范围、扶持（补贴）标准、具体条款、实施流程（申报流程、评审和公示流程）、管理和监督要求、实施期限。

5.政策组织实施及管理：政策申报、评审、验收、补助的流程，各主体责任单位的职责等（主管部门、项目实施单位、财政部门）等。

（二）政策绩效目标

1.总体目标

2.阶段性目标

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

（三）绩效评价工作过程

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

总体评价政策实施情况，包括绩效目标完成情况、实现的效益情况以及存在的主要问题。

根据评价结果，确定政策是否应继续执行（如政策适合且效果良好），或需要完善（在政策执行过程中存在不足之处，一般需通过政策修订实现），或不再执行政策（政策实施未能起到应有的效果，需清理退出）。

（二）评价得分情况

经统计分析，XX政策绩效评价整体得分为XX分，评价等次为“XX ”（“优、良、中、差”四个等级）。评分简况见下表：

XX政策绩效评价综合得分表

| 评价指标 | 政策制定 | 政策执行 | 政策产出 | 政策效果 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准分值 | ** | ** | ** | ** | 100 |
| 评价得分 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 得分率（%） | ** | ** | ** | ** | ** |

四、绩效评价指标分析

（一）政策设立情况

（二）政策执行情况

（三）政策产出情况

（四）政策效益情况

五、政策的主要绩效、经验及做法

针对政策实施情况以及评价中发现的好的经验和做法，在此段加以概括和总结，说明它们的意义、主要表现、推广价值等。

六、存在的问题及原因分析

对存在的问题应进行高度概括，内容应明确、精炼，按照重要程度顺序提出，存在问题要与评价指标相联系。对没有达到政策效果的应分析原因；问题定性应有明确的法律法规和政策依据，应明确区分政策问题、执行问题与其他问题，是普遍问题还是个别问题，应做到透过现象看本质。

七、有关建议

针对上述存在问题所提的建议，应联系现行的法律法规，按国家方针和政策的具体要求提出，同时还要借鉴其他省市成功经验和做法。所提意见建议应具有针对性和可操作性，同时按照重要的程度顺序提出，与报告提出的问题一一对应。

八、其他需说明的问题

九、附件

1.绩效评价指标体系

2.绩效目标完成表

3.绩效评价问题清单

4.绩效评价评分情况表

5.满意度调查报告

6.其他评价工作底稿及支撑材料

部门（单位）整体支出绩效评价

部门（单位）整体支出绩效评价指标框架

见表B.4.

部门（单位）整体支出绩效评价指标框架

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 目标 设置 | 绩效目标合理性 | 部门（单位）设定的整体支出绩效目标是否符合法律法规、部门职责和中期规划，是否与年度工作任务相匹配，体现客观实际和可实现性。 | 评价要点： ①是否按要求编制部门整体支出绩效目标； ②绩效目标是否体现“三定”方案职责、中长期规划和年度计划； ③绩效目标是否与预算资金规模相匹配； ④绩效目标是否符合行业标准或历史业绩水平。 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 部门（单位）设定的绩效指标是否完整、指向明确、细化量化、可衡量，能否准确反映绩效目标的实现程度。 | 评价要点： ①是否设置体现履职效果的经济效益、社会效益、生态效益等指标； ②绩效指标是否可量化，目标值是否合理且有依据； ③指标是否与目标任务对应，无遗漏重叠。 |
|  | 预算 编制 | 预算编制符合性 | 部门（单位）预算编制是否符合国家宏观政策、部门（单位）职责和党委、政府重点工作要求，资金分配是否体现轻重缓急。 | 评价要点： ①预算编制是否符合国家宏观政策、部门（单位）职责和中长期规划； ②预算分配是否体现年度工作重点； ③项目是否属于公共财政支持范围，是否存在交叉重复。 |
|  |  | 预算编制科学性 | 部门（单位）预算编制是否经过科学论证或集体决策，额度测算是否依据充分，与目标任务是否匹配。 | 评价要点： ①重大项目和预算是否经过论证或决策程序； ②预算内容与项目内容是否匹配，投资额或资金量是否与工作任务相匹配； ③预算额度是否有明确测算标准和依据。 |
|  |  | 预算编制规范性 | 部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度预算编制要求，程序是否规范。 | 评价要点： ①是否符合财政部门预算编制原则和要求； ②是否符合项目库管理和专项资金管理规定； ③项目立项程序是否规范。 |
| 决策 | 预算 编制 | 重点支出安排率 | 部门（单位）本年度预算安排的重点项目支出与项目总支出的比率，反映对核心职责的保障程度。 | 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%； 重点项目是指与本部门（单位）核心职责相关、具有重大社会经济效益或受到党委、政府、社会广泛关注的项目。 |
| 过程 | 预算 执行 | 预算 完成率 | 部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，反映预算执行进度。 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%； 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数； 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。 |
|  |  | 预算 调整率 | 部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，反映预算编制的准确性和执行刚性。 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%； 预算调整数不包括因国家政策调整、不可抗力、上级交办事项等导致的调整。 |
|  |  | 支付 进度率 | 部门（单位）实际支付进度与序时支付进度的比率，反映预算执行的及时性和均衡性。 | 支付进度率=（实际支付进度/序时支付进度）×100%； 实际支付进度：部门（单位）在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率； 序时支付进度按季度或月度设定。 |
|  |  | 结转结余率 | 部门（单位）本年度结转结余资金占支出预算的比例，反映资金使用效率和存量资金控制情况。 | 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%； 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。 |
|  |  | 公用经费变动率 | 部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额较上年压减比例，反映部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。 | 公用经费变动率=（本年度实际支出公用经费总额-上年度实际支出公用经费总额）/上年度实际支出公用经费总额）×100%。 |
|  |  | “三公”经费控制率 | 部门（单位）本年度“三公”经费实际支出与预算安排金额的对比情况，反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。 | “三公”经费控制率=（本年“三公”经费 - 本年“三公”经费预算） / 本年“三公”经费预算 × 100%； “三公”经费：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 |
| 过程 | 预算 执行 | 在职人员控制率 | 部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以评价部门对人员成本的控制程度。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%； 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准，结合工资发放表上的年平均人数； 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 |
|  | 预算 管理 | 管理制度健全性 | 部门（单位）内部控制、预算管理、绩效管理、财务管理、资产管理等制度是否健全、有效执行。 | 评价要点： ①是否制定内部控制、预算管理、绩效管理、财务管理、资产管理等制度，制度是否健全； ②制度是否合规、合理、可操作； ③制度是否有效执行。 |
|  |  | 资金使用合规性 | 预算资金使用是否符合财经法规和制度规定，拨付程序是否规范。 | 评价要点： ①是否符合财经法规和制度； ②资金拨付是否有完整的审批程序； ③重大开支是否履行论证、采购或购买服务程序； ④是否按预算用途使用资金； ⑤是否实行国库集中支付； ⑥是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等行为。 |
|  |  | 预算绩效管理情况 | 部门（单位）是否建立并有效实施预算绩效管理体系。 | 评价要点： ①是否建立绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价及结果应用、责任约束等机制； ②是否开展绩效目标管理、绩效监控、绩效评价等工作； ③是否将评价结果应用于预算安排、改进管理和政策调整。 |
|  |  | 政府采购执行率 | 部门（单位）本年度实际政府采购金额占政府采购预算的比例，反映政府采购预算执行情况。 | 评价要点： ①政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； ②是否按规定编制政府采购预算，预算编制是否精准； ③是否按预算执行采购，合同金额与预算误差是否在20%以内； ④采购程序是否规范； ⑤按照合同约定付款。 |
| 过程 | 预算 管理 | 预决算信息公开性 | 部门（单位）是否按规定公开预决算信息，反映预决算透明度。 | 评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息； ③公开信息是否完整、准确。 |
|  |  | 财务信息完善性 | 部门（单位）会计信息是否符合行政单位财务管理办法、财务规则和会计制度等有关规定，是否真实、完整、准确，反映财务信息质量。 | 评价要点： ①财务信息资料是否真实； ②财务信息资料是否完整； ③财务信息资料是否准确。 |
|  | 资产 管理 | 资产管理规范性 | 部门（单位）资产配置、使用、处置、收益管理等是否规范，反映资产安全与效率。 | 评价要点： ①资产产权是否清晰、保存完整、账实相符； ②资产配置是否合理； ③资产处置是否规范； ④资产收益是否及时足额上缴。 |
|  |  | 固定资产利用率 | 部门（单位）实际在用固定资产占全部固定资产的比例，反映资产使用效率。 | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 |
| 产出 | 职责 履行 | 工作任务完成率 | 部门（单位）实际完成工作任务占计划任务的比例，反映履职任务完成情况。 | 实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%； 实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量； 计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量； 可根据重点工作拆分多个子指标。 |
|  |  | 履职完成情况 | 用以反映和考核部门（单位）履职工作任务绩效目标的完成情况。 | 评价要点： ①根据部门整体支出绩效目标申报表，逐项评价目标完成情况、实施效果； ②综合得分按完成程度折算。 |
|  |  | 项目绩效目标完成情况 | 用以反映和考核部门（单位）主要项目支出绩效目标的完成情况。 | 评价要点： ①根据部门（单位）主要项目支出绩效目标申报表，逐项评价主要项目目标任务完成情况、实施效果； ②综合得分按完成程度折算。 |
| 产出 | 职责 履行 | 巡视、督查、审计问题整改情况 | 考核部门（单位）对党委、政府、上级主管部门、审计机关历次巡视、专项督查、审计反馈问题的整改情况。 | 评价要点： ①是否建立整改台账； ②是否按时限和要求整改到位； ③是否建立长效机制防止复发。 |
| 效益 | 履职 效益 | 经济效益 | 部门履职和项目实施对经济发展带来的直接或间接影响。 | 评价要点： ①对区域经济增长的贡献：部门履职或项目实施是否直接或间接拉动了区域生产总值（GDP）、财政收入、固定资产投资等关键经济指标的增长，是否促进了相关产业的集聚与发展； ②对市场活力与主体培育的增强：通过深化改革、优化服务、落实政策，是否有效激发了市场主体活力； ③对产业链供应链韧性与安全水平的提升：部门履职是否在职责范围内，有效提升了所主管行业、领域或关键环节的供应链保障能力和抗风险水平，为全省经济安全稳定运行提供支撑； ④对创新驱动与产业升级的推动：通过资金投入和政策引导，是否推动行业技术进步、数字化转型和绿色发展； ⑤对资金使用效益与投入产出效率的优化：部门预算资金配置和使用是否体现了成本效益原则，以尽可能少的投入获得尽可能大的产出。 |
|  |  | 社会效益 | 部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 | 评价要点： ①对民生保障与公共服务水平的提升： 部门履职或项目实施是否有效增进了民生福祉，提升了公共服务的可及性、普惠性和公平性； ②对社会治理与公共安全水平的贡献： 部门履职是否增强了社会治理效能，维护了社会秩序和公共安全； ③对就业与社会保障的促进作用：部门履职是否对稳定和扩大就业、完善社会保障体系产生了正面效应； ④对社会文明与全民素质的引领推动： 部门履职是否在弘扬社会主义核心价值观、提升社会文明程度和公民素养方面发挥了导向作用； |
| 效益 | 履职 效益 | 社会效益 | 部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 | ⑤对区域协调与城乡融合发展的推动： 部门履职是否有助于缩小区域发展差距，促进城乡要素平等交换和公共资源均衡配置。 |
|  |  | 生态效益 | 部门（单位）履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 | 评价要点： ①对生态环境质量改善的贡献：部门履职或项目实施是否直接或间接促进了区域生态环境质量的提升； ②对绿色低碳发展与资源节约的推动： 部门履职是否推动了发展方式的绿色转型和资源能源的集约高效利用； ③对生态保护与修复的成效：部门履职是否在守护安徽绿水青山、筑牢生态安全屏障方面取得实效； ④对生态环境风险防控能力的提升： 部门履职是否增强了应对和化解重大生态环境风险的能力； ⑤对生态文化培育与价值实现的探索： 部门履职是否提升了社会生态文明意识，探索了“绿水青山”向“金山银山”的转化路径。 |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 通过科学、系统的调查与反馈机制，衡量社会公众、管理对象、服务对象等利益相关方对部门（单位）履职效果、服务质量、工作效率及政府公信力的主观感知和满意程度。 | 评价要点： ①服务便捷性满意度； ②服务规范性满意度； ③履职结果与成效的满意度； ④反馈机制的健全性与结果运用：考察部门是否建立“评价-反馈-整改-提升”的闭环管理机制，将满意度调查结果用于持续改进工作。 |

部门（单位）整体支出绩效评价工作方案（参考提纲）

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）机构设置及人员构成基本情况

包含部门（单位）编制人数，实有在编人数，离退休人员人数；机构编制或人力资源部门核定的编外聘用人员控制数，实际编外聘用人员数（纳入基本支出管理聘用人员数、项目化管理非实名制聘用人员数）。

（二）部门（单位）主要职责

（三）年度预决算基本情况

年初部门（单位）预算安排（基本支出、项目支出），年中追加预算，追减预算，调整预算数，实际支出数（基本支出、项目支出），当年使用以前年度结转结余资金的金额。

（四）部门（单位）整体支出绩效目标

1.绩效目标设置情况

2.绩效目标梳理完善情况

二、评价思路

（一）评价目的和依据

描述评价所要实现的目标，列明评价依据的法律、政策、技术、管理等文件及资料。

（二）评价对象和范围

详细列明评价对象和范围，并对现场评价样本的抽取范围、原则和依据进行充分说明。

（三）评价方法

说明项目所采用的绩效评价方法。

（四）评分方法

说明绩效评价综合评分所采用的方法。

三、绩效评价指标体系

（一）指标体系设计的总体思路

说明指标设计思路、指标设计依据、权重设计思路、评价标准及评价方式确定的原则和方法等。

（二）指标体系

说明所设置的共性指标和个性指标及其权重设置情况。各项指标定义、评分标准和评分细则。说明每项指标的指标解释、指标权重、评价标准、数据来源和取数方式等。

四、组织实施

（一）评价工作组人员及分工

（二）评价时间及主要工作进程安排

（三）质量控制要求

指为保障评价工作的质量、进度和效率而制定的工作要求和制度。

五、资料清单

列明需由被评价部门（单位）提供的资料清单及其他需要配合的事项。

六、其他需要说明的问题

七、附件

1.绩效评价指标体系

2.绩效评价资料清单

3.满意度调查问卷

4.访谈提纲

5.其他评价工作底稿及相关支撑材料

部门（单位）整体支出绩效评价报告（参考提纲）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

包括部门（单位）成立时间、职能定位及变动情况、部门（单位）人员机构构成和内控情况、下属单位情况、中长期规划和年度工作计划。

（二）部门（单位）收支情况

部门（单位）预算收支构成、资金来源、近三年预算支出与预决算数据、结转结余情况等，“三公”经费预算执行情况、“公用经费”预算执行情况、资产管理等情况。

（三）部门（单位）工作任务

分析主要工作任务完成情况，重点说明项目的组织开展情况并与上年对比。

（四）部门绩效目标

1.总体目标

2.阶段性目标

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

（三）绩效评价工作过程

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

总体评价部门履职情况，包括部门整体绩效目标完成情况、部门重点任务完成情况，部门履职实现的效益情况以及存在的主要问题。

（二）评价得分情况

根据评价指标体系评分，XX部门（单位）绩效评价整体得分为XX分，评价等次为“XX ”（“优、良、中、差”四个等级）。评分简况见下表：

绩效评价综合得分表

| 评价指标 | 决策 | 过程 | 产出 | 效益 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准分值 | ** | ** | ** | ** | 100 |
| 评价得分 | ** | ** | ** | ** | ** |
| 得分率（%） | ** | ** | ** | ** | ** |

四、绩效评价指标分析

包括部门（单位）整体支出绩效评价指标的评分依据，得分、扣分项原因分析等。

五、主要经验及做法

针对部门履职中发现的好的经验和做法，在此段加以概括和总结，说明它们的意义、主要表现、推广价值等。

六、存在的问题及原因分析

对存在的问题应高度概括，内容明确、精炼，按照重要程度顺序提出，存在问题要与评价指标相联系。

七、有关建议

针对上述存在问题所提的建议，应联系现行的法律法规，按国家方针和政策的具体要求提出，同时还要借鉴其他省市成功经验和做法。所提出的意见、建议要有针对性和可操作性，同时按照重要的程度顺序提出，与报告提出的问题一一对应。

八、其他需说明的问题

九、附件

1.绩效评价指标体系

2.绩效目标完成表

3.绩效评价问题清单

4.绩效评价评分情况表

5.满意度调查报告

6.其他评价工作底稿及相关支撑材料

财政运行综合绩效评价

财政运行综合绩效评价指标框架

见表B.5。

财政运行综合绩效评价指标框架

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政收入 | 收入统筹管理 | 政府收入统筹水平 | 反映依托行政权力、政府信用、国有资源（资产）所获收入全部纳入预算管理的程度。 |
|  |  | 部门收入统筹水平 | 反映部门依法依规取得的财政拨款、事业收入、经营收入等各类收入全部纳入部门预算管理的程度。 |
|  |  | 四本预算统筹衔接水平 | 反映一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社保基金预算之间的统筹衔接与资金调剂使用情况。 |
|  | 收入质量 | 税收收入占一般公共预算收入比重 | 税收收入占一般公共预算收入的比例，反映财政收入的稳定性和可持续性。 |
|  |  | 单位GDP税收贡献率 | 每单位地区生产总值所对应的税收收入，反映经济增长的税收转化效率。 |
|  | 财力保障能力 | 财力自给率 | 本级财政收入与财政支出的比例，反映财政自给能力。 |
|  |  | 转移支付依赖度 | 上级转移支付收入占财政总支出的比重，反映对上级财政的依赖程度。 |
|  | 收入预算执行 | 一般公共预算收入完成率 | 一般公共预算收入实际完成数与预算数的比率，反映收入预算编制的科学性和执行的有效性。 |
|  |  | 政府性基金收入预算完成率 | 政府性基金预算收入实际完成数与预算数的比率。 |
|  |  | 国有资本经营预算完成率 | 国有资本经营预算实际完成数与预算数的比率。 |
|  |  | 社保基金预算收入完成率 | 社保基金预算收入实际完成数与预算数的比率。 |
| 财政支出 | 支出统筹与结构优化 | 重点支出保障率 | “三保”支出、债务还本付息、重大战略任务支出占总支出的比重，反映支出结构的政策导向性和保障能力。 |
|  |  | 非刚性支出压减率 | 非重点、非刚性支出较上年压减比例，反映过紧日子要求的落实情况。 |
| 财政支出 | 支出执行效率 | 一般公共预算支出执行率 | 一般公共预算支出实际执行数与预算安排数的比率，反映预算执行进度和效率。 |
|  |  | 专项债券资金执行进度 | 新增专项债券资金的实际支出进度，反映债券资金使用效率。 |
|  |  | 财政直达资金拨付效率 | 直达资金从下达至最终使用的平均时间与合规性。 |
|  | 成本控制与效能提升 | 行政运行成本压减率 | 政府日常运行成本较上年压减比例。 |
|  |  | 财政供养人员规模控制率 | 财政供养人员数与常住人口数的比例，反映对财政供养人员规模的控制情况及人员支出负担。 |
|  |  | “三公”经费控制率 | “三公”经费实际支出与预算安排金额的对比情况。“三公”经费控制率=（本年“三公”经费 - 本年“三公”经费预算） / 本年“三公”经费预算 × 100%。 |
|  |  | 重点项目成本效益比 | 民生、经济等重点项目财政投入与产出效益的比值，反映财政资金使用效能。 |
| 财政管理 | 财政体制完善 | 省以下收入划分合理性 | 反映政府间收入划分调整及分享方式规范情况。 |
|  |  | 财政事权与支出责任匹配度 | 反映省以下财政事权与支出责任划分的清晰度和合理性。 |
|  |  | 转移支付体系健全程度 | 反映转移支付结构优化、激励约束机制建立及资金分配科学性。 |
|  | 预算管理水平 | 零基预算改革实施情况 | 反映零基预算在四本预算中的推广深度和项目整合重塑成效。 |
|  |  | 项目库建设与全生命周期管理 | 反映项目储备、评审、清理、终止等全流程管理水平。 |
|  |  | 预算执行刚性约束 | 反映预算调整调剂控制情况及预算法定原则落实情况。 |
|  |  | 支出标准体系建设与应用 | 反映通用、专用、内部三类支出标准的建设进度和实际嵌入预算系统的程度。 |
|  | 国有资本经营预算管理 | 国有资本经营预算编制质量 | 反映预算编制是否细化到行业/企业，是否充分说明经营状况、项目依据和绩效目标。 |
| 财政管理 | 国有资本经营预算管理 | 国有资本收益收取机制健全性 | 反映分类分档收取规则、动态调整机制以及预交机制的建立和执行情况，确保收益应收尽收、及时足额上缴。 |
|  |  | 穿透式监管覆盖率与效能 | 反映对国有企业审计机构执业质量检查、审计报告评估机制的实施情况，以及对基金管理人遴选和运作的监督力度。 |
|  |  | 国有资本布局优化率 | 反映国有资本经营预算支出用于支持关系国家安全、国民经济命脉、前瞻性战略性新兴产业的资金占比及增长情况。 |
|  | 预算绩效管理 | 成本预算绩效管理实施情况 | 反映“预算编制测成本、绩效目标设成本、预算安排核成本、预算执行控成本、预算完成评成本、评价结束出标准”全流程成本管控体系建设情况。 |
|  |  | 事前绩效评估嵌入决策程度 | 反映事前评估与政策审查、项目立项、预算评审的实质性融合情况。 |
|  |  | 绩效目标管理质量 | 反映绩效目标设置科学性、规范性及其作为预算安排前置条件的执行情况。 |
|  |  | 绩效运行监控效能 | 反映绩效监控覆盖面、纠偏及时性及结果与预算安排、政策调整挂钩情况。 |
|  |  | 绩效评价结果应用水平 | 评估绩效评价质量、评价结果与预算安排挂钩情况及其在管理改进与政策调整中的应用效果。 |
|  | 财政金融协同 | 财政与金融政策协同效能 | 评估财政政策与金融、产业政策协同情况，以及国债、专项债、税费优惠、财政贴息、政策性融资担保、政策性金融等工具的统筹运用效果。 |
|  |  | 政府投资基金运作效能 | 评估政府投资基金撬动社会资本、布局规划、联动机制，及“募投管退”机制完善程度。 |
|  | 财会监督效能 | 预决算公开规范化程度 | 反映预决算公开的及时性、完整性、规范性。 |
|  |  | 财会监督问题查处成效 | 反映财会监督中发现问题的查处效率与整改落实效果。 |
|  | 信息化建设水平 | 预算管理一体化系统应用水平 | 反映系统对零基预算、绩效管理、债务监测等业务的支撑能力。 |
|  |  | 财政数字化赋能管理效能 | 反映大数据、人工智能等技术在预算编制、执行监控、风险预警、决策支持等方面的应用深度与实效。 |
| 运行成效 | 经济效益 | 地区生产总值增长率 | 地区全部最终产品与服务价值总和的增长幅度，反映财政政策对经济增长的拉动作用。 |
|  |  | 拉动有效投资成效 | 反映预算内投资、专项债等财政资金对固定资产投资的带动效果。 |
|  |  | 人均可支配收入增速 | 反映财政调节作用下的居民收入增长情况。 |
|  |  | 科技创新产出指数 | 反映财政投入引导的研发投入、高新技术产业增加值等创新成效。 |
|  |  | “三地一区”建设财政保障成效 | 反映财政投入对全省科技创新策源地、新兴产业聚集地、改革开放新高地、经济社会发展全面绿色转型区建设的综合保障效果。可通过“科技创新研发投入强度”“战略性新兴产业增加值增长率”“高新技术产品出口额占比”“单位GDP能耗下降率”等核心观测指标加权综合计算形成。 |
|  | 社会效益 | 基本公共服务供给水平与效率 | 反映财政保障的教育、医疗、养老、住房等基本公共服务的人均保障水平及投入产出效率。 |
|  |  | 重大民生政策财政保障效果 | 反映财政对就业创业、社会保障、公共卫生等重大民生政策的保障程度和实施效果。 |
|  | 生态效益 | 单位GDP能耗下降率 | 反映财政支持绿色低碳发展的实际效果。 |
|  |  | 生态环境质量改善指数 | 反映财政投入带来的空气、水、土壤等环境质量提升。 |
| 可持续性 | 财源建设 | 重点税源税收贡献稳定性 | 反映重点企业税收增长的可持续性和抗风险能力。 |
|  |  | 新兴财源培育成效 | 反映财政对新兴产业、中小微企业等新动能的培育效果。 |
|  | 债务风险 | 政府法定债务率 | 反映政府法定债务余额与综合财力的比率。 |
|  |  | 隐性债务化解进度 | 反映隐性债务化解方案的实施进度和风险缓释效果。 |
|  |  | 融资平台市场化转型成效 | 反映融资平台压降数量、经营性债务控制及市场化运营能力。 |
| 可持续性 | 国库管理 | 库款保障水平 | 反映库款余额与月均支出的比率，评估支付保障能力。 |
|  | 国有资本支出效能 | 资本金注入效益 | 反映国有资本注入对国有企业资产质量、盈利能力的提升效果。 |
|  | 国有“三资”盘活效能 | 财政存量资金盘活效率 | 反映结转结余资金、闲置资产等盘活再利用效率。 |
|  |  | 资源资产市场化运营收益增长率 | 反映通过有偿使用、特许经营、数据资产化、委托运营等市场化方式盘活矿产、水利、林业、行政事业单位存量资产等所获得的收入情况，衡量“资源变资产、资产变资本”的价值释放能力。 |

财政运行绩效评价工作方案（参考提纲）

一、基本情况

（一）区域总体情况

1.评价区域的地理位置、行政区划、面积、人口等基本信息。

2.概述区域功能定位、发展战略及核心产业布局。

（二）经济运行情况

1.说明评价期内区域宏观经济主要指标表现（如地区生产总值及增长率、产业结构、固定资产投资、社会消费品零售总额、城乡居民人均可支配收入等）。

2. 分析经济运行的主要特点、亮点与面临的压力挑战。

（三）行政运行情况

1.简述政府组织架构、职能配置及公共服务供给概况。

2.说明财政供养人员规模及结构等关键行政成本要素。

（四）财政运行情况

1.财政体制。阐述现行省以下财政事权与支出责任划分、收入划分及转移支付制度的基本框架。

2.财政收支情况。列明评价期内全口径财政收入与支出的规模、结构、增减变化情况及平衡状态。

3.财政管理。概述预算管理、债务管理、国库管理、绩效管理、财会监督等主要财政改革与管理工作的推进情况。

二、评价目的

明确本次绩效评价旨在全面、客观衡量特定时期、特定范围内财政运行的综合效率、效益与可持续性；说明评价旨在发现财政管理中存在的突出问题与薄弱环节；阐述评价结果预期应用于优化财政资源配置、完善财政管理体制、提升政策实施效果、为相关决策提供依据等方面。

- 评价依据

列出开展本次评价所依据的国家及地方法律法规、规章和政策文件，以及所参照的财政管理、绩效评价相关的技术规范、标准及指导意见。

四、评价思路

（一）评价对象和范围

（二）评价思路和方法

阐述评价工作的总体思路。说明拟采用的具体评价方法，如：成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法、以及数据统计分析、现场核查、访谈问卷等。

五、评价指标设计

（一）指标体系设计的总体思路

说明指标体系构建遵循的原则。• 阐述指标体系如何围绕财政收入、支出、管理、成效、可持续性等维度展开，形成逻辑清晰、层次分明的框架。

- 评价指标体系

以附件形式完整呈现评价指标体系，包括一级指标、二级指标、三级指标的具体构成、指标解释、数据来源及评分标准。可简要说明核心指标选取的考量及其在综合评价中的关键作用。

六、实施安排

（一）成员及分工

明确评价工作的组织领导机构、实施团队及各参与部门的组成。界定各成员单位或人员在数据提供、实地调研、分析评价、报告撰写等环节的具体职责与分工。

（二）进度安排

制定详细的工作时间表，明确评价工作各阶段（如准备启动、数据收集、分析评价、报

告撰写、评审验收等）的起止时间和关键节点。

- 内部控制

说明为保障评价质量与公正性所采取的质量控制措施，如数据审核机制、交叉复核制度、

专家咨询机制、回避制度等。强调评价过程中的廉洁纪律与保密要求。

- 附件

包括但不限于：《财政运行综合绩效评价指标框架》及其说明、详细的时间进度计划表、所需数据资料清单等。

财政运行综合绩效评价报告（参考提纲）

一、基本情况

（一）区域总体情况

1.简要介绍评价区域的地理区位、行政建制、面积、常住人口、主体功能区定位等基础信息。

2.概述区域在评价期内的核心发展战略、规划目标及主要发展任务。

（二）经济运行情况

1. 分析评价期内区域的宏观经济态势，包括地区生产总值（GDP）及其增长率、产业结构与转型升级情况、固定资产投资规模与结构、社会消费品零售总额、城乡居民人均可支配收入及其增速等关键指标。

2.总结经济运行的主要特点、亮点成就及面临的突出挑战与下行压力。

（三）行政运行情况

1.简述政府组织架构、职能设置及公共服务体系概况。

2.提供财政供养人员规模、结构及变化情况，作为评估行政成本的基础背景。

（四）财政运行情况

1.财政体制。阐述评价区域适用的省以下财政事权与支出责任划分改革进展、收入划分体制及转移支付制度概况。

2.财政收支情况。系统说明评价期内全口径政府预算（包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算）的收入完成情况、支出执行情况，分析收支结构、平衡状态及主要特点。

二、评价指标体系

（一）评价思路

阐明本次评价遵循的科学理念（如系统观念、绩效导向）、核心原则（如客观公正、科学规范、公众满意）以及评价所要达成的具体目标。

- 评价指标体系

完整列示本次评价所采用的一、二、三级指标构成的指标体系框架。说明指标权重设定的方法与依据，体现不同维度在综合评价中的重要性差异。

- 评价方式、方法

详细说明评价数据的来源（如财政决算、统计年鉴、部门报表、调研数据等）及采集与

核实方法。阐述综合评价所采用的具体方法，如指标量化评分法、比较分析法（横向、纵向）、因素分析法、成本效益分析、专家评议、问卷调查等及其综合应用模式。

三、评价工作开展情况

简述评价工作的组织实施过程，包括工作团队的组建、分工协作机制。描述评价工作的时间进度、关键环节（如数据采集与清洗、实地调研、座谈访谈、社会调查等）的实施情况。

说明为保证评价质量与公正性所采取的内部质量控制措施（如数据交叉复核、专家论证、底稿记录等）。

- 评价结论

以简明扼要、观点明确的语言，给出对评价区域财政运行综合绩效的总体性结论。呈现综合评价得分或等级，并从财政收入质量、支出效率、管理效能、运行成效和可持续性等核心维度进行概括性定论。总结财政运行中的主要亮点与成功经验。

五、评价分析

基于指标体系，从收支、管理、成效与可持续四个维度展开。收入方面，聚焦统筹水平、质量及保障能力；支出方面，评估结构优化、执行效率与成本控制；管理方面，检视体制完善性、预算绩效、国资管理及财会监督效能；成效方面，衡量经济、社会、生态综合效益；可持续方面，重点分析财源基础、债务风险及资源盘活能力，全面评估财政运行健康度与发展韧性。

六、存在的问题

基于评价分析与结论，系统、准确地梳理财政运行中各层面存在的主要问题与薄弱环节。

问题表述应具体清晰，有相应数据和事实支撑，并深入分析问题产生的主要原因。

七、相关建议

针对前述发现的问题，提出具体、可操作、有针对性的改进建议。确保建议与问题分析前后呼应，逻辑连贯，为后续决策和改进工作提供有效参考。

八、附件

包括但不限于：财政运行综合绩效评价指标表及详细评分结果、基础数据采集表、重要的分析计算过程或说明，以及访谈纪要、调研报告等佐证材料（摘要或目录）。

政府投资基金绩效评价指标框架

见表B.6

政府投资基金绩效评价指标框架

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 政策效果 | 投资方向 | 投资范围 | 基金投资范围是否符合基金设立方案、基金合同等要求。 |
|  |  | 投资方式与投资限制 | 基金投资方式与投资限制是否符合基金设立方案、基金合同等要求，如①存在违反投资方式或者投资限制的情形，已进行整改的；②存在违反投资方式或者投资限制的情形，但未进行整改的。 |
|  |  | 基金投向围绕重点发展产业领域 | 基金是否支持外部性、基础性、带动性、战略性特征明显的产业领域。 |
|  | 支持目标地区产业发展效果 | 基金层面放大效果 | 基金层面放大倍数（基金总规模/政府出资规模）是否符合基金设立方案、管理办法、基金合同要求，以实缴到位规模为准。 |
|  |  | 返投项目层面放大效果 | ①返投项目层面的放大倍数，指自基金投资以来，被投资企业股权融资总规模与基金在该企业投资规模之间的比值； ②被投资企业股权融资总规模包含基金自身投资额以及同一轮次其他投资方的出资，以各方约定的股权融资签约规模为准； ③在涉及子基金投资的情形下，相关指标需逐层穿透至底层被投项目进行综合评估。下同。 |
|  |  | 营业收入增长 | 目标地区项目自基金投资后的年均营业收入增长率平均值是否达到安徽省年均GDP增长率水平。 营业收入增长率= |
|  | 其他社会 效益 | 人员增长 | 考察目标地区项目自基金投资后的年均用工人数增长率平均值是否达到安徽省年均就业增长率。 用工人数增长率= |
| 政策效果 | 其他社会 效益 | 缴纳税费增长 | 目标地区项目自基金投资后的年均缴纳税费增长率平均值是否达到安徽省年均财政收入增长率。 缴纳税费增长率= |
|  |  | 助力产业发展 | 基金在政府投资基金领域的研究和改革、基金自身运作的规范性、基金管理机构自身的改革和发展等方面发挥的积极作用；被投资企业在相关领域和地区等方面发挥的积极影响。 |
| 管理效能 | 对基金出资与监督 | 基金设立与出资 | 相关单位是否按照相关政策、管理制度等要求履行基金设立决策程序；是否按照管理制度、基金合同等要求履行出资审批程序。 |
|  |  | 参与基金治理 | 相关单位是否按照基金合同、管理制度等要求参与基金治理；基金治理层是否按照基金合同约定履行相关职责。 |
|  |  | 考核清理 | ①是否建立子基金考核机制；每年开展子基金考核评价。 ②是否建立子基金清理机制；每年开展子基金梳理并进行清理。 |
|  | 团队配备 | 管理团队专业性 | 基金管理团队成员的专业背景、从业经验、过往业绩、稳定性等是否能够满足基金运行需要。 |
|  |  | 投资决策团队专业性 | 投资决策团队成员的专业背景、从业经验、过往业绩、稳定性等。 |
|  |  | 团队激励约束机制 | ①是否建立并实施了面向基金管理团队成员的市场化激励约束制度；②激励约束机制对基金管理团队的激励约束效果是否充足。 |
|  | 投资管理 | 尽职调查 | ①基金管理人是否严格执行基金尽职调查流程；②关键环节文件资料是否完整保存，立项、尽调报告、风控合规意见等文件是否齐全。 |
|  |  | 投资决策 | ①基金管理人是否严格执行基金投资或退出决策流程； ②关键环节文件资料是否完整保存，投资或退出决议等文件是否齐全。 |
| 管理效能 | 投资管理 | 投后管理 | ①基金管理人是否严格履行投后和退出管理职责； ②关键环节文件资料是否完整保存，投后管理记录等文件是否齐全； ③基金管理人是否提供合理的增值服务。 |
|  | 风控合规 | 管理制度 | 基金投资管理、风控合规、信息披露、档案管理等相关制度是否科学、完备。 |
|  |  | 风控独立性 | ①风控合规团队是否独立于投资业务团队； ②是否能够落实风控合规工作要求。 |
|  |  | 关联交易与利益冲突管理 | 关联交易和利益冲突管理是否做到制度完备、程序清晰、条件公允、信息充分披露，是否发生大量关联交易与利益冲突业务，是否存在通过关联交易输送利益，是否因利益冲突业务损害基金投资者利益。 |
|  |  | 基金及基金管理人合法合规情况 | 基金及基金管理人是否存在违反相关法律法规、部门规章、规范性文件、自律管理规则的情况，是否存在相关情况但未及时整改。 |
|  | 基金运营 | 基金实缴到位 | 基金实缴过程是否符合基金设立方案、管理办法、基金合同要求，实缴到位进度是否合理。 |
|  |  | 基金财务与审计 | ①基金账户管理、费用计提、收益分配等财务管理事项是否规范； ②审计报告是否出具了非标准意见； ③基金估值是否科学。 |
|  |  | 基金托管 | 基金是否委托有资质金融机构进行托管，托管机构是否履职尽责，托管报告是否及时出具，托管报告内容是否详实充分。 |
|  |  | 信息披露与报送 | ①定期与临时信息披露是否及时、充分、真实； ②不同渠道的信息披露与报送内容是否存在冲突。 |
|  |  | 基金档案管理 | 基金档案管理是否规范。 |
| 投资效率和收益 | 投资效率 | 投资进度 | 投资进度安排是否合理 总体投资进度=（基金实际投资金额+已决策尚未出资金额）/（基金认缴规模*基金序时进度）；基金序时进度=基金投资期已过期限/投资期总期限。 |
| 投资效率和收益 | 投资效率 | 资金闲置 | ①基金管理人是否按基金合同约定管理闲置资金； ②基金闲置资金占比合理，不存在长期占比过高的情况； 基金第n年年度平均闲置资金占比=（截至（n-1）年末账面资金/基金实缴规模+截至n年末账面资金/基金实缴规模）/2。 |
|  |  | 退出情况 | 基金投资项目能否按照投资协议约定时间退出。 |
|  | 投资收益 | 项目平均回报倍数 | 项目平均回报倍数大于1.2。 项目平均回报倍数为项目MOIC的加权平均值，权重为各项目的投资成本。 项目MOIC为基于基金所投项目截至评价基准日公允价值、已实现收益与投资成本计算的投资回报倍数（包括退出项目）。 |
|  |  | 基金内部收益率 | 基金IRR是否高于门槛收益率。 基金IRR为基于财政资金出资实缴、收到分红等现金流与截至评价基准日出资人出资对应的基金净值计算的年化投资收益率。 |
| 加分事项 |  | 双招双引 | 投资带动省外项目落地安徽情况。 |
|  |  | 吸引国家大基金设立子基金 | 母基金与国家大基金在皖合作设立子基金。 |

PPP项目绩效评价指标框架－建设期

见表B.7

PPP项目绩效评价指标框架－建设期

| 项目公司（社会资本）绩效评价指标框架 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 |
| 产出 | 数量 | 竣工验收一次通过率 | 项目单位工程一次性通过竣工验收的比例。反映工程建设的整体质量水平和完工合规性。 |
|  | 质量 | 单位工程质量合格率 | 经检测鉴定，质量达到合格及以上标准的单位工程数量占全部单位工程数量的比例。反映工程质量控制的成效。 |
|  | 时效 | 关键节点工期达成率 | 项目实际完成的关键节点数量占计划关键节点数量的比例。反映项目按计划进度执行的能力。 |
|  | 成本 | 预算投资偏差率 | （实际完成投资额-批复概算投资额）/批复概算投资额×100%。反映项目投资控制的精细化管理水平。 |
| 效果 | 社会效益 | 项目建设期新增就业人数 | 项目在建设期内直接或间接带动本地就业的数量。反映项目对当地经济社会发展的正面贡献。 |
|  | 生态效益 | 环保处罚次数及金额 | 项目建设期间因违反环境保护法律法规而受到行政处罚的次数及累计罚款金额。反映项目环境管理的合规性。 |
|  | 可持续性 | 运营方案与培训计划完备率 | 已制定的运营维护方案、应急预案及人员培训计划完备程度。反映项目为进入运营期所做准备的充分性。 |
|  | 满意度 | 相关方满意度 | 通过问卷调查等方式，测量政府相关部门、社会公众等对项目建设工作的满意程度。 |
| 管理 | 组织管理 | 项目公司架构健全性 | 评价项目公司组织架构是否健全、人员配置是否合理，能否满足项目日常运作需求。 |
|  | 资金管理 | 项目资本金与融资资金到位率 | （实际到位资金/合同约定应到位资金）×100%。反映资金筹集的及时性和充足性，直接影响项目进度。 |
|  | 档案管理 | 资料归档及时率与完整率 | 按规定应及时归档的建设过程资料（如签证、变更、验收文件）的实际归档数量占应归档数量的比例。反映项目内部管理的规范性。 |
|  | 风险管理 | 重大质量/安全事故发生率 | 建设期内发生重大质量或安全生产事故的次数。是评价项目安全管理成效的核心负面指标。 |
|  | 信息公开 | 信息公开合规率 | 评价项目公司或社会资本按时公开信息及内容真实无误的项数，占应公开项总数的比例。 |
| 项目实施机构绩效评价指标框架 |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 |
| 产出 | 合同履行 | 合同约定要件按时完成率 | 实施机构按PPP项目合同约定，按时完成各项义务（如提供建设用地、办理审批手续、支付可行性缺口补助等）的项数占约定总项数的比例。反映其履约能力和信用。 |
|  | 成本控制 | 建设成本超概算率 | （项目实际建设成本-批复概算成本）/批复概算成本×100%。用于评价在非固定总价模式下，实施机构对项目成本监督控制的有效性。 |
| 效果 | 满意度 | 相关方满意度 | 社会公众、项目公司或社会资本对项目实施机构工作开展的满意程度。 |
|  | 可持续性 | 重大协调会议召开次数与问题解决率 | 为应对和解决项目建设期重大问题而由实施机构牵头组织协调会议的次数，以及通过协调会议达成解决方案的问题占比。反映其沟通协调机制的有效性。 |
| 管理 | 前期工作 | 审批手续完成及时率 | 项目实施机构负责的各项前期审批手续（如规划、土地、环评等）在规定时限内完成的数量占总手续数量的比例。反映其前期工作效率。 |
|  | 资金管理 | 政府出资到位率 | （实际到位政府出资额/合同约定应到位政府出资额）×100%。反映政府方履约的及时性和可靠性。 |
|  | 监督管理 | 监督检查计划完成率 | 实施机构实际按照既定计划开展质量、安全、财务等现场监督检查的次数占计划次数的比例。反映其日常监督管理的履职情况。 |
|  |  | 问题整改闭合率 | 在监督检查中提出的问题，被项目公司有效整改并经验证闭合的问题数量占发现问题总数的比例。反映监督管理的实效和权威。 |
|  | 信息管理 | 信息公开合规率 | 实施机构公开的项目信息中，符合国家及安徽省PPP信息公开制度要求的内容条数占公开信息总条数的比例。评价其信息公开的规范性与准确性。 |

PPP项目绩效评价指标框架－运营期

见表B.8

PPP项目绩效评价指标框架－运营期

| 项目公司（社会资本）绩效评价指标框架（运营期） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 |
| 产出 | 项目运营 | 运营目标完成率 | 实际提供的公共服务数量（如处理量、供应量）与合同约定数量的比例。 |
|  |  | 服务质量达标率 | 各项服务质量指标（如水质、噪音、稳定性等）达到合同或行业标准的比例。 |
|  |  | 服务响应及时率 | 在约定时间内响应服务请求的比例。 |
|  | 项目维护 | 设施设备完好率 | 设施设备处于良好运行状态的比例。 |
|  |  | 预防性维护计划完成率 | 按计划完成预防性维护工作的比例。 |
|  |  | 应急维修响应及时率 | 突发故障后按规定时间到场维修的比例。 |
|  | 成本效益 | 单位运营成本控制率 | 实际单位运营成本与核定单位运营成本的比例。 |
|  |  | 成本节约率 | （计划成本 - 实际成本）/ 计划成本 × 100%。 |
|  | 安全保障 | 安全生产事故发生率 | 重大安全生产事故发生的次数与运营时间的比例。 |
|  |  | 应急预案演练完成率 | 按计划完成应急预案演练的比例。 |
| 效果 | 经济影响 | 区域经济贡献度 | 项目对当地税收、就业、产业链带动等方面的贡献。 |
|  | 生态影响 | 节能减排达标率 | 项目能耗、排放等指标达到环保要求的比例。 |
|  |  | 环保处罚次数及金额 | 因环保问题被处罚的次数及金额。 |
|  | 社会影响 | 公众投诉处理满意率 | 公众对投诉处理结果的满意度。 |
|  |  | 重大舆情事件次数 | 因项目运营引发的重大负面舆情事件次数。 |
| 项目公司（社会资本）绩效评价指标框架（运营期） |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 |
| 效果 | 可持续性 | 财务状况稳健性 | 资产负债率、现金流覆盖率等财务指标的健康程度。 |
|  |  | 技术更新与创新投入 | 技术更新、技术改造及创新方面的投入与成效。 |
|  | 满意度 | 公众满意度 | 通过问卷调查等方式获取的服务对象满意度。 |
|  |  | 政府相关部门满意度 | 发改、财政、住建、环保等部门的满意度评价。 |
| 管理 | 组织架构 | 组织架构与人员配置合理性 | 组织架构是否健全，关键岗位人员是否到位且具备相应资质。 |
|  | 财务管理 | 资金使用合规性 | 资金使用是否符合合同约定及财政管理要求。 |
|  | 制度管理 | 内控制度健全性与执行有效性 | 是否建立完善的内部管理制度并有效执行。 |
|  | 档案管理 | 运营档案归档率与完整率 | 运营、维护、投诉处理等档案是否及时归档且内容完整。 |
|  | 信息公开 | 信息公开及时率与准确率 | 是否按约定及时、准确公开运营信息。 |
| 项目实施机构绩效评价指标框架（运营期） |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 |
| 产出 | 按效付费 | 付费及时率 | 按合同约定及时支付服务费的比例。 |
|  |  | 付费准确性 | 支付金额与绩效评价结果匹配的程度。 |
|  | 其他履约 | 合同约定义务履行率 | 履行其他合同义务（如协调、支持等）的比例。 |
| 效果 | 满意度 | 项目公司满意度 | 项目公司对实施机构工作的满意度。 |
|  |  | 公众满意度 | 公众对实施机构监管工作的满意度。 |
| 项目实施机构绩效评价指标框架（运营期） |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 |
| 效果 | 满意度 | 协调机制有效性 | 是否建立有效的沟通协调机制并解决运营中的问题。 |
|  | 物有所值 | 物有所值实现程度 | 项目运营阶段物有所值目标的实现情况（可结合中期评估）。 |
| 管理 | 预算编制 | 预算编制及时性与准确性 | 是否及时、准确将项目支出纳入年度预算。 |
|  | 绩效管理 | 年度绩效目标设置合理性 | 设置的年度绩效目标是否明确、可衡量、可实现。 |
|  | 监督管理 | 监督检查计划完成率 | 按计划开展运营期监督检查的比例。 |
|  |  | 问题整改督办率 | 对发现的问题进行督办并闭合的比例。 |
|  | 信息公开 | 信息公开合规率 | 公开的信息是否符合PPP信息公开要求。 |

政府采购项目绩效评价指标框架

见表B.9

政府采购项目绩效评价指标框架

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、宏观政策、行业发展规划和部门职责，用以反映项目立项的依据充分程度。 |
|  |  | 立项程序规范性 | 项目申请、审核、批准等设立过程是否符合相关规定和要求，用以反映项目立项的规范性和合规性。 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 项目绩效目标是否与预算内容、实施计划相匹配，是否符合客观实际，能否体现预期产出和效益。 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化量化，具有明确的评价标准和数据来源，便于监测和考核。 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、标准明确，资金额度与项目目标、内容是否匹配，体现经济性和效率性。 |
|  |  | 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，是否与项目实施内容、进度及实际需求相适应，体现公平性和有效性。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算安排资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金按照计划执行的比率，用以反映和考核预算执行进度与项目实施进度的匹配程度。 |
|  |  | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合预算批复用途及财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 |
|  | 采购管理 | 采购需求管理规范性 | 采购需求制定是否科学合理、标准明确，符合实际需要及相关管理规定，体现厉行节约和绩效导向。 |
|  |  | 采购计划与政策符合性 | 采购实施计划是否符合计划管理相关规定，是否落实节能环保、扶持中小企业等政府采购政策要求。 |
|  |  | 采购代理机构专业性 | 采购代理机构业务操作是否符合政府采购法律法规及职业规范，具备相应的专业能力和服务质量。 |
|  |  | 采购信息公开规范性 | 采购信息发布是否及时、完整、准确，符合政府采购信息公开管理办法的规定，保障公众知情权和监督权。 |
|  |  | 评审过程公平公正性 | 政府采购项目评审程序是否规范，评审行为是否客观、公正，是否保障市场公平竞争。 |
|  |  | 质疑投诉处理有效性 | 对供应商提出的质疑、投诉响应和处理是否及时、合规、有效，用以维护政府采购的公信力和营商环境。 |
|  |  | 合同管理规范性 | 采购合同的签订、履行、变更、备案等环节是否严格、规范，权责清晰，符合相关规定，约束力强。 |
| 过程 | 采购管理 | 履约验收规范性 | 采购项目履约验收程序是否严格、标准是否明确、结果是否客观公正，确保实现采购质量和项目绩效目标。 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务、业务及政府采购内部控制制度是否健全，为项目规范高效实施提供制度保障。 |
|  |  | 制度执行有效性 | 相关管理制度是否得到有效执行，是否有效支撑项目顺利实施，防范各类风险。 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数量与实际产出数量的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | （计划成本-实际成本）/计划成本×100%，用以反映和考核项目在达成既定目标前提下的经济性和成本节约程度。 |
| 效益 | 项目效益 | 经济效益 | 项目实施对促进经济发展、节约财政资金、提高资源配置效率等方面产生的直接或间接影响。 |
|  |  | 社会效益 | 项目实施对社会发展、公共福利、民生改善、就业促进等方面产生的积极效果。 |
|  |  | 生态效益 | 项目实施对生态环境改善、资源节约集约利用、环境污染防治等方面产生的积极效果。 |
|  | 满意度 | 服务对象满意度 | 项目直接服务对象对项目产出质量、服务水平及实施效果的满意程度。 |
|  |  | 社会公众满意度 | 社会公众对项目实施的总体效果和影响的满意程度。 |

政府购买服务绩效评价指标框架

见表B.10

政府购买服务绩效评价指标框架

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 目录管理 | 合规性 | 指导性目录是否按规定公开、制定和动态调整。 |
|  |  | 精准性 | 目录分类是否准确，分级是否体现部门职能与预算支出特点。 |
|  | 项目设立 | 可行性 | 购买内容是否属部门职责、非负面清单；是否适宜市场化方式；市场承接主体是否充分；是否符合“费随事转”原则。 |
|  |  | 规范性 | 申报程序是否合规，材料是否完整，是否开展事前评估论证。 |
|  |  | 目标明确性 | 绩效目标是否清晰、细化、量化、可衡量，是否体现服务数量、质量、时效、成本等要素。 |
|  |  | 预算科学性 | 预算编制是否完整，有无应纳未纳情况；购买服务项目及资金占比是否合理，是否存在任意购买或转嫁职责行为。 |
| 过程 | 制度管理 | 责任明确性 | 是否明确全过程管理责任人。 |
|  |  | 制度健全性 | 实施计划、日常管理、监督、财务等制度是否健全。 |
|  | 资金管理 | 拨付及时性 | 购买服务资金是否及时拨付。 |
|  |  | 使用合规性 | 资金使用和支付流程是否符合规定，项目调整程序是否完备。 |
|  | 采购管理 | 采购规范性 | 是否符合政府采购法规，是否落实节能环保、扶持中小企业等政策，是否存在超三年服务合同。 |
|  |  | 采购公平性 | 是否对承接主体设置不合理条件，是否提前公开资质要求，是否存在查证属实的投诉举报。 |
|  |  | 合同完备性 | 是否签订服务合同，内容是否完整，服务数量、目标、时效是否量化明确，双方是否严格履约。 |
|  | 合同管理 | 管理规范性 | 合同是否符合法律法规，要件是否齐全，主体责任和监管要求是否明确。 |
|  |  | 监管有效性 | 是否实施绩效监控，监控结果是否得到有效应用。 |
| 过程 | 实施能力（承接主体） | 机构健全性 | 承接主体是否符合条件，是否具备固定场所、专职人员，管理制度是否健全。 |
|  |  | 方案合理性 | 服务方案是否与目标一致，流程是否完整，是否建立质量自控机制，团队与资源配置是否合理。 |
|  | 服务管理 （承接主体） | 制度健全性 | 承接主体在人员、标准、质量、计划、财务等方面的管理制度是否健全。 |
|  |  | 服务有效性 | 服务数量、时效、质量是否达标，是否设立反馈渠道，投诉举报是否有专人管理。 |
|  |  | 档案完整性 | 服务档案及台账（计划、方案、进展、资金等）是否完整清晰可查。 |
| 产出 | 服务数量 | 目标完成率 | 实际服务数量是否符合绩效目标与合同约定。 |
|  | 服务质量 | 质量达标率 | 服务质量是否符合绩效目标与合同约定。 |
|  | 服务时效 | 服务及时性 | 服务提供是否按时，是否符合绩效目标与合同约定。 |
|  | 服务成本 | 成本控制率 | 服务成本是否符合绩效目标与合同约定，是否贯彻节约原则。 |
| 效益 | 社会效益 | 公共性 | 面向公众的服务占比是否合理，对改善公共服务的直接或间接影响。 |
|  |  | 广泛性 | 承接主体多样性，对社会组织发展、事业单位改革、市场资源配置的促进作用。 |
|  | 经济效益 | 发展带动性 | 对承接主体自身发展的直接或间接推动作用。 |
|  | 生态效益 | 环境影响率 | 对生态环境产生的直接或间接影响。 |
|  | 可持续性 | 可持续影响率 | 对项目持续运行和社会长远发展的影响。 |
|  | 满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象对购买项目的满意程度。 |
|  |  | 社会公众满意度 | 社会公众对购买项目的满意程度。 |
|  |  | 购买主体满意度 | 购买主体对购买项目的满意程度（限政府履职类项目）。 |

国有资本经营预算整体绩效评价指标框架

见表B.11。

国有资本经营预算整体绩效评价指标框架

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 预算编制管理 | 收入预算编制 | 评价国有资本经营收入预算编制情况。 ①企业主体范围覆盖完整性：政府授权的机构（部门）等履行出资人职责的一级企业、国资监管机构所属的非一级重点监管企业，是否应纳尽纳。 ②国有资本收益范围覆盖完整性：国有独资企业和国有独资公司应交利润、国有控股和参股企业国有股股息红利、国有产（股）权转让收入、企业清算收入等是否均纳入国有资本收益上交范围。 ③收入预算编制完整性：是否根据企业年度盈利情况和国有资本收益收取政策等合理测算，是否做到应编尽编；上年结余资金是否纳入收入预算编制范围。 |
|  |  | 支出预算编制 | 评价国有资本经营支出预算编制情况。 ①预算申报：国有企业申报支出预算程序、内容是否符合财政部门预算编制有关规定，是否根据国有资本经营预算重点支持方向和企业发展需要申报资金需求。 ②预算审核和批复：国资预算单位是否按财政部门预算编制工作的有关规定审核预算，是否在规定时间内批复预算。 ③资金支持政策性：预算资金支持方向是否符合党中央、国务院相关规定，是否与企业实际运营状况、发展潜力、战略规划相匹配。 |
|  |  | 事前绩效评估 | 评价国资预算单位是否建立重大政策和项目事前绩效评估机制，评估结果是否应用。 |
|  |  | 绩效目标管理 | 评价国资预算单位是否完善绩效目标管理。 ①国有企业是否按要求设定绩效目标，绩效目标是否设定合理、量化可行、依据是否充分、是否符合经济发展的实际。 ②国资预算单位是否对企业上报的绩效目标进行审核，审核结果是否应用。 |
| 过程 | 收入管理 | 收入预算执行 | 评价国有资本经营预算收入执行情况。 ①收入预算编制准确性：国有资本经营预算收入任务是否完成，是否存在超收或短收；预算编制是否准确，是否存在超收或短收情况。 ②企业收益上缴情况：纳入国有资本经营预算覆盖范围的企业，是否及时足额申报和上缴收益，申报材料是否真实完整，申报时间是否及时。 ③相关单位收益审核收缴合规性：国资预算单位和财政部门是否严格按照国有资本经营预算管理有关要求审核和收缴企业收益，程序是否合规；审核周期是否及时。 |
|  |  | 上缴机制 | 评价国有资本收益上缴机制建立健全情况。 ①国有独资企业收益上缴机制：上缴收益比例分类分档规则是否明确，是否符合行业、企业类型及特征；动态调整机制是否健全、调整程序是否规范。 ②国有控股、参股企业国有收益上缴机制：企业分红机制是否健全，是否符合《中华人民共和国公司法》、公司章程等有关规定；利润分配比例是否合理，是否符合国有经济布局优化和结构调整总体要求，以及企业所处行业特点、发展阶段、财务状况、发展规划以及其他股东意见；企业利润分配方案制定是否合理。 |
|  | 支出管理 | 支出预算执行 | 评价国有资本经营预算支出执行情况。 ①预算执行率=国有资本经营预算实际支出金额÷预算安排金额×100%。 ②资金使用管理规范性：企业是否按照国有资本经营预算批复的方向、用途、项目以及支出计划使用资金；是否有结余资金，结余资金是否主动缴回财政。 ③资本性支出权益落实：企业收到资本性预算资金后，是否及时计入实收资本； 或在一个会计年度内多次收到资本性预算资金的，是否在会计年度结束前转增实收资本；企业收到资本性预算资金后，是否完成国有产权变更登记，落实国有资本权益。 |
|  |  | 绩效运行监控 | 国资预算单位及相关企业是否按要求开展绩效运行监控工作，监控结果是否应用。 |
| 过程 | 支出管理 | 绩效评价 | 国资预算单位及相关企业是否按要求开展绩效评价工作，评价结果是否应用。 |
| 产出 | 收入结构 与质量 | 收入结构 | 评价国有资本经营预算收入质量情况。 ①收入类型多元化程度：国有资本经营预算各类收入来源（利润、股利股息、产权转让、清算收入等）占总收入的比重，是否存在收入类型单一或过于集中情况。 ②收入来源产业分布均衡性：各产业国有资本经营预算收入占总收入的比重，是否存在单一产业依赖度过高问题。 |
|  |  | 收入规模 | 评价国有资本经营预算收入规模变动趋势。 ①收入总额变动情况：国有资本经营预算收入规模较近3年平均水平的变动情况；收入总额同比增长率较近3年平均水平的变动情况；收入总额同比增长率与同类地区比较情况。 ②国有资本收益贡献率（国有资本经营预算收入占市本级总预算收入的比重）：收益贡献率较近3年平均水平的变动情况；收益贡献同比增长率较近3年平均水平的变动情况；收益贡献同比增长率与同类地区比较情况。 |
|  |  | 收入可持续性 | 评价国有资本经营预算收入的可持续性。 ①国有企业盈利能力可持续性：重点领域、重点企业净利润率、净资产收益率（ROE）、主责主业收入占比等指标变动情况，反映企业盈利能力的可持续性。 ②国有企业资产利用效率：重点领域、重点企业资产周转率等指标变动情况，反映国有企业资产利用情况。 ③国有企业收入质量：重点领域、重点企业经营活动现金流量净额与收入总额的比重、非经常性损益项目（如资产处置、政府补助等） 等指标变动情况，反映企业获取收入的能力。 注：重点领域根据各行业对国有企业经营预算收入的贡献，选择排名前3或贡献度合计超过60%（顺序排列） 的行业领域；重点企业根据单一企业对国有经营预算收入的贡献，选择排名前5或贡献度合计超过30%（顺序排列）的企业。 |
| 产出 | 支出结构优化和国家战略匹配度 | 支出结构 | 评价国有资本经营预算支出结构的合理性。 ①各类支出占比合理性：国有资本经营预算不同支出类型（如解决历史遗留问题、资本金注入、政策性补贴等）的占比是否合理，是否根据国资发展的阶段和需求进行动态调整，以确保资源的优化配置。 ②支出方向战略匹配性：综合考虑一般公共预算支持情况，评价国有资本经营预算促进国有企业高质量发展，推动国有资本围绕本地发展战略和规划，向重要行业、关键领域、关系国计民生的公共服务等领域集中的程度。 ③加强预算统筹：加大国有资本经营预算调入一般公共预算的力度。 |
|  |  | 支持重大任务和项目完成 情况 | 评价国有资本经营预算支出支持保障的重大任务、重点项目完成情况。 |
| 效益 | 国有企业高质量发展 | 国企盈利能力改善 | 通过分析连续3年获得国有资本经营预算支持的企业盈利能力相关指标变动情况，评价预算资金投入是否有助于培育国有经济新的利润增长点，增强企业盈利能力。 |
|  |  | 国企经营管理效率提升 | 通过分析连续3年获得国有资本经营预算支持的企业运营效率相关指标变动情况，评价预算资金投入是否有助于完善企业治理结构，增强企业内生动力。 |
|  |  | 国有企业做大做强 | 通过分析连续3年获得国有资本经营预算支持的企业研发投入等创新能力发展指标；营业收入增长率、市场占有率等规模增长指标；企业增加值、经济增加值、功能价值、战略性新兴产业收入及增加值等指标变动情况，评价预算资金投入是否有助于支持国有企业做大做强，提升企业市场竞争力。 |
|  | 服务区域战略目标和产业发展 | 产业集群培育促进 | 通过分析预算资金投入对发展壮大战略性新兴产业等方面的作用，评价国有企业利用注资在产业链中发挥的引领和协同作用。 |
|  |  | 引导社会资本支持重点产业发展 | 通过分析引导基金、股权等社会资本投向重点发展产业情况，评价国有资本经营预算对促进区域战略目标实现和产业发展情况。 |
| 效益 | 支撑公共服务和社会发展情况 | 贡献公共财政 | 评价国有资本经营预算调入一般公共预算的力度，以及对公共财政贡献增长率情况。 |
|  |  | 改善公共服务 | 评价国有资本经营预算对保障民生基础设施供应、改善公共服务质量的作用情况。 |

基本医疗保险基金预算绩效评价指标框架

见表B.12。

基本医疗保险基金预算绩效评价指标框架

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 政策制定 | 政策合规性 | 医保参保、筹资、待遇支付等政策与国家及省级上位法规定是否保持一致，无违规出台地方政策的情况。 |
|  | 绩效目标管理 | 绩效目标合理性 | 绩效目标是否体现“保基本、可持续、防风险”原则，是否明确、量化、可考核。 |
|  |  | 绩效目标分解下达 | 省级是否将整体绩效目标分解并下达至所辖统筹地区。 |
|  | 预算编制管理 | 预算编制科学性 | 预算编制是否经过科学论证，是否依据充分、程序规范、内容完整，是否与政策目标匹配。 |
|  | 财政保障程度 | 财政补助到位率 | 财政补助资金实际拨付金额占应补助金额的比例。 |
| 过程 | 预算执行管理 | 预算收入完成率 | 预算收入完成率=决算收入/预算收入×100%，反映收入预算的执行准确性。 |
|  |  | 预算支出完成率 | 预算支出完成率=决算支出/预算支出×100%，反映支出预算的执行准确性。 |
|  | 基金管理效能 | 基金征缴率 | 基金征缴率=实际征缴收入/应征缴收入×100%，反映基金收入的足额征缴情况。 |
|  |  | 医保支付方式改革覆盖率 | 医保支付方式改革覆盖率=实行DRG/DIP付费的医疗机构住院医保基金支出/住院医保基金总支出×100%，反映改革推进深度。 |
|  |  | 异地就医直接结算率 | 异地就医直接结算率=跨省异地就医直接结算人次/跨省异地就医总人次×100%，反映便民服务效能。 |
|  | 风险防控监督 | 监督检查发现问题整改率 | 对审计、飞行检查等发现的问题已完成整改的数量占总问题数量的比例。 |
|  |  | 违规资金追回率 | 违规资金追回率=当期追回违规使用的医保基金金额/当期发现违规资金金额×100%，反映监督执法成效。 |
| 产出 | 参保覆盖 | 参保人数增长率 | 参保人数增长率=（本期参保人数-上期参保人数）/上期参保人数×100%，反映制度覆盖面扩大情况。 |
|  | 保障水平 | 政策范围内住院费用基金支付比例 | 反映参保患者在政策范围内住院费用中，基金实际承担的比例，直观体现保障水平。 |
|  |  | 集中带量采购品种兑现率 | 集中带量采购品种兑现率=实际采购中标药品和耗材金额/约定采购金额×100%，反映改革任务落实情况。 |
|  | 服务效能 | “次日回款”执行率 | 实现住院费用医保基金支付“次日回款”的定点医疗机构占比或资金占比，反映结算效率。 |
| 效益 | 经济效益 | 利息收益率 | 反映利息收益率是否高于同期活期存款基准利率。 |
|  | 社会效益 | 参保人员政策知晓率 | 通过抽样调查获取的参保人员对医保政策、报销流程、待遇标准的知晓程度。 |
|  |  | 参保人员满意度 | 通过问卷调查获取的参保人员对医保经办服务、待遇水平、就医便捷度的综合满意程度。 |
|  | 可持续发展 | 基金累计结余可支付月数 | 基金累计结余可支付月数=期末基金累计结余/近月平均基金支出，反映基金的中长期安全运行能力。 |
|  |  | 次均费用增长率与GDP增长率比值 | 次均费用增长率与GDP增长率比值=医疗总费用次均增长率/本地GDP增长率，反映医疗费用增长是否处于合理区间。 |

基本养老保险基金预算绩效评价指标框架

见表B.13。

基本养老保险基金预算绩效评价指标框架

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 政策制定 | 政策合规性 | 养老保险政策制定是否符合国家法律法规及全国统筹制度要求，程序是否合法。 |
|  | 绩效目标设定及分解 | 绩效目标合理性 | 绩效目标是否体现“保发放、全覆盖、可持续”原则，是否明确、量化、可考核。 |
|  |  | 绩效目标分解下达 | 省级是否将全国统筹绩效目标分解至市县并纳入考核管理。 |
|  | 预算编制管理 | 预算编制科学性 | 预算编制是否依据充分、程序规范、内容完整，是否与政策目标匹配。 |
|  | 财政保障 | 财政补助到位率 | 财政补助资金实际拨付金额占应补助金额的比例。 |
| 过程 | 预算执行管理 | 预算收入完成率 | 预算收入完成率=决算收入/预算收入×100%，反映收入预算的执行准确性。 |
|  |  | 预算支出完成率 | 预算支出完成率=决算支出/预算支出×100%，反映支出预算的执行准确性。 |
|  | 基金管理效能 | 基金征缴率 | 基金征缴率=实际征缴收入/应征缴收入×100%，反映基金收入的足额征缴情况。 |
|  |  | 参保缴费率 | 参保缴费率=实际缴费人数/期末参保人数×100%，反映参保质量与缴费义务履行情况。 |
|  |  | 养老金社会化发放率 | 养老金社会化发放率=通过银行、邮局等社会渠道发放养老金的人数/总发放人数×100%，反映发放规范化程度。 |
|  | 风险防控监督 | 数据共享机制健全性 | 基金主管部门与公安、司法、民政等部门是否建立数据交换机制，是否有效核验领取待遇资格（如生存状态、服刑信息）。 |
|  |  | 监督检查发现问题整改率 | 对各类检查发现的问题已完成整改的数量占总问题数量的比例。 |
| 产出 | 参保覆盖 | 参保人数增长率 | 参保人数增长率=（本期参保人数-上期参保人数）/上期参保人数×100%，反映制度覆盖面扩大情况。 |
|  | 待遇保障 | 养老金按时足额发放率 | 养老金按时足额发放率=期内按时足额领取养老金人月数/应发放养老金总人月数×100%，反映核心职责履行情况。 |
|  | 基金运行 | 保险费收入占比 | 保险费收入占比=养老保险费收入/基金总收入×100%，反映基金自身的造血能力和对财政依赖度。 |
| 效益 | 经济效益 | 利息收益率 | 反映利息收益率是否高于同期活期存款基准利率。 |
|  | 社会效益 | 养老金替代率 | 养老金替代率=退休人员月平均养老金/同期在职职工月平均工资×100%，反映退休前后收入保障水平。 |
|  |  | 参保人员满意度 | 通过问卷调查获取的参保退休人员对养老金发放、经办服务的满意程度。 |
|  | 可持续发展 | 制度抚养比 | 制度抚养比=参保缴费人数/领取待遇人数，反映制度养老负担情况。 |
|  |  | 缴费基数占社平工资比例 | 缴费基数占社平工资比例=企业职工基本养老保险实际平均缴费基数/上年度全省全口径城镇单位就业人员月平均工资，反映基金长期筹资能力。 |
|  |  | 基金累计结余可支付月数 | 反映在全国统筹的责任分担机制下，基金应对短期支付风险时的缓冲能力。 |

失业保险基金预算绩效评价指标框架

见表B.14。

失业保险基金预算绩效评价指标框架

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 政策制定 | 政策合规性与适配性 | 失业保险政策与国家法规是否衔接紧密，地方实施细则是否健全，且符合本地经济就业形势。 |
|  | 绩效目标管理 | 绩效目标合理性 | 基金收支、扩面、稳就业等目标是否科学合理，是否明确、量化、可考核。 |
|  | 预算编制管理 | 预算编制科学性 | 预算编制是否依据充分、程序规范、内容完整，是否重点保障待遇发放和促进就业支出。 |
|  | 财政保障 | 财政补助到位率 | 在基金出现支付缺口时，财政补助资金实际拨付金额占应补助金额的比例。 |
| 过程 | 预算执行管理 | 预算支出完成率 | 预算支出完成率=决算支出/预算支出×100%，重点反映稳岗返还、技能提升等促就业支出预算的执行效率。 |
|  | 基金管理效能 | 基金征缴率 | 基金征缴率=实际征缴收入/应征缴收入×100%，反映基金收入的足额征缴情况。 |
|  |  | 稳岗返还政策精准度 | 符合条件企业中实际享受到稳岗返还政策的企业占比，反映政策触达率。 |
|  | 风险防控监督 | 失业动态监测预警有效性 | 建立并运行对重点行业、企业裁员、基金支付风险的监测预警机制，并能及时响应。 |
|  |  | 监督检查发现问题整改率 | 对各类检查发现的问题已完成整改的数量占总问题数量的比例。 |
| 产出 | 参保覆盖 | 参保人数覆盖率 | 参保人数覆盖率=实际参保人数/城镇就业人员总数×100%，反映制度对就业人群的覆盖广度。 |
|  | 待遇与服务 | 失业保险金发放准确率 | 失业保险金发放准确率=符合政策规定发放的人次/总发放人次×100%，反映待遇核发的精准性。 |
|  |  | 待遇发放及时率 | 反映从申请到待遇发放符合政策时限的比例。 |
|  |  | 技能提升培训人次 | 使用失业保险基金支持职工参加职业技能培训并取得证书的总人次，反映促就业投入。 |
| 效益 | 经济效益 | 利息收益率 | 反映利息收益率是否高于同期活期存款基准利率。 |
|  | 社会效益 | 失业人员再就业率 | 失业人员再就业率=领取失业保险金期间实现再就业的人数/期末领取失业保险金人数×100%，反映促就业核心成效。 |
|  |  | 企业满意度 | 通过问卷调查获取企业对稳岗返还、技能培训补贴等政策申领便捷性、资金效用的满意度。 |
| 效益 | 社会效益 | 失业人员满意度 | 通过问卷调查获取失业人员对失业保险金申领便捷性、发放及时性、职业介绍服务的满意度。 |
|  | 可持续发展 | 基金支出结构与政策目标契合度 | 基金支出结构与政策目标契合度=用于稳岗返还、技能提升培训等预防失业、促进就业方面的支出/基金总支出，反映基金支出从被动保障生活向主动稳定就业转变的成效。 |
|  |  | 费率调整机制响应度 | 评估基金统筹地区是否根据基金结余及时执行浮动费率或降费率政策，平衡企业负担与基金安全。 |
|  |  | 基金累计结余可支付月数 | 基金累计结余可支付月数=期末基金累计结余/近月平均基金支出，反映基金在保障失业人员基本生活和促进就业投入之间的平衡能力。 |

工伤保险基金预算绩效评价指标框架

见表B.15。

工伤保险基金预算绩效评价指标框架

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 政策制定 | 政策覆盖广度 | 政策是否有效覆盖建筑业、新业态等高风险行业和灵活就业人员。 |
|  | 绩效目标管理 | 绩效目标合理性 | 基金收支、扩面等目标是否科学合理，是否明确、量化、可考核。 |
|  | 预算编制管理 | 预算编制科学性 | 预算编制是否基于工伤发生率、行业费率等数据进行科学测算，程序规范。 |
|  | 财政保障 | 财政补助到位率 | 在基金出现支付缺口时，财政补助资金实际拨付金额占应补助金额的比例。 |
| 过程 | 预算执行管理 | 预算支出完成率 | 预算支出完成率=决算支出/预算支出×100%，反映待遇支付、工伤预防等预算的执行效率。 |
|  | 基金管理效能 | 基金征缴率 | 基金征缴率=实际征缴收入/应征缴收入×100%，反映基金收入的足额征缴情况。 |
|  |  | 工伤认定及时率 | 工伤认定及时率=在规定时限内完成认定的工伤案件数/当期受理工伤认定申请总数×100%，反映行政效能。 |
|  | 风险防控监督 | 工伤预防费使用效能 | 工伤预防费用于开展宣传、培训等项目的情况及效果评估，反映“预防优先”原则落实情况。 |
|  |  | 监督检查发现问题整改率 | 对各类检查发现的问题已完成整改的数量占总问题数量的比例。 |
| 产出 | 参保覆盖 | 参保人数增长率 | 参保人数增长率=（本期参保人数-上期参保人数）/上期参保人数×100%，重点反映高风险行业扩面情况。 |
|  | 待遇保障 | 待遇发放准确率 | 反映实际享受工伤医疗、伤残津贴、工亡补助等待遇人次与按规定应享受人次的比例。 |
|  |  | 劳动能力鉴定合规率 | 反映劳动能力鉴定程序、标准符合相关管理办法规定。 |
|  |  | 工伤认定及时率 | 反映在规定时限内完成工伤认定的案件比例。 |
|  |  | 待遇支付及时率 | 反映从申请到待遇发放符合政策时限的比例。 |
| 效益 | 经济效益 | 利息收益率 | 反映利息收益率是否高于同期活期存款基准利率。 |
|  | 社会效益 | 工伤职工再就业率 | 有劳动能力且有意愿的工伤职工中实现再就业的比例，反映康复和重返社会的成效。 |
| 效益 | 社会效益 | 工伤发生率变化率 | 工伤发生率变化率=（本期工伤事故发生人次-上期工伤事故发生人次）/上期工伤事故发生人次×100%，反映工伤预防工作的成效。 |
|  |  | 参保单位满意度 | 通过问卷调查获取企业对费率政策、参保缴费便捷性、工伤认定效率的满意度。 |
|  |  | 工伤职工满意度 | 通过问卷调查获取工伤职工对认定流程、待遇水平、康复服务的满意度。 |
|  | 可持续发展 | 行业基准费率与浮动费率政策覆盖率 | 实行行业差别费率和浮动费率的参保单位占比，反映风险共济和激励约束机制的完善程度，以及促进基金长期平衡的情况。 |
|  |  | 储备金制度完备性与规模充足率 | 是否按规定建立工伤保险储备金，且储备金规模（占基金总额的比例）足以应对重大工伤事故或突发事件带来的支付风险，反映制度的抗风险能力和长期稳定性。 |

成本预算绩效管理

成本核算分析表

见表B.16。

×××成本核算分析表

| 一级 分类 | 二级 分类 | 三级 分类 | 四级 分类 | 五级 分类 | 六级 分类 | 支出 用途 | 单价 | 数量 | 核算 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按照核算的方法对应的依据。如参照行业定额标准、历史标准、横向比较、三方比价。 |

共性项目成本定额标准表—通用标准

见表B.17。

共性项目成本定额标准—通用标准

| 编码 | 项目类型 | 一级 分类 | 二级 分类 | 三级 分类 | 四级 分类 | 五级 分类 | 六级 分类 | 定额 标准 | 开支 范围 | 文件 依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10110 | 专项会议类 | 一类会议人均经费 | - | - | - | - | - | ≤xx（元/人·天） | 开支范围包括会议住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。 | 《安徽省省直机关会议费管理办法》（财行〔2017〕1736号） | 省党代会、省人代会、省政协全体会议、省委全委会、省纪检委（省监察委）全委会、省政府全体会议和劳模表彰会。 |
| 10111 |  | 二类会议人均经费 | - | - | - | - | - | ≤xx（元/人·天） | 开支范围包括会议住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。 | 《安徽省省直机关会议费管理办法》（财行〔2017〕1736号） | 省人大常委会、省政协常委会；省委、省政府召开的，要求市、县负责同志参加的会议；各民主党派、工商联、工青妇群团代表大会、全委会；以省委、省政府名义主办的报告会、研讨会、论坛、表彰会等（以省委、省政府名义主办的劳模表彰会除外） |
| 10112 |  | 三类会议人均经费 | - | - | - | - | - | ≤xx（元/人·天） | 开支范围包括会议住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。 | 《安徽省省直机关会议费管理办法》（财行〔2017〕1736号） | 三类会议：省直机关召开的工作会议以及省直机关主办的报告会、研讨会、论坛、表彰会等。 四类会议：除上述一、二、三类会议以外的其他业务性会议，包括小型研讨会、座谈会、评审会等。 |
| 10201 | 业务培训类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10301 | 政策研究类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10401 | 重大规划类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10501 | 新闻宣传类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10601 | 大宗印刷类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10701 | 基建工程类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10801 | 维修改造类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10901 | 设备购置维护类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11001 | 大型活动类科研项目类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11101 | 纪检监察类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11201 | 评比表彰类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11301 | 聘用人员工资福利类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11401 | 公示公告类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11501 | 评审评价评估类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11601 | 监督检查类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11701 | 信息系统建设运维类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11801 | 物业管理类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11901 | 补助补贴类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12001 | 制服换装类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12101 | 档案管理类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本表中的编码，参照《安徽省分行业分领域绩效指标与标准体系》中的“指标编码”执行。

分行业分领域项目成本定额标准表—通用标准（参考提纲）

见表B.18。

分行业分领域预算支出标准—专用标准

| 编码 | 一级分类 （行业领域） | 二级分类 （行业类别） | 三级分类 （项目名称、资金用途） | 四级分类 | 五级 分类 | 六级 分类 | 定额 标准 | 开支 范围 | 文件 依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201010101 | 一般公共服务（201） | 人大事务（20101） | 项目1（2010101） | 子项目1 (201010101) |  |  |  |  |  |  |
| 201010102 |  |  |  | 子项目2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目2 | 子项目1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 子项目2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 政协事务（20102） | 项目1 | 子项目1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 子项目2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目2 | 子项目1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 子项目2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… | …… | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 公共安全 (204) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 教育 (205) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 科学技术 (206) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

预期降本增效情况统计表（参考提纲）

见表B.19。

预期降本增效情况统计表

| 序号 | 项目名称 | XX年（本年度） 预算数（万元） | 核减/调增金额 （万元） | XX年（下年度，新支出标准下）拟安排预算数（万元） | 整体 核减率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

核减率统一口径，核减率=核减金额/本年度预算。

（资料性）
第三方机构参与预算绩效管理

第三方机构绩效评价综合质量评分见表C.1。

第三方机构绩效评价综合质量评分表

| 一、基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第三方机构（全称） |  |  | 评价阶段 | 前○中○后○ |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 预算金额（万元） |  |  |  |  |
| 项目类别 | 工程类○、政府购买服务类○、信息化类○、设备购置类○、补贴奖励类○、其他○ |  |  |  |  |  |  |
| 所属行业 | 教育类○、科技类○、文化类○、社保类○、医疗卫生类○、经济建设类○、农林水利类○、产业发展类○、行政政法类○、其他○ |  |  |  |  |  |  |
| 评价类型 | 重点支出项目○、专项资金政策○、部门整体支出○、再评价○、目标会审○、综合绩效管理○、其他○ |  |  |  |  |  |  |
| 二、报告质量评估（90分） |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标说明 | 评分标准 | 得分 |
| 指标设计 （20分） | 指标选择 （12分） | 代表性 （2分） |  |  | 评价指标选取是否科学合理，能否反映被评价资金或项目的主要特点。 | 完全符合得2分；不完全符合得1分；完全不符合不得分。 |  |
|  |  | 相关性 （2分） |  |  | 指标是否与资金或项目在一定期限内的目标相关。 | 完全符合得2分；不完全符合得1分；完全不符合不得分。 |  |
| 二、报告质量评估（90分） |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标说明 | 评分标准 | 得分 |
| 指标设计 （20分） | 指标选择 （12分） | 全面性 （2分） |  |  | 指标是否综合体现资金或项目的整体绩效，而非单一方面的效果。 | 完全符合得2分；不完全符合得1分；完全不符合不得分。 |  |
|  |  | 实用性 （2分） |  |  | 指标是否切实可行并得到实际应用。 | 完全符合得2分；不完全符合得1分；完全不符合不得分。 |  |
|  |  | 可衡量性 （2分） |  |  | 指标完成情况是否可明确判断。 | 完全符合得2分；不完全符合得1分；完全不符合不得分。 |  |
|  |  | 差异性 （2分） |  |  | 指标是否能体现不同单位或工作过程导致的结果差异。 | 完全符合得2分；不完全符合得1分；完全不符合不得分。 |  |
|  | 评价标准 （6分） | 标准明确性 （3分） |  |  | 评分标准是否明确、合理，是否设置明确的计分方法。 | 设置明确计分标准（如评分细则或计算公式）得3分，否则按比例扣分。 |  |
|  |  | 标准合理性 （3分） |  |  | 是否明确评分的数据来源及参照依据。 | 明确数据来源及参照依据得3分，否则按比例扣分。 |  |
|  | 指标权重 （2分） | 分配合理性 （1分） |  |  | 指标权重分配是否合理，能否体现资金或项目的特点或投入重点。 | 合理体现特点或重点得1分，否则不得分。 |  |
|  |  | 权重明确性 （1分） |  |  | 是否具有明确的赋权方法或原则。 | 有明确赋权方法或原则得1分，否则不得分。 |  |
| 二、报告质量评估（90分） |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标说明 | 评分标准 | 得分 |
| 报告内容 （70分） | 文字数据 （12分） | 文字正确性 （3分） |  |  | 报告文字表述是否准确，是否存在错别字。 | 无错别字得3分，每出现一处扣0.5分，扣完为止。 |  |
|  |  | 称谓规范性 （3分） |  |  | 涉及被评价单位、资金等称谓是否准确、规范、前后一致。 | 符合要求得3分，每出现一处错误扣0.5分，扣完为止。 |  |
|  |  | 逻辑合理性 （3分） |  |  | 文字表述是否逻辑清晰、前后一致。 | 无逻辑错误得3分，每出现一处扣0.5分，扣完为止。 |  |
|  |  | 数据准确性 （3分） |  |  | 数据使用是否规范，是否存在书写、计算、钩稽关系或计量单位错误。 | 无错误得3分，每出现一处扣0.5分，扣完为止。 |  |
|  | 基本情况说明 （8分） | 背景介绍全面性 （4分） |  |  | 项目设立背景、目的、评价目的及实施情况是否叙述完整、条理清晰。 | 完整清晰得4分；条理不清、内容不全扣2分；内容缺失不得分。 |  |
|  |  | 资金梳理清晰性 （4分） |  |  | 预算安排、到位、分配、使用、结余等情况是否表述清晰、完整、准确。 | 清晰完整准确得4分，每缺失一项扣0.5分。 |  |
| 二、报告质量评估（90分） |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标说明 | 评分标准 | 得分 |
| 报告内容 （70分） | 数据利用 （8分） | 数据利用充分性 （6分） |  |  | 是否充分使用数据支撑观点，是否结合图表法、比较法等方式整理分析数据。 | 数据充分支撑观点得3分；每处不充分扣0.5分；能结合图表等方式分析并展现结论得3分，否则视情扣分；堆砌数据无逻辑关系不得分。 |  |
|  |  | 数据来源可靠性 （2分） |  |  | 数据来源是否可靠，是否有明确佐证。 | 能明确可靠来源得2分，每处来源不明扣0.5分，扣完为止。 |  |
|  | 绩效分析 （12分） | 分析严谨性 （8分） |  |  | 分析思路是否清晰、严谨，表述是否无歧义，理据是否充分，分析是否合理，条理是否分明。 | 每项符合得2分，每项不符合扣0.5分，扣完为止。 |  |
|  |  | 分析透彻性 （4分） |  |  | 是否对每个指标进行分析，分析是否充分、具体、到位。 | 每个指标均分析且充分得4分，每缺失或不到位一处扣0.5分，扣完为止。 |  |
|  | 评价结论 （24分） | 效益分析完整性 （8分） |  |  | 效益分析是否客观、准确；是否与产出指标关联，是否有针对性；层次是否分明；表述是否清晰。 | 每项符合得2分，不符合视情扣分。 |  |
|  |  | 问题分析针对性 （8分） |  |  | 问题是否客观、准确；是否重点突出；是否有依据；是否分类明确、表述清晰。 | 每项符合得2分，不符合视情扣分。 |  |
| 二、报告质量评估（90分） |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标说明 | 评分标准 | 得分 |
| 报告内容 （70分） | 评价结论 （24分） | 建议可行性 （8分） |  |  | 建议是否具有针对性、可操作性、创新性和可借鉴性。 | 每项符合得2分，不符合不得分。 |  |
|  | 评价说明 （6分） | 评价说明完整性 （2分） |  |  | 是否完整、准确说明评价所依据的文件制度。 | 完整准确得2分，否则不得分。 |  |
|  |  | 评价方法明确性 （2分） |  |  | 是否说明评价方法并能解释理由。 | 说明方法并解释理由得2分，否则不得分。 |  |
|  |  | 评价流程规范性 （2分） |  |  | 是否说明评价的基本流程。 | 说明基本流程得2分，否则不得分。 |  |
| 三、工作情况评估（10分） |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标说明 | 评分标准 | 得分 |
| 工作情况 （10分） | 评价人员配置 （5分） | 配置人员一致性 （1分） |  |  | 人员配置数量与结构是否与承诺一致。 | 一致得1分，否则视情扣0.5～1分。 |  |
|  |  | 配置人员主动性 （1分） |  |  | 评价人员是否积极主动、认真负责。 | 符合得1分，否则视情扣0.5～1分。 |  |
|  |  | 配置人员响应度 （1分） |  |  | 评价人员响应是否及时。 | 及时得1分，否则视情扣0.5～1分。 |  |
| 三、工作情况评估（10分） |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标说明 | 评分标准 | 得分 |
| 工作情况 （10分） | 评价人员配置 （5分） | 配置人员专业性 （1分） |  |  | 评价人员是否具备良好的专业能力。 | 符合得1分，否则视情扣0.5～1分。 |  |
|  |  | 配置人员沟通能力 （1分） |  |  | 评价人员是否具备良好的沟通协调能力。 | 符合得1分，否则视情扣0.5～1分。 |  |
|  | 评价工作实施 （5分） | 组织实施合理性 （2分） |  |  | 评价工作组织是否合理有序。 | 合理有序得2分，否则视情扣0.5～2分。 |  |
|  |  | 工作效率性 （2分） |  |  | 是否按时保质完成评价工作。 | 按时保质完成得2分，否则视情扣0.5～2分。 |  |
|  |  | 内部审核完善性 （1分） |  |  | 评价报告是否经内部审核并签字确认。 | 经审核并签字得1分，否则视情扣0.5～1分。 |  |
| 具体意见 | 填表人签字： |  |  |  |  |  |  |

参考文献

[1]《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）.2018年9月1日

[2]《财政部关于贯彻落实〈中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）.2018年11月8日

[3]《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）.2020年2月25日

[4]《财政部关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）.2021年1月28日

[5]《财政部关于印发〈第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法〉的通知》（财监〔2021〕4号）.2021年4月29日

[6]《中共安徽省委 安徽省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（皖发〔2019〕11号）.2019年3月22日

[7]《安徽省财政厅关于印发〈安徽省省级预算绩效管理暂行办法〉的通知》（皖财绩〔2019〕1018号）.2019年9月12日

[8]《安徽省财政厅关于印发〈安徽省省级部门预算绩效目标管理暂行办法〉的通知》（财绩〔2018〕389号）.2018年4月24日

[9]《安徽省财政厅关于印发〈安徽省省级政策和项目事前绩效评估管理暂行办法〉的通知》（皖财绩〔2020〕666号）.2020年7月2日

[10]《安徽省省级政策和项目事前绩效评估工作规程（试行）》（皖财绩〔2022〕550号）.2022年5月27日

[11]《安徽省财政厅关于印发〈安徽省省级部门预算绩效运行监控管理暂行办法〉的通知》（皖财绩〔2019〕1624号）.2019年12月31日

[12]《安徽省财政厅关于印发〈安徽省省级项目支出绩效单位自评操作规程〉和〈安徽省省级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程〉的通知》（皖财绩〔2020〕1603号）.2020年12月24日.《安徽省省级预算支出绩效单位自评和部门评价抽查复核工作规程》（皖财绩〔2022〕550号）.2022年5月27日

[13]《安徽省财政厅关于进一步加强政府和社会资本合作（PPP）项目绩效管理的通知》（皖财金〔2021〕1278号）.2021年12月17日

[14]《安徽省财政厅关于印发〈安徽省政府专项债券项目资金绩效管理办法〉的通知》（皖财绩〔2021〕1485号）.2021年12月30日

[15]《安徽省预算绩效管理工作领导小组关于印发〈安徽省省级预算绩效管理结果应用暂行办法〉的通知》（皖绩效组〔2020〕3号）.2020年9月30日

[16]《国务院办公厅关于促进政府投资基金高质量发展的指导意见》（国办发〔2025〕1号）.2025年1月2日

[17]《国务院关于进一步完善国有资本经营预算制度的意见》（国发〔2024〕2号）.2024年1月1日

[18]《安徽省人民政府关于印发〈安徽省财政科学管理试点实施方案〉的通知》（皖政〔2025〕43号）.2025年6月30日

[19]《安徽省财政厅关于印发〈安徽省加强财政资源和预算统筹试点工作方案〉等11项方案的通知》（皖财预〔2025〕692号）.2025年6月30日