广西交通运输标准项目

《岩溶区隧道施工安全风险管控技术规程》

编制说明

- 任务来源、起草单位和主要起草人

（一）任务来源

根据《广西壮族自治区交通运输厅关于下达2023年度广西交通运输标准化项目计划的通知》（桂交科教函〔2023〕208号），《岩溶区隧道施工安全风险管控技术规程》列入2023年广西交通运输标准化项目计划，项目编号为2023-17。

根据《广西壮族自治区市场监督管理局关于下达2023年广西地方标准制修订项目计划的通知》（桂市监函〔2023〕2257号），由广西壮族自治区交通运输厅提出，广西高速公路投资有限公司、广西龙马高速公路有限公司、山东大字、广西壮族自治区高速公路发展中心、广西交通设计集团有限公司、中交一公局集团有限公司、浙江交工集团股份有限公司共同起草的《岩溶区隧道施工安全风险管控技术规程》被批准立项为广西地方标准，项目编号为2023-1490。

（二）起草单位和主要起草人

广西地方标准《岩溶区隧道施工安全风险管控技术规程》项目任务下达后，广西高速公路投资有限公司成立了标准编制工作组，制定了标准编写方案，明确任务职责，确定工作技术路线，开展标准研制工作，具体编制工作广西龙马高速公路有限公司、山东大学、广西壮族自治区高速公路发展中心、广西交通设计集团有限公司、中交一公局集团有限公司、浙江交工集团股份有限公司配合完成。

主编单位：广西高速公路投资有限公司。

参编单位：广西龙马高速公路有限公司、山东大学、广西壮族自治区高速公路发展中心、广西交通设计集团有限公司、中交一公局集团有限公司、浙江交工集团股份有限公司。

主要起草人组成：刘东（项目负责人）、孙怀凤、韦红亮、李洋溢、姚宇洪、杨光、冯威、袁通、张翼、王晓明、谢瀚莹、李彩晓、李怀玉、赵彧、肖立江、赖俊羽、兰元豪、周小生、陈品明、赵新宇、赵艳纳、张诺亚。本标准起草个人分工如下：

| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 职务/职称 | 专业 | 主要负责工作 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 刘东 | 广西高速公路投资有限公司 | 高级工程师 | 桥梁与隧道工程 | 项目负责人，负责标准大纲制定与总体撰写与统稿工作 |
| 2 | 孙怀凤 | 山东大学 | 教授级高工 | 岩土工程 | 标准大纲制定与总体撰写与统稿 |
| 3 | 韦红亮 | 广西壮族自治区高速公路发展中心 | 副主任/高级工程师 | 道路与铁道工程 | 负责标准大纲制定、总体内容的审核 |
| 4 | 李洋溢 | 广西交通设计集团有限公司 | 高级工程师 | 隧道工程 | 负责标准大纲审核、总体内容审核及第6章审核 |
| 5 | 冯威 | 浙江交工集团股份有限公司 | 工程师 | 公路工程 | 负责9.1撰写与修改 |
| 6 | 王晓明 | 中交一公局集团有限公司 | 高级工程师 | 隧道工程 | 负责隧道地质综合预报方法资料的收集与整理 |
| 7 | 赵彧 | 中交一公局集团有限公司 | 工程师 | 隧道工程 | 负责9.2撰写与修改 |
| 8 | 周小生 | 广西龙马高速公路有限公司 | 正高级工程师 | 岩土工程 | 负责标准大纲审核，第4章审核及修改 |
| 9 | 姚宇洪 | 广西龙马高速公路有限公司 | 助理工程师 | 土木工程 | 负责第5章审核与修改 |
| 10 | 张翼 | 广西龙马高速公路有限公司 | 高级工程师 | 桥梁与隧道工程 | 负责5.3撰写 |
| 11 | 谢瀚莹 | 广西高速公路投资有限公司 | 安全部部长/高级工程师 | 土木工程/安全工程 | 负责第4章撰写及修改 |
| 12 | 赵艳纳 | 广西高速公路投资有限公司 | 总工办主任/高级工程师 | 道路与铁道工程 | 负责4.1撰写与修改 |
| 13 | 汪黎黎 | 广西高速公路投资有限公司 | 安全管理部/高级工程师 | 土木工程 | 负责4.2撰写与修改 |
| 14 | 李彩晓 | 广西龙马高速公路有限公司 | 高级工程师 | 工程管理 | 负责5.1和5.2撰写与修改 |
| 15 | 李怀玉 | 广西龙马高速公路有限公司 | 高级工程师 | 土木工程 | 负责5.3撰写与修改 |
| 16 | 赵新宇 | 中交一公局集团有限公司 | 高级工程师 | 隧道工程 | 负责9.3部分撰写与修改 |
| 17 | 肖立江 | 浙江交工集团股份有限公司 | 工程师 | 土木工程 | 负责9.2和9.3部分撰写与修改 |
| 18 | 杨光 | 中交一公局集团有限公司 | 工程师 | 隧道工程 | 负责9.1部分撰写与修改 |
| 19 | 兰元豪 | 广西龙马高速公路有限公司 | 工程师 | 采矿工程 | 负责第5章部分撰写与修改 |
| 20 | 赖俊羽 | 广西龙马高速公路有限公司 | 高级工程师 | 道路工程 | 负责第5章部分撰写与修改 |
| 21 | 袁通 | 广西交通设计集团有限公司 | 工程师 | 隧道工程 | 负责第6章撰写与修改 |
| 22 | 张诺亚 | 山东大学 | 无 | 岩土工程 | 负责第5章部分撰写与修改 |

本标准起草单位分工如下：

1）广西高速公路投资有限公司：编制总负责，制定工作大纲和编制大纲，调研岩溶隧道安全管理及风险管控的相关标准，编制第四章风险评估。

2）广西龙马高速公路有限公司：协助制定工作大纲和编制大纲，调研广西岩溶高速公路建设过程种采取的风险管控措施，编制第五章风险探查。

3）山东大学：协助制定工作大纲和编制大纲，调研岩溶隧道安全管理及风险管控的相关标准，协助编制第三章术语和定义、第五章风险探查。

4）广西壮族自治区高速公路发展中心：协助编制第九章应急逃生于应急救援，编制第三章术语和定义。

5）广西交通设计集团有限公司：调研广西岩溶高速公路隧道建设过程种采取的风险管控措施，协助编制第七章施工过程安全管控，编制第六章主要风险源灾害处治原则。

6）中交一公局集团有限公司：调研广西岩溶高速公路隧道建设过程种采取的风险管控措施，编制第九章岩溶隧道施工安全逃生于应急救援，协助编制第五章风险探查。

7）浙江交工集团股份有限公司：调研广西岩溶高速公路隧道建设过程种采取的风险管控措施，编制第九章岩溶隧道施工安全逃生与抢险救援，协助编制第第五章风险探查。

- 标准制定的必要性和意义

广西、贵州等西南省份属于岩溶强发育地区，岩溶覆盖率大、峰丛洼地遍布，高速公路建设平均桥隧比超过30%，剩余的隧道修建里程仍然巨大，且剩余的建设往往集中在地形十分复杂的区域。在岩溶地区修建隧道工程，施工过程中的突水、突泥已成为最严重的工程灾害之一，大规模的突水、突泥不但危及隧道施工的安全，影响隧道施工的进度，而且一旦施工措施不当，常常会使隧道建成后运营环境恶劣，地表环境恶化，给人们的生产和生活造成重大的损失。因此，构建一套完善的安全管理体系并在岩溶隧道施工中规避突水、突泥灾害的发生、控制地面坍陷与地表沉降、保护人民生命财产安全，已成为岩溶隧道施工亟待解决的重要难题。

目前关于此类复杂地形下岩溶区不良地质灾害的识别技术呈现出多元化的发展趋势。在隧道设计选线阶段，物探钻探难以实现，为填补地球物理信息缺口，灵活高效的半航空瞬变电磁探测应运而生，它可以摆脱复杂地形限制，从宏观角度提前预警不良地质灾害，在隧道初勘阶段发挥了极大优势；在隧道施工期间，隧道超前地质预报方法可以提前预警掌子面前方不良地质，现已经基本处于国际领先地位，既有单一方法的深入精细化探测研究，也有多方法体系化的综合应用；同时基于超前地质预报结果的超前钻探和加深炮孔等技术，可以及时在掌子面前方查明灾害源性质和规模，为后期安全施工提供准确建议和指导。

岩溶地区隧道勘察和监测技术的研究方法往往相互独立，单一方法的预报数据独自反演或处理，实际应用中同时兼顾协调多种方法往往比较困难。实际上，有些学者通过不同洞内物探方法相结合的方式降低多解性，但没有洞内、洞外结合；有些研究者通过超前水平钻孔、加深炮孔所获得的验证结果，但没有及时进行反馈给超前地质预报研究人员，以优化预报方法及提高准确率。在实际应用中，诸多研究结果往往存在割裂，并没有构成一套完备的带有反馈机制的成套技术方法体系。

近些年岩溶区隧道施工过程中由于岩溶不良地质导致的生产事故频发，造成人员伤亡和巨额财产损失：

图 1 乐业县乐业大道上岗隧道坍塌事件

（1）2020年9月10日17时40分许，乐业县乐业大道道路工程一期项目上岗隧道左洞ZK0+651~K0+675段发生隧道洞顶岩体塌方事故，造成9人死亡，直接经济损失1414.7201万元。

（2）2019年8月16日凌晨1时10分左右，桂林至柳城高速公路泗顶镇山贝村永福屯隧道发生突泥生产安全事故，致一人死亡，事故发生地点为永福屯隧道入口左洞198米至200米处，造成直接经济损失95万元。

图 2桂林至柳城高速公路永福屯隧道“8.16”突泥事故现场

（3）11月26日18时左右，由贵州省公路工程集团有限公司承建的云凤高速公路第二合同段安石隧道出口处发生突泥涌水，造成13人遇险失联。经估算，灾害现场突泥约15000立方米，涌水约800立方米/小时。

图 3 云凤高速公路安石隧道出口突泥涌水事故

（4）2013年12月29日18时许，广西河池大化瑶族自治县大化镇龙马村古托排涝工程隧道，在离洞口300米左右上方溶洞发生泥石崩塌事故，5人被困。当天19时许，经大化消防大队官兵全力抢救，已有3人获救，1人死亡，还有1人失踪。经过持续搜救，2014年1月1日凌晨4时许，失踪人员被发现，但已不幸遇难。

图 4 广西大化排涝工程隧道塌方事故

图 5 广西均昌隧道施工过程中突水突泥事件

（5）广西岑溪至水汶高速公路均昌隧道先后发生大规模突水突泥4次，突泥总量超7200m³。均昌隧道为广西最长，桥隧比例为广西最高，水文地质十分复杂施工难度为广西最大。自均昌隧道2010年12月开工建设以来，原施工单位在隧道施工中遭遇5次特大涌水地质灾害，最大涌水量高达600立方米/小时，每次灾害发生后最长推后工期达半年之久，原定工期目标一推再推。包茂高速岑水段其他路段早已达到通车条件，唯有均昌隧道横亘在中段，成为制约岑水段通车名副其实的“拦路虎”。

（6）滇中引水工程大理II段3标狮子山隧洞位于云南省大理州宾川县境内，全长29.42公里，中铁十八局集团承建了其中狮子山1#至4#支洞主洞控制段的21.172公里，是滇中引水建设的重点控制性工程之一。隧洞施工中面临着围岩软弱大变形、活动断层带、有毒有害气体、地下水活跃等隧洞地质复杂多变的难点，施工难度大，技术要求高。首次贯通的隧洞段为3#支洞下游至4#支洞上游，全长5049米，断面型式为马蹄形洞型，断面尺寸9.2×9.2米，围岩多为Ⅳ、Ⅴ类，不良地质洞段占总长的40%，多次穿越断层破碎带，达A级突涌水风险洞段达1402米，B级突涌水风险洞段达975米。

图 6 滇中引水工程狮子山隧洞4#支洞施工现场

图 7 云南临沧安石隧道突泥涌水事故

（7）2019年11月26日至28日，云南临沧，高速公路第二合同段安石隧道突泥涌水事故发生，事故发生时，二衬台车被淤泥冲出，二衬台车内部已全部挤压变形。

图 8 宜万铁路马鹿箐隧道突水事故

（8）2008年4月11日下午5时10分左右，位于恩施市屯堡乡的宜万铁路马鹿箐隧道进口泄水洞发生突水事故。截至目前，该事故已造成4人死亡、1人失踪。宜万铁路马鹿箐隧道曾多次发生透水，甚至八个月里曾五次发生特大透水灾害。被称为是中国铁路建设史上最大的涌水隧道。2006年一月的透水事故曾造成十一人失踪。为彻底解除施工和铁路建成后运营风险，铁道部多次组织地质、水利、煤炭、土木工程等各方面专家调查会诊，并决定在隧道进口开掘一条专用隧道进行山腹溶腔泄水。

按照国家“安全第一，预防为主”的方针和“安全发展、以人为本”的理念，安全工作是工程作业的重中之重。众多的岩溶区隧道因不良地质导致的突水突泥、坍塌等事故证明了一套完整成熟的岩溶区隧道安全风险管控措施十分关键。

半航空瞬变电磁法、超前预报法、超前钻探等手段均服务于隧道建设不同阶段的灾害探查与识别。但是，查明灾害源仅是实现岩溶区隧道安全施工的首要环节，针对灾害岩溶区隧道勘察面临的不良地质灾害始终是隧道安全建设的痛点和难点。查明掌子面前方灾害源后，更重要的是实施合理的灾害风险管控和协同处置方案。我国在岩溶隧道的施工地质灾害风险管控与国际先进水平仍然存在很大差距，长期以来我国岩溶区隧道施工在安全方面缺乏有效的风险管理和控制手段，通常是事后处理多，事前防范少；定性分析多，定量分析少。建立岩溶隧道施工安全管理体系，加强依托工程岩溶隧道施工地质灾害事故发生可能性的风险评价研究，对安全施工、实现工程建设目标无疑具有重要的现实理论意义与实际指导应用价值。

广西龙马高速公路有限公司在天峨至巴马高速公路首创岩溶区隧道施工安全成套防控保障体系：一是在岩溶区隧道地质勘查与设计中率先探索、应用半航空瞬变电磁探测技术，根据探测结果提前圈定隧道不良地质危险段落来规避施工风险；二是创新、规范高风险段落安全管控措施；三是研究创新高风险复杂岩溶段落处治技术；四是研发隧道灾害预警新设备。从高风险复杂段落的查找、风险源管控、复杂段落的处治、灾害预警等4个方面形成了特有的《复杂地形岩溶隧道安全施工保障灾害预测成套技术》。

为保证高风险岩溶地区的隧道施工安全，减轻突水突泥等灾害带来的风险与损失，广西龙马高速有限公司结合天巴高速应用实例，提出通过创新技术方法，改革管理模式。在项目隧道施工时构建岩溶强发育区全流程地质灾害预报预测的协同反馈机制，实现岩溶地区的多尺度、多层次、多方法的完备成套地质灾害预测预报安全管理体系。

目前针对该项管理体系缺乏指导性的规范和工作标准，为规范化岩溶隧道施工安全管理方法的实施，保障高风险隧道段的施工安全，更好的推广该项技术在广西等复杂地形区岩溶隧道的应用，亟需形成一套针对该项管理方法的标准文件，指导和规范广西岩溶隧道工程施工安全风险管控工作，预防隧道施工重特大生产安全事故发生，提高隧道工程施工安全风险控制能力,有力保障岩溶隧道安全施工，尤其针对高风险段能够做到有预判、有预案，降低地质灾害的带来的人员安全风险及财产损失。

- 主要起草过程

（一）成立标准编写组，召开编写组第一次工作会议

广西地方标准《岩溶区隧道施工安全风险管控技术规程》项目任务下达后，广西高速公路投资有限公司成立了标准编制工作组，制定了标准编写方案，明确任务职责，确定工作技术路线，开展标准研制工作，明确任务职责，确定工作技术路线，开展标准研制工作，具体编制工作广西龙马高速公路有限公司、山东大学、广西壮族自治区高速公路发展中心、广西交通设计集团有限公司、中交一公局集团有限公司、浙江交工集团股份有限公司配合完成。

本标准负责起草单位：广西高速公路投资有限公司

本标准参与起草单位：广西龙马高速公路有限公司、山东大学、广西壮族自治区高速公路发展中心、广西交通设计集团有限公司、中交一公局集团有限公司、浙江交工集团股份有限公司。

本标准主要起草人：刘东（项目负责人）、孙怀凤、韦红亮、李洋溢、姚宇洪、杨光、冯威、袁通、张翼、王晓明、谢瀚莹、李彩晓、李怀玉、赵彧、肖立江、赖俊羽、兰元豪、周小生、陈品明、赵新宇、赵艳纳、张诺亚。标准编制分工如下：

| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 职务/职称 | 专业 | 主要负责工作 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 刘东 | 广西高速公路投资有限公司 | 高级工程师 | 桥梁与隧道工程 | 项目负责人，负责标准大纲制定与总体撰写与统稿工作 |
| 2 | 孙怀凤 | 山东大学 | 教授级高工 | 岩土工程 | 标准大纲制定与总体撰写与统稿 |
| 3 | 韦红亮 | 广西壮族自治区高速公路发展中心 | 副主任/高级工程师 | 道路与铁道工程 | 负责标准大纲制定、总体内容的审核 |
| 4 | 李洋溢 | 广西交通设计集团有限公司 | 高级工程师 | 隧道工程 | 负责标准大纲审核、总体内容审核及第6章审核 |
| 5 | 冯威 | 浙江交工集团股份有限公司 | 工程师 | 公路工程 | 负责9.1撰写与修改 |
| 6 | 王晓明 | 中交一公局集团有限公司 | 高级工程师 | 隧道工程 | 负责隧道地质综合预报方法资料的收集与整理 |
| 7 | 赵彧 | 中交一公局集团有限公司 | 工程师 | 隧道工程 | 负责9.2撰写与修改 |
| 8 | 周小生 | 广西龙马高速公路有限公司 | 正高级工程师 | 岩土工程 | 负责标准大纲审核，第4章审核及修改 |
| 9 | 姚宇洪 | 广西龙马高速公路有限公司 | 助理工程师 | 土木工程 | 负责第5章审核与修改 |
| 10 | 张翼 | 广西龙马高速公路有限公司 | 高级工程师 | 桥梁与隧道工程 | 负责5.3撰写 |
| 11 | 谢瀚莹 | 广西高速公路投资有限公司 | 安全部部长/高级工程师 | 土木工程/安全工程 | 负责第4章撰写及修改 |
| 12 | 赵艳纳 | 广西高速公路投资有限公司 | 总工办主任/高级工程师 | 道路与铁道工程 | 负责4.1撰写与修改 |
| 13 | 汪黎黎 | 广西高速公路投资有限公司 | 安全管理部/高级工程师 | 土木工程 | 负责4.2撰写与修改 |
| 14 | 李彩晓 | 广西龙马高速公路有限公司 | 高级工程师 | 工程管理 | 负责5.1和5.2撰写与修改 |
| 15 | 李怀玉 | 广西龙马高速公路有限公司 | 高级工程师 | 土木工程 | 负责5.3撰写与修改 |
| 16 | 赵新宇 | 中交一公局集团有限公司 | 高级工程师 | 隧道工程 | 负责9.3部分撰写与修改 |
| 17 | 肖立江 | 浙江交工集团股份有限公司 | 工程师 | 土木工程 | 负责9.2和9.3部分撰写与修改 |
| 18 | 杨光 | 中交一公局集团有限公司 | 工程师 | 隧道工程 | 负责9.1部分撰写与修改 |
| 19 | 兰元豪 | 广西龙马高速公路有限公司 | 工程师 | 采矿工程 | 负责第5章部分撰写与修改 |
| 20 | 赖俊羽 | 广西龙马高速公路有限公司 | 高级工程师 | 道路工程 | 负责第5章部分撰写与修改 |
| 21 | 袁通 | 广西交通设计集团有限公司 | 工程师 | 隧道工程 | 负责第6章撰写与修改 |
| 22 | 张诺亚 | 山东大学 | 无 | 岩土工程 | 负责第5章部分撰写与修改 |

2023年7月，项目组召开第一次工作会议，部署以上人员分工，建立编写单位内部审查制度，定期督促和审查标准编撰工作。标准编撰前期，应学习有关岩溶隧道施工安全防范、风险管控等的政策法规和标准化制度文件。最终通过充分的调研和归纳，研究起草标准工作大纲和编制大纲，形成第一次工作会会议纪要。

（二）收集整理文献资料

本标准起草人员的前期研究工作分为资料调查与研究、工程案例及数据收集检验、总结完善3个步骤进行：1.调研了国内外大量的岩溶区隧道施工安全风险管控的实际案例和相关的标准规范、规程、政策文件及研究成果；2.搜集了国内及广西地区高风险岩溶区隧道施工安全风险评估的案例及数据资料；3.对搜集到的资料进行分类整理和研究，为下一步的规范研究提供必要的指导和技术支撑。

实际案例的资料主要包括广西天峨至巴马高速公路、平塘至天峨高速公路全标段施工方案、勘察设计报告、安全检查报告、监控量测报告、超前地质预报探测报告、半航空瞬变电磁探测报告、超前钻探报告、岩溶风险处置报告。

（三）研讨确定标准主体内容

标准编制工作组在对收集的资料进行整理研究之后，召开了标准编制会议，对标准的整体框架结构进行了研究，并对标准的关键性内容进行了初步探讨。经过研究，标准的主体内容确定为术语和定义、岩溶隧道施工安全风险评估、风险探查、主要风险源灾害处治原则、施工过程安全管控、风险预警、逃生应急与抢险救援。

（四）调研修改形成征求意见初稿

为确保本标准的编写工作有序开展，编写工作组在前期大量的研究工作的基础上，于2023年6月上旬完成了《岩溶区隧道施工安全风险管控技术规程》的编制大纲和工作大纲，并经内部评审讨论后，于2023年9月9日召开了大纲外部评审会，评审会针对大纲共提出了12条建议和意见。大纲评审会专家提出的主要意见以及工作组对这些主要意见的执行情况如下：

| 序号 | 提出专家 | 意见内容 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 谢庆华 | 编制大纲应补充岩溶区隧道特有的风险因素及特有的风险评估体系。 | 采纳 |
| 2 | 谢庆华 | 应补充岩溶区隧道关键施工工序的安全管控措施。 | 采纳 |
| 3 | 谢庆华 | 修正部分错误文字。 | 采纳 |
| 4 | 白雷 | 找准定位，增加或突出岩溶隧道风险辨识、分析、控制等。 | 采纳 |
| 5 | 白雷 | 优化梳理第4章组织结构和第8章管理机构的关系，优化部分专业术语。 | 采纳 |
| 6 | 白雷 | 删除和修正部分错误文字。 | 采纳 |
| 7 | 韩玉 | 补充岩溶隧道典型风险类型及对应安全措施。 | 采纳 |
| 8 | 韩玉 | 删除“半航空瞬变电磁法”的部分篇幅。 | 采纳 |
| 9 | 贾艳领 | 部分章节可考虑合并，如第6章和第7章，重点突出第8章、第9章和第10章。 | 采纳 |
| 10 | 贾艳领 | 删除或合并第7章“自动化监测”的篇幅，优化整体布局。 | 采纳 |
| 11 | 贾艳领 | 修改第5章隧道施工安全总体风险分值（R值）的计算公式，增加隧道海拔、隧道埋深等因素的占比。 | 采纳 |
| 12 | 张稳军 | 补充岩溶区隧道特有的风险分级方法或体系。 | 采纳 |
| 13 | 张稳军 | 增加岩溶隧道特有的超前预报方法。 | 采纳 |

此后，根据大纲评审专家的意见，以修改完善后的大纲作为项目的工作指导，编写工作组开展了标准正式的编写工作，并于2024年1月完成了征求意见初稿，于2024年3月召开征求意见初稿讨论会，对征求意见初稿进行会审，根据会审意见修改后形成征求意见稿。征求意见初稿讨论会专家提出的主要意见以及工作组对这些主要意见的执行情况如下：

| 序号 | 提出专家 | 意见内容 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 谢庆华 | 删除第四章风险评估有关章节内容，删除有关图表，隧道风险评估具体内容直接引用或参见公路桥梁和隧道工程施工安全风险评估指南(试行)交质监发〔2011〕217号即可。 | 采纳 |
| 2 | 谢庆华 | 删除有关附录，不必赘述。 | 采纳 |
| 3 | 白雷 | 增加岩溶隧道风险类型。 | 采纳 |
| 4 | 白雷 | 增加岩溶隧道具体风险类型对应的处治措施与原则。 | 采纳 |
| 5 | 韩玉 | 标题“岩溶区隧道施工安全风险管控技术规程”建议修改为“岩溶隧道施工安全风险管控技术规程”，点明标准的专用性。 | 采纳 |
| 6 | 韩玉 | 增加岩溶隧道探测隐伏溶洞的有关规定和措施。 | 采纳 |
| 7 | 贾艳领 | 增加隧道施工中在灾害处理时对应的安全措施和有关规定。 | 采纳 |
| 8 | 贾艳领 | 增加说明岩溶隧道对安全步距的有关规定，可直接引用相关标准。 | 采纳 |
| 9 | 骆俊晖 | 增加识别岩溶隧道典型灾害来临前的预警预兆。 | 采纳 |
| 10 | 骆俊晖 | 第三章术语和定义中增加相关名词解释。 | 采纳 |

（五）开展征求意见，完善形成送审稿

为确保本标准的可行性和适用性，计划于2024年6-7月向社会公开征求意见，计划于2024年6-7月完成征求意见工作，并对征集到的意见进行汇总处理。2024年7-8月，根据征求反馈的意见进行修改完善后形成送审初稿，并聘请专家进行审稿。2024年9月，按照审稿专家意见进行修改完善后形成送审稿。

（六）召开技术审查会，形成报批稿

拟计划2024年9月召开技术审查会，对标准送审稿进行技术审查。编写小组会后根据专家意见进行修改完善，形成报批初稿。2024年10月聘请统稿专家和格式专家对报批初稿进行统稿和格式审查，修改完善后形成报批稿，之后申请开展标准报批工作。

- 标准制定原则和依据，与现行法律、法规的关系，与有关国家标准、行业标准的协调情况

（一）标准制定原则

本标准的编制遵循国家、行业和广西壮族自治区现行有关标准的规定。编写工作组借鉴了国内外安全风险评估现行做法，吸取了广西岩溶隧道工程施工阶段风险评估的成果，总结了广西岩溶区隧道建设经验和教训,结合行业发展实际,按照从全局出发、抓住重点、解决突出问题的思路，提出了广西岩溶区隧道工程施工安全风险管控的方法，提出了典型灾害的风险控制措施。经过编写工作组成员讨论，确定标准编制遵循以下基本原则：

（1）科学性原则

本标准分析了国内外关于岩溶隧道施工面临的风险和技术难题，结合国内及广西地区岩溶隧道施工安全风险管控技术的实施现状，在此基础上对已发布的相关标准、规范、规程进行整理、归纳和分类，建立了科学、实用、合理的广西地区岩溶隧道施工安全风险管控技术标准。

（2）承接性原则

本标准术语、符号、条文尽量与相应国家、国际、行业和地方标准的规定内容相一致，条文未出现自相矛盾的地方。标准技术内容与国家、国际、行业和地方标准兼容，未出现冲突，保证了一致性。标准技术内容中引用其他标准时，已明确指出所引用标准的内容或名称，增强了标准的可读性和可操作性。

（3）可操作性原则

本标准的起草充分调研了国内外、广西壮族自治区岩溶隧道施工安全风险管控技术相关标准的应用现状，征求了高校、公路管理、设计院、施工单位等领域的专家意见。编写组在此基础上进过反复讨论和修改，编制此标准。标准内容针对性强，可操作性高，易于推广。

（二）标准与现行法律、法规的关系，与有关国家、行业标准的协调情况

经查阅，目前国内针对岩溶隧道施工安全管理的相关规范和指南处于空白状态，大多是针对公路铁路隧道施工和运营安全管理的相关标准，内容较为笼统，针对岩溶隧道的施工风险管理仅介绍了基本内容和结构，并未给出具体的实施细节，针对性不强，在岩溶隧道施工过程中借鉴意义较弱。其中，《公路隧道运营企业安全生产风险分级管控体系实施指南DB37/T 3959—2020》是对公路隧道运营的企业安全生产风险方面的指南，《公路桥涵和隧道工程施工安全风险评估与控制DB41/T 1085-2015》是对全国整个公路桥涵和隧道工程类别的施工安全风险评估和控制，并不特别针对广西地区岩溶特殊地貌的隧道工程。《岩溶区公路隧道技术规范DB45/T 2125-2020》规定了广西地区岩溶区公路隧道技术所涉及的勘察、总体设计、结构设计、岩溶处治、防水与排水、信息化设计与施工，仅在岩溶处治和信息化设计与施工中有小部分内容对风险管理和过程控制做了简要介绍，缺少岩溶区隧道安全具体管控措施与方法，对于岩溶区隧道安全管理工作的开展缺少具体工作要求。

标准编制组承诺：标准的内容符合国家相关法律法规，技术要求不低于强制性国家标准的相关技术要求，与相关的国家、行业推荐性标准协调一致，标准的编写符合GB/T 1.1—2020的要求。

- 标准主要条款的说明，主要技术指标、参数、试验验证的论述

广西地方标准《岩溶区隧道施工安全风险管控技术规程》主要章节内容包括：术语和定义、岩溶隧道施工安全风险评估、风险探查、主要风险源灾害处治原则、施工过程安全管控、风险预警、逃生应急与抢险救援。

本标准借鉴了国内外安全风险评估现行做法，吸取了广西岩溶区隧道工程施工阶段风险评估的成果，总结了广西岩溶隧道建设经验和教训,结合行业发展实际,按照从全局出发、抓住重点、解决突出问题的思路，提出了广西岩溶隧道工程高风险隧道的划分方法，指出了岩溶隧道地质灾害风险探查的方法，提出了主要风险源灾害处治技术方法和原则，增加了广西岩溶隧道施工过程安全管控特有的措施规定和风险预警征兆和措施设备，补充了岩溶隧道在逃生与救援方面的有关要求。在此基础上结合广西地区岩溶隧道施工安全风险管控工作经验，形成了广西地区岩溶隧道施工安全风险管控标准。

## （一）标准主要条款的说明

## 1.标准名称

本标准的主体适用对象为岩溶隧道，岩溶隧道是指存在可溶性岩的隧道，因在岩溶区的隧道并非一定是存在可溶性岩的隧道，为突出标准的实用性和表明标准的专用性，原标准名称《岩溶区隧道施工安全风险管控技术规程》计划申请更改为《岩溶隧道施工安全风险管控技术规程》。本标准名称一方面界定了其应用范围为岩溶隧道，另一方面限定了其应用对象为隧道施工过程安全风险管控。

## 2.范围

本标准规定了适用对象为广西壮族自治行政区域岩溶区内新建和改扩建公路、铁路及钻爆法隧道施工阶段的安全作业与管理。

## 3.术语和定义

为规范岩溶隧道施工安全风险管控工作过程中术语和定义的使用，本章对涉及的各项术语和定义做了详细的描述和规定。

## 4.风险评估

首先明确了岩溶隧道施工需进行施工安全风险评估，岩溶隧道施工管控工作关键是如何划分并管控高风险隧道的高风险段落，划分了重点高风险隧道，识别了高风险隧道段落，岩溶隧道施工安全管控的重点就是在于高风险隧道的高风险段落的管理和控制，其他非高风险一般段落按施工安全要求管理即可，岩溶隧道施工安全管控要把精力花在刀刃上，做到管控有重点。

## 5.风险探查

第5.1条：明确岩溶隧道施工安全风险来源于各类不良地质及灾害，明确了岩溶隧道不良地质及灾害的类型。首先得认识到岩溶隧道有哪些影响施工安全的不良地质及灾害类型，才能在施工中进行分辨和查找。

第5.2条：明确了面对岩溶隧道地质灾害风险辨识的过程、需收集整理的相关工程资料以及地质条件和环境条件调查内容。本条阐述岩溶隧道地质灾害风险辨识的流程以及收集内容，为查找出施工安全风险做足准备。

第5.3条：指出在勘察设计、施工勘探、开挖揭露三个阶段如何找出潜在的风险，各个阶段明确了找出风险的方法和步骤。勘察设计、施工勘探、开挖揭露这三个阶段是找出岩溶隧道风险段落和风险位置的最重要环节，在这三个阶段是找出风险段落和风险位置并能进行处治的最佳时机。

## 6.主要风险源灾害处治原则

第6.1节：明确了应用岩溶隧道风险源灾害处治施工技术措施的一般性原则。岩溶隧道各类风险源灾害处治需有一定的原则和安全技术措施，才能确保顺利安全的施工。

第6.2节：明确了处治不同类型溶洞的施工处治技术措施和方法原则。溶洞类型按大小可分为中小型溶洞、大型及巨型溶洞，根据含水情况可分为贫水溶洞、弱富水溶洞、富水溶洞（含季节性富水和高压富水溶洞），因此本标准根据不同溶洞类型提出对用的施工处治技术措施和方法原则，确保隧道施工安全。

第6.3节：明确了处治突泥、涌水灾害的施工处治技术措施和方法原则。涌水与突泥这两种灾害常常相伴相生，因此本标准提出了综合处治突泥和涌水灾害的施工处治技术措施和方法原则，确保隧道施工安全。

第6.4节：明确了遭遇地下暗河灾害的施工处治技术措施和方法原则。岩溶隧道隧道遭遇地下暗河虽不多见，但处理不当会导致多种隧道病害发生，影响隧道结构及运营安全，因此本标准提出了岩溶隧道遭遇地下暗河时对应的施工处治技术措施和方法原则，确保隧道施工安全。

第6.5节：明确了处治冒顶、塌方灾害的施工处治技术措施和方法原则。岩溶隧道发生冒顶、塌方是最常见的地质灾害之一，因此本标准根据塌方规模大小及塌方土体性质提出对应的施工处治技术措施和方法原则，确保隧道施工安全。

- 第6.6节：明确了处治地表变形、沉降、塌陷灾害的施工处治技术措施和方法原则。部分岩溶隧道发生突泥、涌水后改变了山体中的水土分布，可能会引起隧道及周围地表变形、沉降、塌陷等灾害，因此本标准提出地表发生变形、沉降、塌陷时的施工处治技术措施和方法原则，确保隧道施工安全。

    - 第6.7节：明确了处治结构变形、沉陷灾害的施工处治技术措施和方法原则。岩溶隧道在溶腔填充物、崩坡积体等不良地质段施工时，由于围岩基本已丧失了自承承载能力（自稳能力），荷载几乎由初期支护结构全部承担，若变形控制不当，易引发结构变形与结构塌陷，因此本标准提出结构发生变形或沉降的施工处治技术措施和方法原则，确保隧道施工安全。

    - 第6.8节：明确了发生水源枯竭的施工处治技术措施和方法原则。部分岩溶隧道在揭示岩溶管道时打破了山体原有的水力平衡与水力关系，隧道及周围环境可能会导致水源枯竭，易引起发生隧道塌陷、水土流失等不良影响。因此本标准提施工中避免造成水源枯竭的处治技术措施和方法原则，确保隧道施工安全。

## 7.施工过程安全管控

第7.1节：本节明确了岩溶隧道探测隐伏岩溶的工作内容、工作方法、工作规定以及工作细节、注意事项等。探测隐伏岩溶是发现岩溶隧道施工安全潜在风险隐患的重点工作，岩溶隧道往往有很多施工中看不见的地质灾害，尤其以隐伏溶洞居多，为保障已施工段落和营运安全，需在施工中进行探测隐伏岩溶的工作。

第7.2节：本节明确了岩溶隧道在开挖与支护施工过程中需重点管控的工序，指出了在开挖与支护施工过程中的管控规定与细节。开挖与支护是隧道工程的最关键工序之一，岩溶隧道发生灾害与事故经常发生在开挖与支护这一工序中，因此需明确开挖与支护过程的施工安全管控规定与细节。

第7.3节：本节明确了岩溶隧道在监控量测过程中需重点管控的有关工作内容和规定。监控量测是隧道必不可少的工序之一，监控量测在岩溶隧道施工中有着更为重要的要求，采用隧道自动化监测技术可提高数据采集和分析的自动化水平，及时反馈信息，因此需明确岩溶隧道在监控量测过程中需重点管控的有关工作内容和规定。

第7.4节：本节明确了岩溶隧道在灾害处治作业施工过程中需重点管控的有关工作内容和规定，明确处治过程中的有关安全措施和注意事项。岩溶隧道的施工除了正常段落的施工还有在灾害段落的处治施工，因此需阐明在灾害段段落的施工规定和有关内容。

第7.5节：本节明确了岩溶隧道在安全步距管理过程中应符合有关的国家、行业标准。

## 8.风险预警

第8.1节：提出了典型岩溶隧道灾害发生前的预警征兆特征。岩溶隧道发生不同灾害前都有不同的预警征兆，本条进一步讲清楚不同灾害发生前都有哪些预警征兆，为风险灾害的到来做足预警的准备。

第8.2节：提出了针对岩溶隧道施工安全风险控制特有的灾害预警预警措施和手段。岩溶隧道与一般隧道不同，需有一定的预警措施作为管理手段支撑，以便预警观察员及时发现作业面异常情况，为现场施工提供良好安全环境。

第8.3节：提出了为做好岩溶隧道灾害预警应具备的技术设备与设施。岩溶隧道与一般隧道不同，需有一定的预警设施和设备作为技术手段支撑，，以便预警观察员及时发现异常信息，及时发出灾害预警，保证施工安全。

## 9.安全逃生与应急救援

第9.1节：提出了岩溶隧道逃生应急与抢险救援的一般工作规定。部分岩溶隧道灾害的发生是不可避免的，当岩溶隧道灾害与事故真正来临时，需做好逃生应急与抢险救援的准备，做到人人讲安全，人人会应急。

第9.2节：提出在岩溶隧道逃生与应急工作中的重点工作内容与相关要求，包括配备相关设施，拟划逃生路线，加强用水、用电、用风的管理要求等。

第9.3节：提出在岩溶隧道抢险与救援工作中的有关规定与要求。

## （二）主要技术指标、参数、试验验证的论述

1.第5.3.2.2条：岩溶隧道施工阶段应实施超前地质钻探，每循环钻孔数量宜为3～5个，每循环钻探长度宜为30m～50m，钻探角度宜呈15°～30°的外插角并终孔于隧道开挖轮廓线以外5m～8m，同时相邻两循环间钻探搭接长度不宜少于5m。（论述：本条参数取值参考《铁路隧道超前地质预报技术规程》（Q/CR 9217-2015））

2.第5.3.2.3条：岩溶隧道高风险段落应在掌子面开挖爆破前实施加深炮孔，加深炮孔长度应为5m，并呈30°～45°的外插角。（论述：本条参数取值参考《铁路隧道超前地质预报技术规程》（Q/CR 9217-2015））

3.第6.2.1条：溶洞对隧道的影响中等时，应采用混凝土、轻质材料等进行回填处理，回填厚度不应小于3m。（论述：本条参数取值参考即将发布的交通运输部行业标准《公路岩溶隧道设计与施工技术规范》相关条文。同时根据天峨经凤山至巴马高速公路全线隧道约180起溶洞处治案例及工程经验应用确定得出。该项目已于2023年12月顺利通车，目前未出现隧道岩溶病害。）

4.第6.3.1条：隧道岩溶发育富水段落，为避免涌水、突泥灾害发生，应先采用钻孔方式对溶腔释能降压，施作前需保证前方完整岩层厚度不宜小于5m。（论述：本条参数取值参考即将发布的交通运输部行业标准《公路岩溶隧道设计与施工技术规范》相关条文。同时根据天峨经凤山至巴马高速公路全线隧道约180起溶洞处治案例及工程经验应用确定得出。该项目已于2023年12月顺利通车，目前未出现隧道岩溶病害。）

5.第6.7.2条：支护变形过快，应采用回填反压措施，并采用10cm～20cm厚喷射砼及时封闭反压变形体外露面。（论述：本条参数取值参考即将发布的交通运输部行业标准《公路岩溶隧道设计与施工技术规范》相关条文。同时根据天峨经凤山至巴马高速公路全线隧道约180起溶洞处治案例及工程经验应用确定得出。该项目已于2023年12月顺利通车，目前未出现隧道岩溶病害。）

6.第7.1.1条：a)采用风枪探孔对洞周及隧底隐伏岩溶进行探测时，每个断面应布置10个探孔，分别位于拱顶、左右拱脚、左右边墙中部、左右边墙脚处、隧底中线及两侧处。探孔深度应不小于５ｍ，断面纵向间距为5m，发现岩溶异常时应适当加密、加深。

（论述：本条参数取值参考以中水电十局中老铁路项目为依托总结的论文《隧道内隐伏岩溶综合探测技术研究与应用》及天峨经凤山至巴马高速公路55座隧道施工中的工程实际应用）

d)隧底钻探的有效深度应大于等于10m，当揭露岩溶等不良地质情况时，钻探深度应穿越岩溶至稳定基岩中不小于5m。（论述：本条参数取值参考以中水电十局中老铁路项目为依托总结的论文《隧道内隐伏岩溶综合探测技术研究与应用》及天峨经凤山至巴马高速公路55座隧道施工中的工程实际应用）

7.第8.2.3条：岩溶隧道应建立掌子面专职预警观察员制度，配备2名专职预警观察员在隧道不良地质段落施工时观察、研判掌子面和初支结构情况，出现异常及时将人员撤离至安全范围。（论述：岩溶隧道不良地质段落施工时，设置2名专职预警观察员两者可相互配合，相互沟通，出现异常时可共同快速组织撤离施工人员，增强管控力量。在广西天峨经凤山至巴马高速公路的55座隧道施工建设中已充分证明设置掌子面专职预警观察员制度是相当可行且有必要的，极大的保护了施工人员作业安全，保障了全线55座隧道的顺利贯通，该项目已顺利通车。）

8.第8.2.4条：岩溶隧道施工应优化作业时间，合理调整施工工序，宜避开夜间0点至凌晨6点的疲劳作业时段。（论述：根据天体物理学研究表明，月球因受地球潮汐锁定的影响，在凌晨0点至6点时间段地月之间的引力作用最强，月球对地球岩层的作用力最大，同时也是人类一天中最为疲劳的时间段。许多的岩溶隧道事故灾害案例也常常发生在凌晨0-6点时分，因此岩溶隧道施工宜避开夜间0点至凌晨6点的疲劳作业时段）

# 六、重大分歧意见的处理依据和结果

本标准研制过程中无重大分歧意见。

# 七、标准实施的措施

1.成立宣贯工作小组

负责本规范相关解读、培训、考核等，完善标准内容以及推行、评估、提炼和协助改善提升标准工作。

2.召开规范宣贯发布会

召开规范宣贯发布会，要求规范编辑单位、人员及相关部门参会，由规范宣贯小组及专业人士进行解读标准内容，并通过示例对规程要求进行示范，并将规范解读信息发布于相关中心门户网站，供规范实施的工作人员及时了解和学习。

3.定期组织规范培训交流会

根据单位、企业的要求，结合省内各市县区的特点，对于需要执行本标准的单位和企业进行培训及技术指导，以交流会的形式，现场有规范编辑专家或宣贯小组专家对于规范在实施过程中的疑问和存在争议进行疑惑解答。

4.规范监督检查

制定规范实施的监督检查机制，定期对规范制定单位和企业进项调查。监督和检查，畅通信息反馈渠道，及时对规程存在的不足之处进行整改修订。

5.规范宣贯成效评估

采取现场提问、有奖竞答、调查问卷等形式对规范宣贯成效进行调查评估，在规范发布后定期对规程执行相关工作成效进行评估。

# 八、其他应当说明的事项

无。

广西地方标准《岩溶区隧道施工安全风险管控技术规程》

编制组

2024年6月20日